- 1. Паспорт муниципальной программы городского округа Щёлково «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по вопросам архитектуры и строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Щёлково объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа Щёлково. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитального ремонта объектов образования» (далее - Подпрограмма 3) направлена на обеспечение населения городского округа Щёлково объектами образования, путём создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путём реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 5) направлена на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Щёлково путём строительства (реконструкции) объектов спорта, обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами, повышение обеспеченности населения городского округа Щёлково объектами спортивной инфраструктуры. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» » (далее - Подпрограмма 7) направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 401 146,78 | 124 890,65 | 208 439,33 | 22 605,60 | 22 605,60 | 22 605,60 |
| Средства бюджета Московской области | 3 235 437,12 | 1 665 675,83 | 1 569 761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 356 538,80 | 199 949,40 | 156 589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 993 122,70 | 1 990 515,88 | 1 934 790,02 | 22 605,60 | 22 605,60 | 22 605,60 |

- 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих                                в населённых пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населённых пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населённых пунктов одной из серьёзнейших проблем являются непропорциональные объёмы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объёмами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие, в первую очередь, связано с ограниченными возможностями бюджетов муниципальных образований. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Образование – это фундамент, на котором строится будущее нации.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики                         в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг    за счёт строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

Аналогичная необходимость, соответственно, возникает и у городского округа Щёлково Московской области.

На территории городского округа Щёлково проживают 216,67 тыс. человек (около 2,48 % от общего числа жителей Московской области).

Система образования городского округа Щёлково является одной из наиболее масштабных и динамично развивающихся образовательных систем в Московской области.

По состоянию на 01.01.2023 в городском округе Щёлково сеть образовательных организаций включает в себя:

– 25 общеобразовательных учреждений, из них:

2 гимназии, 2 лицея, 2 школы с углублённым изучением отдельных предметов,        16 средних общеобразовательных школ, 1 школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 частные общеобразовательные организации;

- 15 дошкольных образовательных учреждений (34 здания);

(18 дошкольных образовательных учреждений (28 зданий) в результате реорганизации образовательных учреждений вошли в состав общеобразовательных учреждений);

- 2 детских сада, функционирующих в рамках частно - государственного партнерства (2 здания) (АНДОО «Счастье моё» и АНДОО детский сад «Бонбонс»);

– 11 организаций дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: доступность общего и дошкольного образования детей.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования                                     и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте      от 2 месяцев до 7 лет требует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечёт риски ухудшения условий их обучения, соответственно, обучение во вторую смену и рост наполняемости классов. В настоящее время на территории городского округа Щёлково           9 школ функционируют в две смены, таким образом, остро стоит вопрос о необходимости строительства новых школ.

В свою очередь, ситуация со стандартами условий обучения                                                  в общеобразовательных организациях является ещё более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

Муниципальная система образования является органичной составляющей инновационного развития экономики округа, удовлетворяющей разнообразные запросы потребителей. Анализ текущего состояния системы общего образования в городском округе Щёлково позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами местного самоуправления представляется необходимым в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Проблемы:

- Обучение в две смены в общеобразовательных учреждениях.

- Сохранение достаточно высокой доли износа зданий образовательных учреждений.

- Отсутствие собственных зданий у учреждений дополнительного образования.

- Необходима реконструкция спортивных площадок образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

- Не созданы в полном объёме условия для технического творчества детей                      в муниципальных образовательных учреждениях.

- Недостаточная база по организации сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования по поддержке одарённых детей.

- Необходимо строительство новых школ.

- 3. Инерционный прогноз развития сферы с учётом реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, предложения по решению проблем

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет                    и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округе Щёлково до 2027 года необходимо увеличить количество качественных услуг общего образования детей.

Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте                       до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену.

Для этого планируется строительство объектов дошкольного, общего образования                 с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в т.ч. для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Щёлково до 2027 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, а также детей школьного возраста в связи с активно ведущимся жилищным строительством, миграцией населения. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Наряду           со строительством зданий дошкольных образовательных организаций, получат развитие вариативные формы, будет осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства.               Это позволит ликвидировать очерёдность в дошкольные образовательные организации.

Строительство общеобразовательных учреждений позволит решить проблему обучения во 2 смену.

При этом, для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности                    и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования                       и контроля качества услуг.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе обеспечен высокоскоростной интернет.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей станет комплекс мер по развитию дополнительного образования и его инфраструктуры.

- 4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Щёлково и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение,        с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» утверждаются одновременно с приведением муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Щёлково                                            о бюджете городского округа Щёлково.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта»             не разрабатывается.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы                        и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путём проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчёт                           о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области                                             с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) отчёты о реализации основных мероприятий муниципальной программы, а также вводит      в подсистему ГАСУ информацию, связанную с формированием муниципальной программы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково  от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково».

5. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации

муниципальной подпрограммы

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023  № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково».