Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Щёлково**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности**

**и отрасли обращения с отходами»**

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2027 годы

Утверждена постановлением

Администрации городского округа Щёлково: 05.12.2022 № 3840

Список изменяющих документов: от 14.03.2023 № 810, 30.06.2023 № 2382,   
от 20.10.2023 № 3920, от 05.03.2024 № 758, от 14.05.2024 № 1910, от 14.05.2024   
№ 1911, от 11.07.2024 № 2962, от 20.08.2024 № 3523, от 11.11.2024 № 5110, от 07.02.2025 № 525, от 28.02.2025 № 910, от 15.05.2025 № 2044

Ответственный исполнитель

за муниципальную программу: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Дата размещения в Подсистеме по формированию

муниципальных программ Московской области

ГАС «Управление»: 04.06.2025

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности**

**и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами.  Создание условий для развития и модернизации коммунального комплекса.  Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода»  Подпрограмма II «Системы водоотведения»  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой за счет капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Щёлково.  Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на обеспечение населения качественными услугами водоотведения за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Щёлково.  Реализация мероприятий Подпрограммы III направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области.  Реализация мероприятий Подпрограммы V направлена на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;  ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;  повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области  соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту.  Реализация мероприятий Подпрограммы VI направлена на организацию  в границах городского округа газоснабжения населения.  Реализация мероприятий Подпрограммы VIII направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **1 137 681,54** | **83 592,42** | **231 453,31** | **493 410,52** | **225 380,73** | **103 844,56** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **3 556 466,25** | **417 144,89** | **842 630,90** | **1 374 936,47** | **717 881,21** | **203 872,78** |
| Внебюджетные средства | **4 750,00** | **2 850,00** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **4 698 897,79** | **503 587,31** | **1 075 984,21** | **1 868 346,99** | **943 261,94** | **307 717,34** |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,   
в том числе формулировка основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, описание целей муниципальной программы**

Коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики городского округа Щёлково, обеспечивающей население округа жизненно важными коммунальными услугами.

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса обеспечивает предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

Система централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского округа Щёлково представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из:

- 52 ВЗУ, 41 насосной станции, 79 водонапорных башен и резервуаров чистой воды, 9 станций обезжелезивания, 83 канализационных насосных станций, 486,158 км сетей водоснабжения, 428,553 км сетей водоотведения;

- 67 котельных, 34 ЦТП, 306,7 км сетей теплоснабжения.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Износ основных фондов тепло-, водоснабжения составляет более   
78 процентов, объектов водоотведения – более 76 процентов.

Изношенность системы коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство инженерных объектов с применением современных технологий обеспечит надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей на всей территории городского округа Щёлково.

Основные цели муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее – муниципальная программа):

- повышение условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами на территории городского округа Щёлково;

- создание условий для развития и модернизации коммунального комплекса на территории городского округа Щёлково;

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений во исполнение требований Федерального закона   
от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Чистая вода»

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В муниципальной программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники финансирования.

Муниципальная программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации городского округа Щёлково, проектных и строительных организаций, привлекаемых в рамках конкурентных процедур.

Реализация части мероприятий проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022   
№ 1061/35 (с изменениями).

**Инерционный прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем   
в указанной сфере**

Инерционный сценарий развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щёлково, базирующийся на сохранении тенденций в социально-экономических условиях развития отрасли с учетом воздействия кризисных явлений, приведет к углублению системных проблем в отрасли и росту социальной напряженности в городском округе Щёлково.

Так, уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжит увеличиваться, что приведет к увеличению количества технологических отказов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к снижению качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. Низкое качество оказываемых услуг при регулярных перебоях в их поставке, а также при условии ежегодного опережающего роста тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что ведет к росту недовольства граждан, выражающегося, в том числе в неполной оплате потребленных коммунальных услуг. Низкий уровень собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги, а также государственное ограничение роста тарифов на соответствующие услуги при сохранении высокого уровня износа основных фондов создают условия, при которых деятельность ресурсоснабжающих организаций становится нерентабельной, а вложение инвестиций - рискованным и нецелесообразным. Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в период с 2020-2022 годы:

созданы и восстановлены ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки - 3 ед.;

построены, реконструированы, отремонтированы коллекторы (участки), канализационные насосные станции - 2 ед.;

созданы и восстановлены объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков - 2 ед.

выполнение работ по капитальному ремонту шахтного питьевого колодца по адресу: Московская область, г. о. Щёлково, д. Большие Петрищи - 1 ед.

Муниципальная программа направлена на:

- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой за счет капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Щёлково;

- обеспечение населения качественными услугами водоотведения за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Щёлково;

- повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области;

- на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области

- соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту;

- создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Щёлково позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям, а также улучшить экологическое состояние в городском округе Щёлково.

Ключевые мероприятия муниципальной программы:

создание новых, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

создание объектов коммунальной инфраструктуры военных городков Московской области;

снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфрастрктуры городского округа Щёлково;

разработка и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов;

повышение энергетической эффективности и рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе с применением энергосберегающих технологий;

создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области

финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия

- готовит и предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. **Подпрограмма I «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | | - | - | - | | 1 | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.02 |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | | - | 0 | 1 | | 1 | | 02.02.03 |
| 1.3. | Количество отремонтированных шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | 171 | 168 | | 175 | 192 | 196 | | 196 | | 02.02.06 |
| 2. | **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | | - | 1 | - | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.02 |
| 3. | **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | 3 | | 14 | 2 | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.13, 03.03.01, 03.03.02 |
| 3.2. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | - | 1 | 2 | | 6 | 1 | | 2 | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.01, 02.02.07, 02.02.09, 02.02.11 |
| 3.3. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный  отраслевой  показатель | % | 66,7 | 100 | - | | - | - | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 05.05.01, 05.05.02, 05.05.03 |
| 3.4. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | 66,7 | - | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 05.05.01, 05.05.02, 05.05.03 |
| 4. | **Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный  отраслевой показатель | % | 25,0 | 27,8 | | 26,95 | - | - | | - | | Комитет по образованию  Администрации городского округа Щёлково  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 01.01.04, 01.01.11 |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  отраслевой показатель | % | 89,01 | 95,01 | | 94,47 | - | - | | - | | Комитет по образованию  Администрации городского округа Щёлково  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 01.01.10 |
| 4.3. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 93,13 | 100 | | 95,70 | - | - | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.01 |
| 4.4. | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | показатель муниципальной программы | ед. | 174 | 68 | | 51 | 50 | 50 | | 50 | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.51 |
| 4.5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | 22,32 | 22,82 | | 30,75 | - | - | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 03.03.01 |
| 4.6 | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | показатель муниципальной программы | ед. | 2669 | 2174 | | 0 | 165 | 165 | | 165 | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 02.02.02 |
| 5. | **Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | | 2 | - | - | | - | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 01.01.02 |
| 6. | **Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Приобретение объектов коммунальнойинфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | - | - | | - | 100 | 100 | - | | | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | 01.01.04, 01.01.17, 01.01.18, 01.01.19, 02.02.05 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Тип целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета целевого показателя | Источник получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **подпрограммы I «Чистая вода»** | | | | | | |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| 2. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| 3. | Количество отремонтированных шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев | Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** | | | | | | |
| 4. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных на территории ОМСУ | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | | | |
| 5. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| 6. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| 7. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | Д= (Астс+АвсиВО+Апкр)\*100%, где  3  Д - Доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  Астс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  Апкр - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Акт сдачи-приемки услуг | *ежеквартальная* |
| **Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | |
| 8. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) | показатель муниципальной программы | % | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежеквартальная* |
| 9. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | показатель муниципальной программы | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежеквартальная* |
| 10. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | показатель муниципальной программы | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | АИС  ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 11. | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных об оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| 12. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | показатель муниципальной программы | % | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | АИС  ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 13. | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных об оснащенности автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Акт сдачи-приемки работ | *ежеквартальная* |
| **Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»** | | | | | | |
| 14. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства, подключенных (технологически присоединенных) к сетям газораспределения | Акт о подключении (технологическом присоединении) | *ежеквартальная* |
| **Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | |
| 15. | Приобретение объектов коммунальнойинфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | Определяется на основании данных о приобретенных объектах коммунальнойинфраструктуры | Отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности | *ежеквартальная* |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Порядок определения значения результата выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.02.02.02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с нарастающим итогом |
| 2. | 1.02.02.03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев с нарастающим итогом |
| 3. | 1.02.02.03 | Количество демонтированных шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество демонтированных шахтных колодцев |
| 4. | 1.02.02.06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество отремонтированных шахтных колодцев с нарастающим итогом |
| 5. | 2.01.01.01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения с нарастающим итогом |
| 6. | 2.02.02.01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций с нарастающим итогом |
| 7. | 2.02.02.02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций с нарастающим итогом |
| 8. | 2.02.02.05 | Количество объектов,  в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | ед. | Значение результата определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения |
| 9. | 3.01.01.05 | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 10. | 3.01.01.06 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 11. | 3.01.01.07 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 12. | 3.01.01.08 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 13. | 3.01.01.13 | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных | ед. | Значение результата определяется как общее количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, нарастающим итогом |
| 14. | 3.02.02.01. | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 15. | 3.02.02.01. | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 16. | 3.02.02.07. | Произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 17. | 3.02.02.09. | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 18. | 3.02.02.11. | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 19. | 3.03.03.01  3.03.03.02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков с нарастающим итогом |
| 20. | 3.04.04.03 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и 15.водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | % | Значение результата определяется на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии |
| 21. | 3.05.05.01. | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 22. | 3.05.05.04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 23. | 3.05.05.03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 24. | 5.01.01.04 | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 25. | 5.01.01.10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 26. | 5.01.01.10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ед. | Значение результата определяется как общее количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с нарастающим итогом |
| 27. | 5.01.01.11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D) | ед. | Значение результата определяется как общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D) с нарастающим итогом |
| 28. | 5.02.02.01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 29. | 5.02.02.01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | ед. | Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов с нарастающим итогом |
| 30. | 5.02.02.51 | Установлены, заменены, поверены индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 31. | 5.02.02.02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 32. | 5.03.03.01 | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | ед. | Значение результата определяется как общее количество заявлений о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом, поданных в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
| 33. | 5.03.03.01 | Выдано актов ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | ед. | Значение результата определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом |
| 34. | 5.03.03.01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | ед. | Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности с нарастающим итогом |
| 35. | 6.01.01.02 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | ед. | Значение результата определяется на основании данных о количестве газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства, подключенных (технологически присоединенных) к сетям газораспределения |
| 36. | 8.01.01.04 | Приобретение в муниципальную собственность коммунальной инфраструктуры | ед. | Значение результата определяется как общее количество приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |
| 37. | 8.01.01.17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | ед. | Количество установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках |
| 38. | 8.01.01.18 | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение | ед. | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших комплексное экологическое разрешение |
| 39. | 8.01.01.19 | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад | ед. | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад |
| 40. | 8.02.02.05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | % | Значение результата определяется на основании данных об осуществлении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом |

**Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  в том числе  по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **27 901,30** | **1 992,92** | **1 760,00** | **3 864,38** | **10 142,00** | **10 142,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **23 543,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 771,59** | **11 771,59** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **51 444,48** | **1 992,92** | **1 760,00** | **3 864,38** | **21 913,59** | **21 913,59** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 02**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | **51 444,48** | **1 992,92** | **1 760,00** | **3 864,38** | | | | | | | | | | | | **21 913,59** | **21 913,59** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **27 901,30** | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 864,38 | | | | | | | | | | | | 10 142,00 | 10 142,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **23 543,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 11 771,59 | 11 771,59 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.02** Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2027 | Итого | **34 827,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | 17 413,59 | 17 413,59 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **11 284,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 5 642,00 | 5 642,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **23 543,18** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 11 771,59 | 11 771,59 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 |
| 1.2. | **Мероприятие 02.03**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого | **5 077,39** | **1 013,01** | **0,00** | **1 064,38** | | | | | | | | | | | | **1 500,00** | **1 500,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **5 077,39** | 1 013,01 | 0,00 | 1 064,38 | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 |
| Количество демонтированных шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 27 | 15 | 0 | 12 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 12 | | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 02.06**  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого | **11 539,91** | **979,91** | **1 760,00** | **2 800,00** | | | | | | | | | | | | **3 000,00** | **3 000,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **11 539,91** | 979,91 | 1 760,00 | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 196 | 168 | 175 | 192 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 192 | 196 | 196 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Итого: | **51 444,48** | **1 992,92** | **1 760,00** | **3 864,38** | | | | | | | | | | | | **21 913,59** | **21 913,59** |  |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **27 901,30** | 1 992,92 | 1 760,00 | **3 864,38** | | | | | | | | | | | | **10 142,00** | **10 142,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **23 543,18** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | | | | | **11 771,59** | **11 771,59** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности»** подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания по адресу: МО,  г.п. Загорянское, ул. Розы Люксембург  (2 этап) | Капитальный ремонт | 360 куб. м/час | 20.01.2026-  30.11.2027 | Итого | 34 827,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 413,59 | 17 413,59 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 642,00 | 5 642,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 771,59 | 11 771,59 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 34 827,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 413,59 | 17 413,59 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.03 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев»** подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Финансирование из бюджета городского округа Щёлково | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт шахтных колодцев в г.о. Щёлково | Капитальный ремонт |  | 20.01.2023-  30.11.2027 | Итого | 5 077,39 | 1 013,01 | 0,00 | 1 064,38 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 077,39 | 1 013,01 | 0,00 | 1 064,38 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 5 077,39 | 1 013,01 | 0,00 | 1 064,38 | 1 500,00 | 1 500,00 |

**Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **196 355,93** | **36 394,04** | **34 232,12** | **54 095,57** | **51 432,20** | **20 202,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **693 579,83** | **79 325,22** | **236 342,67** | **165 805,12** | **151 857,06** | **60 249,76** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **889 935,76** | **115 719,26** | **270 574,79** | **219 900,69** | **203 289,26** | **80 451,76** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | 2026 | 2027 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | 1. | **Основное мероприятие 01**  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2027 | Итого | | **166 353,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **144 595,26** | **21 757,76** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | 41 935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 36 582,61 | 5 352,41 | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 124 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 108 012,65 | 16 405,35 | | Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 1.  1. | **Мероприятие 01.01** Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2027 | Итого | | **166 353,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **144 595,26** | **21 757,76** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | 41 935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 36 582,61 | 5 352,41 | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 124 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 108 012,65 | 16 405,35 | | Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | X | X | | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе: | | | | | | | | 2026 | 2027 | X | | 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2. | **Основное мероприятие 02**  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2017-2027 | Итого | | **723 582,74** | **115 719,26** | **270574,79** | **219 900,69** | | | | | | | | | **58 694,00** | **58 694,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | **154 420,91** | 36 394,04 | 34 232,12 | 54 095,57 | | | | | | | | | 14 849,59 | 14 849,59 | | Средства федерального бюджета | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | **569 161,83** | 79 325,22 | 236342,67 | 165 805,12 | | | | | | | | | 43 844,41 | 43 844,41 | | Внебюджетные средства | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 2.  1. | **Мероприятие 02.01**  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2017-2024 | Итого | | **170 960,52** | **6 015,20** | **164945,32** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | **9 097,19** | **849,92** | 8 247,27 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | **161 863,33** | **5 165,28** | 156698,05 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | X | X | | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 | 2027 | X | | 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 2.  2. | **Мероприятие 02.02**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | | **442 918,16** | **0,00** | **105629,47** | **219 900,69** | | | | | | | | | **58 694,00** | **58 694,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | 109 779,60 | 0,00 | 25 984,85 | 54 095,57 | | | | | | | | | 14 849,59 | 14 849,59 | | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 333 138,56 | 0,00 | 79 644,62 | 165 805,12 | | | | | | | | | 43 844,41 | 43 844,41 | | Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | X | X | | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 | 2027 | X | | 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | | 2.  3. | **Мероприятие 02.05**  Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 2023 | Итого | | **109 704,06** | **109 704,06** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | | **35 544,12** | 35 544,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | **74 159,94** | 74 159,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | Количество объектов,  в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед. | X | X | | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 | 2027 | X | | 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  | **Итого по подпрограмме** | | | Итого: | **889 935,76** | **115 719,26** | **270 574,79** | **219 900,69** | | | | | | | | | **203 289,26** | **80 451,76** |  | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | **196 355,93** | **36 394,04** | **34 232,12** | **54 095,57** | | | | | | | | | **51 432,20** | **20 202,00** | | Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | Средства бюджета Московской области | **693 579,83** | **79 325,22** | **236 342,67** | **165 805,12** | | | | | | | | | **151 857,06** | **60 249,76** | | Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.01 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности»**

подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Фряново, г.о. Щёлково производительностью 3000 куб.м/сут. (в т.ч. ПИР) | 20.01.2026-  30.11.2028 | 3000 куб. м/сут. | 289 190,52 | 0,00 | Итого: | 166 353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 595,26 | 21 757,76 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 41 935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 582,61 | 5 352,41 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 124 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 012,65 | 16 405,35 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  | 0,00 | Всего: | 166 353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 595,26 | 21 757,76 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 41 935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 582,61 | 5 352,41 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 124 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 012,65 | 16 405,35 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности»** подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | |
| 1. | Модернизация КНС «Соколовская»,  г. Щелково, в том числе ПИР | 20.01.2017-21.12.2024 | 120 000 куб. м/сут. | 1053541,68 | 728 192,96 | Итого: | 170 382,46 | 5 437,14 | 164 945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Администрация городского округа Щёлково | |
| 39 477,74 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 8 519,13 | 271,86 | 8 247,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 685 240,62 | Средства бюджета Московской области | 161 863,33 | 5 165,28 | 156 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 3 474,60 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2. | Корректировка проектной и рабочей документации по модернизации  КНС «Соколовская»,  г. Щелково | 20.01.2023-30.11.2023 |  | 578,06 | 0,00 | Итого: | 578,06 | 578,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Администрация городского округа Щёлково | |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 578,06 | 578,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  | 728 192,96 | Всего: | 170 960,52 | 6 015,20 | 164 945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  |  |  |  | 39 477,74 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 9 097,19 | 849,92 | 8 247,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  |  |  |  | 685 240,62 | Средства бюджета Московской области | 161 863,33 | 5 165,28 | 156 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  |  |  |  | 3 474,60 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности»**

подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт межрайонного самотечного канализационного коллектора от г. Королев  (пл. Валентиновская)  до г. Щелково (КНС «Соколовская») диаметром 2Дy1000мм - Ду1200мм - 1500 мм городской округ Щёлково  (3 этап) | Капитальный ремонт | 2087 м | 20.01.2024-  30.11.2025 | Итого | 325 530,16 | 0,00 | 105 629,47 | 219 900,69 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 080,42 | 0,00 | 25 984,85 | 54 095,57 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 245 449,74 | 0,00 | 79 644,62 | 165805,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Установка в мкр. Восточный, д. Большие Жеребцы (ЖК «Восточная Европа») очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод модульного типа производительностью 500м3/сут | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 500 куб.м/сут | 20.01.2026-  30.11.2027 | Итого | 117 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 694,00 | 58 694,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 29 699,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849,59 | 14 849,59 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 87 688,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 844,41 | 43 844,41 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 442 918,16 | 0,00 | 105 629,47 | 219 900,69 | 58 694,00 | 58 694,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.05 «Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения»**

подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе самотечном Болшево-Щелково (на участке самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм по адресу: Московская область,  г.о. Щелково, п.Загорянский, ул. Калинина) | Капитальный ремонт | протяженность 130 метров диаметром 1000 мм | 25.05.2023-30.11.2023 | Итого | 109 704,06 | 109 704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 35 544,12 | 35 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 159,94 | 74 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 109 704,06 | 109 704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы**  **III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | | | Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | Средства бюджета  городского округа Щёлково | **875 843,52** | **39 567,19** | **194 927,77** | **405 441,47** | **163 106,53** | **72 800,56** | | Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | Средства бюджета Московской области | **2 646 404,64** | **336 592,67** | **606 288,23** | **1 125 145,75** | **446 526,56** | **131 851,43** | | Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | Всего, в том числе по годам: | **3 522 248,16** | **376 159,86** | **801 216,00** | **1 530 587,22** | **609 633,09** | **204 651,99** | |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | **2 106 106,56** | **0,00** | **471 903,22** | **1 316 682,83** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **317 520,51** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **528 981,01** | 0,00 | 111 886,83 | 338 984,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 110,05 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 577 125,55** | 0,00 | 360 016,39 | 977 698,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 410,46 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.05** Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024 | Итого | **325 396,95** | **0,00** | **147 392,87** | **178 004,08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **80 254,40** | 0,00 | 36 465,39 | 43 789,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **245 142,55** | 0,00 | 110 927,48 | 134 215,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.06** Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024-2025 | Итого | **54 764,47** | **0,00** | **29 651,59** | **25 112,88** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **16 899,23** | 0,00 | 10 721,46 | 6 177,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **37 865,24** | 0,00 | 18 930,13 | 18 935,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.07** Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2026 | Итого | **1 214 342,55** | **0,00** | **86 484,86** | **810 337,18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **317 520,51** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **298 728,28** | 0,00 | 21 275,28 | 199 342,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 110,05 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **915 614,27** | 0,00 | 65 209,58 | 610 994,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 410,46 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 3 | | | | 2 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 01.08** Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2024-2025 | Итого | **498 040,51** | **0,00** | **205 754,85** | **292 285,66** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **127 555,44** | 0,00 | 42 745,51 | 84 809,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **370 485,07** | 0,00 | 163 009,34 | 207 475,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 3 | | | | 0 | 0 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.13** Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2024-2025 | Итого | **9 523,44** | **0,00** | **2 619,05** | **6 904,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **1 505,02** | 0,00 | 679,19 | 825,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **8 018,42** | 0,00 | 1 939,86 | 6 078,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 4 | | | | 0 | 0 |
| 1.6 | **Мероприятие 01.29** Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 | Итого | **4 038,64** | **0,00** | **0,00** | **4 038,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **4 038,64** | 0,00 | 0,00 | 4 038,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 02** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2027 | Итого | **1 258 864,95** | **248926,62** | **326 620,76** | **204 299,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **283 528.58** | **195 489,99** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **289 698,25** | 12446,34 | 80 348,92 | 56 851,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 412,48 | 63 638,56 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **969 166,70** | 236480,28 | 246 271,84 | 147 447,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 116,10 | 131 851,43 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01**  Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2022-2027 | Итого | **689 757,17** | **248926,62** | **0,00** | **33 192,48** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **262 114,43** | **145 523,64** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **137 106,17** | 12 446,34 | 0,00 | 8 165,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 344,81 | 47 149,66 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **552 651,00** | 236 480,28 | 0,00 | 25 027,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 769,62 | 98 373,98 |
| Внебюджетные средств | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | X |
| 2.2. | **Мероприятие 02.07** Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | 2024-2025 | Итого | **248 513,15** | **0,00** | **205 641,70** | **42 871,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | 67 728,83 | 0,00 | 50 588,07 | 17 140,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 180 784,32 | 0,00 | 155 053,63 | 25 730,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | | | | | 0 | | | | 4 | | | | | 0 | | | | | 5 | | | 0 | 0 |
| 2.3. | **Мероприятие 02.09**  Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2024-2025 | Итого | **249 214,13** | **0,00** | **120 979,06** | **128 235,07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **61 306,68** | 0,00 | 29 760,85 | 31 545,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **187 907,45** | 0,00 | 91 218,21 | 96 689,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1  полу  годие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 0 | 0 |
| 2.4. | **Мероприятие 02.11**  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2027 | Итого | **71 380,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21 414,15** | **49 966,35** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **23 556,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 067,67 | 16 488,90 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **47 823,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 346,48 | 33 477,45 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| 3. | **Основное мероприятие 03**  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2021-2023 | Итого | **104 732,39** | **104 732,39** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **14 620,00** | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **90 112,39** | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.  1. | **Мероприятие 03.01**  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2021-2023 | Итого | **51,95** | **51,95** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **51,95** | 51,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3.  2. | **Мероприятие 03.02**  Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2021-2023 | Итого | **104 680,44** | **104 680,44** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | 14 568,05 | 14 568,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 04** Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023 | Итого | **22 500,85** | 22 500,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **12 500,85** | 12 500,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | **Мероприятие 04.03**  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023 | Итого | **22 500,85** | 22 500,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **12 500,85** | 12 500,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, % | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 100 | 100 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | **Основное мероприятие 05**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2024-2027 | Итого | **30 043,41** | **0,00** | **2 692,02** | **9 605,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 584,00** | **9 162,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **30 043,41** | 0,00 | 2 692,02 | 9 605,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 584,00 | 9 162,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5.  1. | **Мероприятие 05.01**  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2024-2027 | Итого | **18 297,41** | **0,00** | **2 692,02** | **9 605,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 000,00** | **3 000,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **18 297,41** | 0,00 | 2 692,02 | 9 605,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 5.  2. | **Мероприятие 05.03**  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2024-2027 | Итого | **5 746,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 584,00** | **3 162,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **5 746,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 584,00 | 3 162,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 5.  3. | **Мероприятие 05.04**  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2024-2027 | Итого | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 000,00** | **3 000,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **6 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025  год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | 1 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Итого: | **3 522 248,16** | **376 159,86** | **801 216,00** | **1 530 587,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **609 633,09** | **204 651,99** |  |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **875 843,52** | **39 567,19** | **194 927,77** | **405 441,47** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **163 106,53** | **72 800,56** |
| Средства федерального бюджета | **51 456,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **2 646 404,64** | **336 592,67** | **606 288,23** | **1 125 145,75** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **446 526,56** | **131 851,43** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)»**

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково   
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 71,4 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 37 591,05 | 0,00 | 37 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 247,46 | 0,00 | 9 247,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 28 343,59 | 0,00 | 28 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  ул. Институтская (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 70,3 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 34 159,82 | 0,00 | 34 159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 549,82 | 0,00 | 25 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) (в части замены теплообменного оборудования)  в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 19,8 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 48 975,61 | 0,00 | 48 975,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 048,00 | 0,00 | 12 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 36 927,61 | 0,00 | 36 927,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково,  ул. Московская (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 14,0 МВт | 01.03.2024-15.10.2025 | Итого | 164 760,68 | 0,00 | 16 780,85 | 147 979,83 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 40 531,13 | 0,00 | 4 128,09 | 36 403,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 124 229,55 | 0,00 | 12 652,76 | 111 576,79 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП)  в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 1,5 МВт | 01.03.2024-15.10.2025 | Итого | 39 909,79 | 0,00 | 9 885,54 | 30 024,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 817,81 | 0,00 | 2 431,84 | 7 385,97 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 091,98 | 0,00 | 7 453,70 | 22 638,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 325 396,95 | 0,00 | 147 392,87 | 178 004,08 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.06 «Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)»** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство БМК на 1,2 МВт  по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  пл. Ленина  (в т.ч. ПИР) | 01.04.2024-15.10.2025 | 1,2 МВт | 36 427,25 | 0,00 | Итого: | 36 333,85 | 0,00 | 18 163,62 | 18 170,23 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 8 938,13 | 0,00 | 4 468,25 | 4 469,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 395,72 | 0,00 | 13 695,37 | 13 700,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Строительство БМК на 0,3 МВт  по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  д. Еремино  (в т.ч. ПИР) | 01.04.2024-15.10.2025 | 0,3 МВт | 13 885,30 | 0,00 | Итого: | 13 885,30 | 0,00 | 6 942,65 | 6 942,65 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 3 415,78 | 0,00 | 1 707,89 | 1 707,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 469,52 | 0,00 | 5 234,76 | 5 234,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | |  |  | 0,00 | Всего: | 50 219,15 | 0,00 | 25 106,27 | 25 112,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 12 353,91 | 0,00 | 6 176,14 | 6 177,77 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 37 865,24 | 0,00 | 18 930,13 | 18 935,11 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности»** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство БМК на 12 МВт  по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  п. Фряново,  ул. Первомайская  (в т.ч. ПИР) | 29.05.2024-15.10.2025 | 12 МВт | 267 790,84 | 0,00 | Итого: | 252 063,13 | 0,00 | 51 872,19 | 200190,94 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 62 007,53 | 0,00 | 12 760,56 | 49 246,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 190 055,60 | 0,00 | 39 111,63 | 150943,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Строительство БМК на 2,5 МВт  по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  д. Хлепетово  (в т.ч. ПИР) | 29.05.2024-15.10.2025 | 2,5 МВт | 82 700,09 | 0,00 | Итого: | 77 716,73 | 0,00 | 18 820,72 | 58 896,01 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 19 118,32 | 0,00 | 4 629,90 | 14 488,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 58 598,41 | 0,00 | 14 190,82 | 44 407,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  мкр. №2  (в т.ч. ПИР) | 09.07.2024- 15.10.2025 | 16 МВт | 357 442,00 | 0,00 | Итого: | 355 361,85 | 0,00 | 15 791,95 | 339 569,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 87 419,02 | 0,00 | 3 884,82 | 83 534,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 267 942,83 | 0,00 | 11 907,13 | 256 035,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область,  г.о. Щёлково,  рп. Фряново  (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025- 15.10.2026 | 0,7 МВт | 32 399,02 | 0,00 | Итого: | 32 399,02 | 0,00 | 0,00 | 12 959,60 | 19 439,42 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 7 970,16 | 0,00 | 0,00 | 3 188,06 | 4 782,10 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 24 428,86 | 0,00 | 0,00 | 9 771,54 | 14 657,32 | 0,00 |  |
| 5. | Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область,  г.о. Щёлково,  ул. Московская  (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025- 15.10.2026 | 50,9 МВт | 496 801,82 | 0,00 | Итого: | 496 801,82 | 0,00 | 0,00 | 198 720,73 | 298 081,09 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 122 213,25 | 0,00 | 0,00 | 48 885,30 | 73 327,95 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 374 588,57 | 0,00 | 0,00 | 149 835,43 | 224 753,14 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | |  |  | 0,00 | Всего: | 1 214 342,55 | 0,00 | 86 484,86 | 810337,18 | 317 520,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 298 728,28 | 0,00 | 21 275,28 | 199 342,95 | 78 110,05 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 915 614,27 | 0,00 | 65 209,58 | 610 994,23 | 239 410,46 | 0,00 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения»**

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область,  г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 5,8 МВт | 06.05.2024-15.10.2025 | Итого | 118 895,12 | 0,00 | 16 182,35 | 102 712,77 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 31 473,56 | 0,00 | 3 980,86 | 27 492,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 87 421,56 | 0,00 | 12 201,49 | 75 220,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт Котельной №29  в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 46,8 МВт | 06.05.2024-15.10.2025 | Итого | 303 726,38 | 0,00 | 151 863,00 | 151 863,38 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 77 526,02 | 0,00 | 37 358,35 | 40 167,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 226 200,36 | 0,00 | 114 504,65 | 111 695,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт Котельной №9 по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 8,6 МВт | 06.05.2024-15.10.2025 | Итого | 75 419,01 | 0,00 | 37 709,50 | 37 709,51 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 18 555,86 | 0,00 | 1 406,30 | 17 149,56 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 56 863,15 | 0,00 | 36 303,20 | 20 559,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 498 040,51 | 0,00 | 205 754,85 | 292 285,66 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 01.13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)»**

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная № 3 б/к г.о. Щелково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков ул., д.6, пом.IV | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 878,80 | 0,00 | 703,04 | 175,76 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 216,19 | 0,00 | 172,95 | 43,24 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 662,61 | 0,00 | 530,09 | 132,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щелково, д. Богослово | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 4 204,02 | 0,00 | 1 681,61 | 2 522,41 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 034,20 | 0,00 | 413,68 | 620,52 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 169,82 | 0,00 | 1 267,93 | 1 901,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щелково, п. Литвиново | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 3 970,31 | 0,00 | 188,12 | 3 782,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 115,70 | 0,00 | 46,28 | 69,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 854,61 | 0,00 | 141,84 | 3 712,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная № 9 г.о. Щелково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14 | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 470,31 | 0,00 | 46,28 | 424,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 138,93 | 0,00 | 46,28 | 92,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 9 523,44 | 0,00 | 2 619,05 | 6 904,39 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/  строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей по адрес: Московская область,  г. Щелково, микрорайон Щелково-4 | 20.01.2022-30.11.2023 | 5 653,1 пог.м  (по траншее)  в 2-х трубном исполнении | 312 870,01 | 63 943,39 | Итого: | 248 926,62 | 248 926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 3 197,17 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 12 446,34 | 12 446,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 746,22 | Средства бюджета Московской области | 236 480,28 | 236 480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения для технологического присоединения комплексной застройки ООО «СЗ «Инвест Проект МСК» | 20.01.2026-  30.11.2027 | 2,64 км | 207 890,91 | 0,00 | Итого: | 207 890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 367,27 | 145 523,64 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 67 356,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 207,00 | 47 149,66 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 140 534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 160,27 | 98 373,98 |  |
| 3. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей  д. Новая Слобода услугами водоснабжения  и водоотведения,  в том числе ПИР  и технологическое присоединение | 20.01.2025-30.11.2026 | 500 куб.м/сут. | 232 939,64 | 0,00 | Итого: | 232 939,64 | 0,00 | 0,00 | 33 192,48 | 199 747,16 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 57 303,17 | 0,00 | 0,00 | 8 165,36 | 49 137,81 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175 636,47 | 0,00 | 0,00 | 25 027,12 | 150 609,35 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | |  |  | 0,00 | Всего: | 689 757,17 | 248 926,62 | 0,00 | 33 192,48 | 262 114,43 | 145 523,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 137 106,17 | 12 446,34 | 0,00 | 8 165,36 | 69 344,81 | 47 149,66 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 552 651,00 | 236 480,28 | 0,00 | 25 027,12 | 192 769,62 | 98 373,98 |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.07 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения»** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 798 м | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 95 966,90 | 0,00 | 95 966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 23 607,86 | 0,00 | 23 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 72 359,04 | 0,00 | 72 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей  от ТК-1099 до ТК-1122  в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 110 м | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 20 425,25 | 0,00 | 20 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 024,61 | 0,00 | 5 024,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 15 400,64 | 0,00 | 15 400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 335,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 23 801,36 | 0,00 | 19 265,45 | 4 535,91 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 956,60 | 0,00 | 4 739,51 | 2 217,09 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 844,76 | 0,00 | 14 525,94 | 2 318,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей  от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а  в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 845,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 27 981,60 | 0,00 | 17 864,38 | 10 117,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 421,43 | 0,00 | 4 394,64 | 6 026,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 17 560,17 | 0,00 | 13 469,74 | 4 090,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей  от Котельной №8 до ТК-1  (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 1 400,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 53 686,44 | 0,00 | 41 549,03 | 12 137,41 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 13 206,86 | 0,00 | 10 221 06 | 2 985,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 40 479,58 | 0,00 | 31 327,97 | 9 151,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей  от ТК до вводов в МКД  (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 450,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 16 643,84 | 0,00 | 10 570,69 | 6 073,15 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 295,42 | 0,00 | 2 600,39 | 3 378,12 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11 348,42 | 0,00 | 7 970,30 | 2 695,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения проложенных по территории "МАОУ СОШ № 21 ГОЩ" по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 147 м | 17.02.2025-15.10.2025 | Итого | 10 007,76 | 0,00 | 0,00 | 10 007,76 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 532,96 | 0,00 | 0,00 | 2 532,96 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 474,80 | 0,00 | 0,00 | 7 474,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  | | | | 248 513,15 | 0,00 | 205 641,70 | 42 871,45 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.09 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований»** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго»  с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22  в г.о. Щелково | Капитальный ремонт | L= 1421,5 м | 08.04.2024-15.10.2025 | Итого | 249 214,13 | 0,00 | 120 979,06 | 128 235,07 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 61 306,68 | 0,00 | 29 760,85 | 31 545,83 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 187 907,45 | 0,00 | 91 218,21 | 96 689,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 249 214,13 | 0,00 | 120 979,06 | 128 235,07 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.11 «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»** подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Сети котельной № 8,  р.п. Фряново,  г.о. Щелково | Капитальный ремонт | 0,2 км | 20.01.2026-30.11.2027 | Итого | 71 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 414,15 | 49 966,35 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 23 556,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 067,67 | 16 488,90 |
| Средства бюджета Московской области | 47 823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 346,48 | 33 477,45 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 71 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 414,15 | 49 966,35 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено **мероприятием 03.02 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков**

**мероприятием 03.01 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности**

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/  реконструкции  объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу:  г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, в том числе технологическое присоединение и проектно-изыскательские работы (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но неоплаченные  в 2021 году в размере  2 107 427,37 руб. средства бюджета муниципального образования) | 20.01.2021-30.11.2023 | 25,4 МВт | 270 009,37 | 169 828,93 | Итого: | 100 180,44 | 100 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| 16 983,65 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 10 068,05 | 10 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 845,28 | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  | 169 828,93 | Всего: | 100 180,44 | 100 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 16 983,65 | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 10 068,05 | 10 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 152 845,28 | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством котельной мощностью 25 МВт по адресу:  г.п. Щёлково, Щёлково-4,  ул. Беляева | 20.01.2021-  30.11.2023 |  | 325,87 | 273,92 | Итого: | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего: | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета  городского округа Щёлково | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Паспорт подпрограммы**

**V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **7 374,09** | **5 119,39** | **200,00** | **654,70** | **700,00** | **700,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **4 750,00** | **2 850,00** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **12 124,09** | **7 969,39** | **2 100,00** | **654,70** | **700,00** | **700,00** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01** Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | **1 550,00** | **850,00** | **700,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **1 550,00** | 850,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.04.**  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023 | Итого | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Комитет по образованию  Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев |
| 2 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.10**  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Итого | **750,00** | **350,00** | **400,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Комитет по образованию  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **750,00** | 350,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | X | X | 65 | 0 | 34 | 9 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 9 | | 11 | 11 | X |
| 1.3 | **Мероприятие 01.11**  Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2027 | Итого | **300,0** | **0,00** | **300,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | Комитет по образованию  Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **300,0** | 0,00 | 300,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D), ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 2. | **Основное мероприятие 02**  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | **10 574,09** | **7 119,39** | **1 400,00** | **654,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **700,00** | **700,00** | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству  Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **7 374,09** | 5 119,39 | 200,00 | 654,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **3 200,00** | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01**  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | **3 200,00** | **2 000,00** | **1 200,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **3 200,00** | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | X | X | 35 | 0 | 28 | 7 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | 0 | X |
| 2.2. | **Мероприятие 02.02** Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | **6 374,09** | **4 919,39** | **0,00** | **454,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | **500,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **6 374,09** | 4 919,39 | 0,00 | 454,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 2 669 | 2174 | 0 | 165 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 165 | | | | 165 | 165 |
| 2.3. | **Мероприятие 02.51**  Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2023-2027 | Итого | **1 000,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **200,00** | **200,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **1 000,00** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены, заменены, поверены индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | |
| 269 | 68 | 51 | 50 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 50 | | | | | 50 | 50 |
| 3. | **Основное мероприятие 03** Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01**  Организация работы  с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | | | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Выдано актов ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. |  |  | 51 | 0 | 14 | 9 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 9 | | | 14 | 14 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Итого: | **12 124,09** | **7 969,39** | **2 100,00** | **654,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **700,00** | **700,00** |  |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **7 374,09** | **5 119,39** | **200,00** | **654,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **700,00** | **700,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **4 750,00** | **2 850,00** | **1 900,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |

**Паспорт подпрограммы**

**VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса**

**и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **852,30** | **518,88** | **333,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **852,30** | **518,88** | **333,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01**  Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2024 | Итого | **852,30** | **518,88** | **333,42** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **852,30** | 518,88 | 333,42 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.02**  Организация  в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2024 | Итого | **852,30** | **518,88** | **333,42** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **852,30** | 518,88 | 333,42 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ед | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Итого: | **852,30** | **518,88** | **333,42** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **852,30** | 518,88 | 333,42 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту), предусмотренных   
**мероприятием 01.02 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения»**

подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | | Предельная стоимость работ  (тыс. руб.) | | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения по адресу: Московская область,  Щелковский р-н,  д. Костыши,  д. 46, пом. 1 | Московская область,  Щелковский р-н,  д. Костыши, д. 46, пом. 1 | Подключение (технологическое присоединение) | 06.10.2023-31.10.2024 | | 555,42 | | 0,00 | Итого: | 814,85 | 518,88 | 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 814,85 | 518,88 | 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения по адресу: Московская область,  г.о. Щелково,  д. Еремино, д. 1 | Московская область,  г.о. Щелково,  д. Еремино, д. 1 | Подключение (технологическое присоединение) | 07.05.2024- 18.09.2024 | | 37,45 | | 0,00 | Итого: | 37,45 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 37,45 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | | X | | X | | X | X | Всего: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный остаток | | | X | | X | | X | X | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | X | | X | | X | X | Всего: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Паспорт подпрограммы**

**VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **29 354,40** | **0,00** | **0,00** | **29 354,40** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **192 938,60** | **1 227,00** | **0,00** | **83 985,60** | **107 726,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **222 293,00** | **1 227,00** | **0,00** | **113 340,00** | **107 726,00** | **0,00** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное**  **мероприятие 01**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2025 | Итого | **221 066,00** | **0,00** | **0,00** | **113 340,00** | | | | | | | | | | | | **107 726,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **29 354,40** | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **191 711,60** | 0,00 | 0,00 | 83 985,60 | | | | | | | | | | | | 107 726,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.04**  Приобретение объектов коммунальнойинфраструктуры | 2025 | Итого | **90 600,00** | **0,00** | **0,00** | **90 600,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **29 354,40** | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **61 245,60** | 0,00 | 0,00 | 61 245,60 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 01.17**  Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2026 | Итого | **20 800,00** | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 | | | | | | | | | | | | 14 560,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **20 800,00** | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 | | | | | | | | | | | | 14 560,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 0 |
|  | **Мероприятие 01.18**  Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений | 2025 | Итого | **16 500,00** | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **16 500,00** | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 01.19**  Приобретение специализированной техники для аварийных бригад | 2025-2026 | Итого | **93 166,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 93 166,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **93 166,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 93 166,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02**  Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | **1 227,00** | **1 227,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 227,00** | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.05**  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | **1 227,00** | **1 227,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации  городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 227,00** | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом,% | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | | в том числе: | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Итого: | **222 293,00** | **1 227,00** | **0,00** | **113 340,00** | | | | | | | | | | | | **107 726,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета  городского округа Щёлково | **29 354,40** | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **192 938,60** | 1 227,00 | 0,00 | 83 985,60 | | | | | | | | | | | | 107 726,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту), предусмотренных **мероприятием   
01.04 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры»** подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выкуп сетей  и КНС мкр. Богородский г.о. Щёлково | мкр. Богородский г.о. Щёлково | Выкуп  КНС – 300 куб.м/час  Сети ВС – 5250,90 пог.м  Сети ВО – 4893,1 пог.м | 20.01.2025-30.11.2025 | 90 600,00 | 0,00 | Итого: | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | | | X | X | X | X | Всего: | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный остаток | | | X | X | X | X | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | X | X | X | X | Всего: | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 | 61 245,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 | 29 354,40 | 0,00 | 0,00 |