**Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I: Пассажирский транспорт общего пользования Подпрограмма II : Дороги Подмосковья Подпрограмма III : Безопасность дорожного движения |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.
2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. 3. Снижение тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий. |
| **Источники финансирования муниципальной программы в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | 3,184,513.7 | 483,650.0 | 544,057.2 | 680,958.5 | 722,039.0 | 753,809.0 |
| **Средства бюджета Московской области** | 245,192.1 | 150,697.0 | 34,361.6 | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 |
| **Средства Федерального бюджета** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Внебюджетные средства** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Всего, в том числе по годам** | 3,429,705.8 | 634,347.0 | 578,418.8 | 741,092.0 | 722,039.0 | 753,809.0 |

**Характеристика муниципальной Программы**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Щёлково. Его устойчивое и эффективное развитие - наобходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

На сегодняшний день в системе пассажирских перевозок автомобильным транспортом вводятся высокие стандарты оказания услугповышение безопасности подвижного состава;

приспособленность подвижного состава к перевозке маломобильных категорий граждан; оснащение транспортных

средств оборудование ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;наличие на транспортных средствах системы

кондиционировании воздуха; экологический стандарт не ниже Евро3; безналичная оплата проезда.

Маршрутная сеть г.о. Щёлково насчитывает 60 маршрутов регулярных перевозок из которых:

* 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок:
* 47 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов
* 11 муниципальных маршрутов: 1,2,4,7,22,24,25,36,44,27,28 МАП №11 Балашиха АО "МОСТРАНСАВТО". На маршрутах перевозчика задействовано 43 автобуса;
* 2 муниципальных маршрута: 9к,10к ООО «БАЛАШИХА-ЭКСПРЕСС». На маршрутах перевозчика задействовано 5 автобусов.
* Из 48 автобусов:
* 4 автобуса большого класса,
* 16 среднего класса,
* 28 малого класса.

Автомобильные дороги местного значения в городском округе Щёлково позволяют осуществлять грузовые и пассажирские перевозки, вследствие чего являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает непосредственное влияние на социально- экономическое развитие городского округа Щёлково.

Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157, межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Достижение цели, поставленной Программой приведет к бесперебойному обеспечению транспортного сообщения на территории городского округа Щёлково с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажиро- перевозок, развитию городского округа Щёлково в результате улучшения инвестиционной привлекательности территорий. Формирование стратегических направлений развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития городского округа Щёлково. Транспортная инфраструктура объединяет городской округ, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

**Инерционный прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.**

Приоритетным направлением развития транспортного комплекса в городском округе Щёлково является изменение схемы движения автобусов с целью обеспечния транспортной доступности удаленных населенных пунктов.

Анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково, а также обоснование предложений по их совершенствованию с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково;

Развитие дорожной сети в городском округе Щёлково, увеличение количества дорог соответствующих нормативным требованием.

Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог в городском округе Щёлково; Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

Обеспечение безопасности дорожного движения;

Разработка технической документации на автомобильные дороги городского округа Щёлково.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы.**

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII "Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы" постановлением Администрации городского округа Щёлково постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково» (далее - Порядок).

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспотного комплекса"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование целевых показателей** | **Тип показателя** | **Единица измерения по ОКЕИ** | **Базовое значение** | **Планируемое значение по годам реализации программы** | **Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.02.01,1.02.04 |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект«Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 78 | 82.59 | 84.46 | 85.96 | 88.9 | 90.3 | 2.03.01, 2.04.18, 2.04.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без- опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 6.2 | 4.6 | 4.59 | 6.2 | 6.15 | 6.1 | 3.01.02 |

**Методика расчёта значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Целевые показатели** |
| **№** | **Наименование целевого показателя** | **Тип целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчёта целевого показателя** | **Источник получения информации** | **Периодичность предстоставления** |
|  | **Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования** |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | ежеквартально |
|  | **Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья** |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Региональный проект«Безопасность дорожного движения» | Чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.P=Np/Pнас\*10^5, гдеP - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | ежеквартально |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, | Региональный проект | Процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: | Форма статистического | годовая |
| **Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм** |
| **№ п/п** | **Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование результата выполнения мероприятий** | **Единица измерения** | **Порядок определения значения результата выполнения мероприятий** |
| 1 | 01.02.02.04; 01.02.02.01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Процент | Определяется соотношением количества вполненной работы к количеству работы, указанной в контракте \* 100% |
| 2 | 02.02.02.02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | километр | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения |
| 3 | 02.02.04.0102.02.04.03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | квадратный метр | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| 4 | 02.04.04.02 02.04.04.10 | Площадь(капитально | квадратный | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| 5 | 02.04.04.07 | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети | штука | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |
| 6 | 02.04.04.08 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=(Lобщ-Lнн)/(L общ) х100%,где:Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. |
| 7 | 02.04.04.09 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек/100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 02.04.04.15 | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети | штука | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |
| 9 | 02.03..01 | Доля автомобильных дорог | процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: |
| 10 | 02.04.04.18 | Площадь отремонтированных | квадратный | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего |
| 11 | 02.04.04.21 | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети | штука | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по созданию парковочных машиномест на улично-дорожной сети. |
| 12 | 03.01.02 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент |
| **Паспорт подпрограммы I "Пассажирский транспорт общего пользования"** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково Московской области | Расходы (тыс. руб.) |
| Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего, в том числе по годам: | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 02:**Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Средства бюджета Московской области | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | 0.0 | 0.0 |
|  | **Мероприятие 02.01.** Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 22,721.1 | 3,835.0 | 4,922.5 | 3,986.9 | 4,984.3 | 4,992.4 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 22,721.1 | 3,835.0 | 4,922.5 | 3,986.9 | 4,984.3 | 4,992.4 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров,% | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | **Мероприятие 02.04.** Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 31.6 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 15.7 | 7.6 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 31.6 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 15.7 | 7.6 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | \_ |
|  | **Итого по мероприятиям подпрограммы I** | 2023-2027 | Итого | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 22,752.7 | 3,835.1 | 4,922.6 | 3,995.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы II "Дороги Подмосковья"** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3,146,761.0 | 479,814.9 | 539,134.6 | 671,963.5 | 712,039.0 | 743,809.0 |
| Средства бюджета Московской области | 245,192.1 | 150,697.0 | 34,361.6 | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 |
| Средства Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего, в том числе по годам | 3,391,953.1 | 630,511.9 | 573,496.2 | 732,097.0 | 712,039.0 | 743,809.0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы II "Дороги Подмосковья"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **Основное мероприятие 02** Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Мероприятие 02.02** Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км | - | - | Всего | Итого 2023год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 0.86 | 0.86 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Основное мероприятие 03.**Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2027 | Итого | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Мероприятие 03.01.**Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 90.30 | 0.00 | 0.00 | 85.96 | 84.46 | 84.46 | 85.96 | 85.96 | 88.90 | 90.30 |
|  | **Основное мероприятие 04.** Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог,мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 2,197,927.9 | 630,504.7 | 573,496.2 | 346,079.0 | 319,039.0 | 328,809.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,952,735.8 | 479,807.7 | 539,134.6 | 285,945.5 | 319,039.0 | 328,809.0 |
| Средства бюджета Московской области | 245,192.1 | 150,697.0 | 34,361.6 | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Мероприятие 04.01** Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 223,737.0 | 86,665.0 | 137,072.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 165,152.0 | 28,080.0 | 137,072.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета Московской области | 58,585.0 | 58,585.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 107,811.00 | 41,388.00 | 66,423.0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.02**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям | 2023-2027 | Итого | 127,753.7 | 93,045.0 | 34,708.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,280.1 | 933.0 | 347.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | садоводческих и огороднических некоммерческихтовариществ |  | Средства бюджета Московской области | 126,473.6 | 92,112.0 | 34,361.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | городского округаЩёлково |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 8,221.50 | 5,763.10 | 2,458.4 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.03** Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 94,638.0 | 42,923.8 | 51,714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 94,638.0 | 42,923.8 | 51,714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 89,915.70 | 23,492.70 | 66,423.0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.07.**Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023 | Итого | 88,781.0 | 88,781.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 88,781.0 | 88,781.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 600.00 | 600.00 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.07.**Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 | Итого | 80,500.0 | 0.0 | 0.0 | 80,500.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 20,366.5 | 0.0 | 0.0 | 20,366.5 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета Московской области | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| I | II | III | IV |
| 11,500.0 | \_ | \_ | 11,500.0 | \_ | \_ | \_ | 11500.0 | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.08**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа | 2023-2027 | Итого | 600,864.8 | 314,078.7 | 286,786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 600,864.8 | 314,078.7 | 286,786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 84.46 | 82.59 | 84.46 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.09.** Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 3,815.7 | 3,815.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3,815.7 | 3,815.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс.населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 4.56 | 4.60 | 4.6 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.10.**Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 1,195.5 | 1,195.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,195.5 | 1,195.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.15.**Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023-2027 | Итого | 63,215.2 | 0.0 | 63,215.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 63,215.2 | 0.0 | 63,215.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 600.00 | \_ | 600.0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Мероприятие 04.18.**Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 907,427.0 | 0.0 | 0.0 | 265,579.0 | 316,039.0 | 325,809.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 907,427.0 | 0.0 | 0.0 | 265,579.0 | 316,039.0 | 325,809.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |

Площадь отремонтированных (капитально

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 95,990.00 | \_ | \_ | 95,990.0 | \_ | \_ | 67801.0 | 95,990.0 | \_ | \_ |  |
|  | **Мероприятие 04.21.**Создание парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 6,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | **Итого по меропрятиям подпрограммы II** | **2023-2027** | Итого | 3,391,953.1 | 630,511.9 | 573,496.2 | 732,097.0 | 712,039.0 | 743,809.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3,146,761.0 | 479,814.9 | 539,134.6 | 671,963.5 | 712,039.0 | 743,809.0 |
| Средства бюджета Московской области | 245,192.1 | 150,697.0 | 34,361.6 | 60,133.5 | 0.0 | 0.0 |

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы III "Безопасность дорожного движения"** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего, в том числе по годам | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы III "Безопасность дорожного движения"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2027 | Итого | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Мероприятие 01.02.**Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023 | Итого | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс.населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: | **2026** | **2027** |  |
| I | II | III | IV |
| 6.10 | \_ | \_ | 6.20 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.20 | 6.15 | 6.10 |
|  | **Итого по меропрятиям подпрограммы III** | **2023-2027** | Итого | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Отдел дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 15,000.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Адресный перечень капитального ремонта ( ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятиями : 04.01 "Мероприятие в рамках ГП МО -**

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

**Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" Мероприятие 04.18. 02"Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

**подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)** | **Объем выполняемых рабо (кв. м)** | **Период проведения работ** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. рублей** |
| **Всего (тыс. рублей):** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| **Мероприятие 04.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г [Москва-Черноголовка до КПП воинской части 15565] - 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул. | текущий ремонт | 11459.0 | 2-4 квартал 2023г. | Итого | 23013.9 | 23013.9 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7456.6 | 7456.5 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 15557.4 | 15557.4 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 141107, Байбаки д [начало дер.Байбаки - окончание дер.Байбаки] | текущий ремонт | 4500.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 6503.10 | 6503.10 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2107.0 | 2107.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 4396.1 | 4396.1 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 141103, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 4215.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 7612.6 | 7612.6 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2466.50 | 2466.50 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 5146.1 | 5146.1 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Комарова ул. | текущий ремонт | 16619.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 25191.6 | 25191.6 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8162.1 | 8162.1 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 17029.48 | 17029.50 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| МО, г.о. Щелково, гп. Загорянский , ул. Н. Озерова | текущий ремонт | 2557.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 3323.70 | 3323.70 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1076.90 | 1076.90 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 2246.8 | 2246.8 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Московская обл, г.о. Щёлково, подъезд к воинской части | капитальный ремонт | 2038.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 21018.3 | 21018.3 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6810.0 | 6810.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 14208.3 | 14208.3 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 1.8 | 1.8 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1.0 | 1.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0.8 | 0.8 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Школьная ул | текущий ремонт | 1920.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 3279.5 | \_ | 3279.5 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3279.5 | \_ | 3279.5 | \_ | \_ | \_ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского | текущий ремонт | 4230.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6452.4 | \_ | 6452.4 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6452.4 | \_ | 6452.4 | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Иванова | текущий ремонт | 5205.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 7611.3 | \_ | 7611.3 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7611.3 | \_ | 7611.3 | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, Широкая ул. | текущий ремонт | 2860.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5593.9 | \_ | 5593.9 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5593.9 | \_ | 5593.9 | \_ | \_ | \_ |
| д. Назимиха ул. Осенняя | текущий ремонт | 4095.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5908.4 | \_ | 5908.4 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5908.4 | \_ | 5908.4 | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул.Краснофлотская | текущий ремонт | 1265.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4639.0 | \_ | 4639.0 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4639.0 | \_ | 4639.0 | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Пушкина ул | текущий ремонт | 4625.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6180.7 | \_ | 6180.7 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6180.7 | \_ | 6180.7 | \_ | \_ | \_ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Баранова | текущий ремонт | 5040.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6568.6 | \_ | 6568.6 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6568.6 | \_ | 6568.6 | \_ | \_ | \_ |
|  |  |  |  | Итого | 8050.9 | \_ | 8050.9 | \_ | \_ | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 3-я Линия ул | текущий ремонт | 6975.0 | 2-4 квартал 2024г | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8050.9 | \_ | 8050.9 | \_ | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Буровая ул | текущий ремонт | 3262.5 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4360.7 | \_ | 4360.7 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4360.7 | \_ | 4360.7 | \_ | \_ | \_ |
| 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул | текущий ремонт | 20950.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 25615.9 | \_ | 25615.9 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 25615.9 | \_ | 25615.9 | \_ | \_ | \_ |
| д.Маврино - Мост через р.Дубенка д.Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | капитальный ремонт | \_ | 2-4 квартал 2024г | Итого | 31917.3 | \_ | 31917.3 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 31917.3 | \_ | 31917.3 | \_ | \_ | \_ |
| 141103, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 7991.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 0.0 | \_ | 0.0 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0.0 | \_ | 0.0 | \_ | \_ | \_ |
| МО, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Могутовская-Автомобильная дорога к д. Козино и по деревне | текущий ремонт | 9800.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 20716.1 | \_ | 20716.1 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 20716.1 | \_ | 20716.1 | \_ | \_ | \_ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 177.3 | \_ | 177.3 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 177.3 | \_ | 177.3 | \_ | \_ | \_ |
| ИТОГО: |  |  |  | Итого | 223737.0 | 86665.0 | 137072.0 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 165152.1 | 28080.1 | 137072.0 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 58585.0 | 58585.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)** | **Объем выполняемых работ (кв. м)** | **Период проведения работ** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. рублей** |
| **Всего (тыс. рублей):** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области** |
| **Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково** |
| автомобильная дорога СНТ«Козино» | капитальный ремонт | 8221.5 | 2-4 квартал 2023г.- 3-4 квартал2024г | Итого | 126154.7 | 91446.0 | 34708.7 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1262.1 | 915.0 | 347.1 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 124892.6 | 90531.0 | 34361.6 | \_ | \_ | \_ |
| автомобильная дорога к СНТ«Ручеёк-3» | капитальный ремонт,(в т.ч.Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.0 | 533.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.0 | 6.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 527.0 | 527.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| автомобильная дорога к СНТ "Клюквенное» | капитальный ремонт,(в т.ч.Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.0 | 533.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.0 | 6.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 527.0 | 527.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| автомобильная дорога к СНТ "Флора - 2» | капитальный ремонт,(в т.ч.Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.0 | 533.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.0 | 6.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 527.0 | 527.0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| ИТОГО: |  | 8221.5 | 2-4 квартал 2023г.-3-4 квартал2024г | Итого | 127,753.7 | 93,045.0 | 34,708.7 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1280.1 | 933.0 | 347.1 | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 126,473.6 | 92,112.0 | 34,361.6 | \_ | \_ | \_ |
| **Мероприятие 04.07 "Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково** |
|  |  |  |  | Итого | 80500.0 | 0.0 | 0.0 | 80500.0 | \_ | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Большие Петрищи | капитальный ремонт | 11500.0 | 3-4 квартал 2025г | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20366.5 | 0.0 | 0.0 | 20366.5 | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 60133.5 | 0.0 | 0.0 | 60133.5 | \_ | \_ |

**Мероприятие 04.18.02 "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)** | **Объем выполняемых рабо (кв. м)** | **Период проведения работ** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. рублей** |
| **Всего (тыс. рублей):** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Мероприятие 04.18.02 "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"** |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | текущий ремонт | 3730.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 16079.9 | \_ | \_ | 16079.9 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 16079.9 | \_ | \_ | 16079.9 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная участок (тротуар) | текущий ремонт | 4860.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9540.6 | \_ | \_ | 9540.6 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9540.6 | \_ | \_ | 9540.6 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Широкая | текущий ремонт | 6600.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 12214.2 | \_ | \_ | 12214.2 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 12214.2 | \_ | \_ | 12214.2 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Краснознаменская ул | текущий ремонт | 7760.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 13997.0 | \_ | \_ | 13997.0 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 13997.0 | \_ | \_ | 13997.0 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свирская ул | текущий ремонт | 2730.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 7128.3 | \_ | \_ | 7128.3 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7128.3 | \_ | \_ | 7128.3 | \_ | \_ |
| 141181, Образцово пос., Садовая ул, 141181, Образцово пос., Центральная ул, 141181, Образцово пос., Верхняя ул, 141181, Образцово пос., Спортивная ул | текущий ремонт | 5700.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9973.4 | \_ | \_ | 9973.4 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9973.4 | \_ | \_ | 9973.4 | \_ | \_ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Аэродромная | текущий ремонт | 21720.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 44191.8 | \_ | \_ | 44191.8 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 44191.8 | \_ | \_ | 44191.8 | \_ | \_ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, 1-я Линия ул | текущий ремонт | 1200.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 2594.1 | \_ | \_ | 2594.1 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2594.1 | \_ | \_ | 2594.1 | \_ | \_ |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Вторая Алексеевка, ул. Счастливая, ул.1-ая Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. Строителей, ул. Солнечная, ул.Красивая, ул. Сосновый бор, ул. Полевой проезд | текущий ремонт | 6000.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 12288.8 | \_ | \_ | 12288.8 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 12288.8 | \_ | \_ | 12288.8 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Маршала Неделина ул | текущий ремонт | 4800.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8809.50 | \_ | \_ | 8809.50 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8809.50 | \_ | \_ | 8809.5 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свердлова ул | текущий ремонт | 5580.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 10927.6 | \_ | \_ | 10927.6 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10927.6 | \_ | \_ | 10927.6 | \_ | \_ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Лермонтова ул-141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Чернышевского ул | текущий ремонт | 3200.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5933.1 | \_ | \_ | 5933.1 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5933.1 | \_ | \_ | 5933.1 | \_ | \_ |
| д. Горбуны | текущий ремонт | 3780.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8502.2 | \_ | \_ | 8502.2 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8502.2 | \_ | \_ | 8502.2 | \_ | \_ |
| Московская обл, г Щёлково, село Душоново, (МОЩР с. Душоново) | текущий ремонт | 4400.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9197.5 | \_ | \_ | 9197.5 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9197.5 | \_ | \_ | 9197.5 | \_ | \_ |
| 141103, МО, Щёлковский район, г. Щёлково-3, ул. Гагарина | текущий ремонт | 3220.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5887.1 | \_ | \_ | 5887.1 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5887.1 | \_ | \_ | 5887.1 | \_ | \_ |
| Московская область, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи | текущий ремонт | 4410.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8029.4 | \_ | \_ | 8029.4 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8029.4 | \_ | \_ | 8029.4 | \_ | \_ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Молодежная ул | текущий ремонт | 1475.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 3083.2 | \_ | \_ | 3083.2 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3083.2 | \_ | \_ | 3083.2 | \_ | \_ |
|  |  |  |  | Итого | 7549.6 | \_ | \_ | 7549.6 | \_ | \_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Гоголя ул | текущий ремонт | 3625.0 | 2-4 квартал 2025г | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7549.6 | \_ | \_ | 7549.6 | \_ | \_ |
| д.Орлово, ул.Озерная | текущий ремонт | 1470.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 3235.9 | \_ | \_ | 3235.9 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3235.9 | \_ | \_ | 3235.9 | \_ | \_ |
| д. Гребнево, поворот от автодороги на д. Новая Слобода северо- восточная окраина д. Гребнево | текущий ремонт | 2650.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5541.6 | \_ | \_ | 5541.6 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5541.6 | \_ | \_ | 5541.6 | \_ | \_ |
| Подьезд к д. Камшиловка рядом с разворотным кругом автобуса в д. Новая Слобода конец д.Камшиловка | текущий ремонт | 525.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1147.6 | \_ | \_ | 1147.6 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1147.6 | \_ | \_ | 1147.6 | \_ | \_ |
| Московская обл,, д.Гребнево от угла д. № 9 ул. Березовая до асфальтовой автодороги на д. Новая Слобода от шоссе Щёлково- Фряново | текущий ремонт | 755.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1577.2 | \_ | \_ | 1577.2 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1577.2 | \_ | \_ | 1577.2 | \_ | \_ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Вокзальная ул [соколовская промзона] | текущий ремонт | 500.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 539.2 | \_ | \_ | 539.2 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 539.2 | \_ | \_ | 539.2 | \_ | \_ |
| Московская обл, д.Богослово от дома № 14 до уч. 16А от уч. 55 до уч. 15/3 | текущий ремонт | 500.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1041.3 | \_ | \_ | 1041.3 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1041.3 | \_ | \_ | 1041.3 | \_ | \_ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 0.0 | \_ | \_ | 0.0 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0.0 | \_ | \_ | 0.0 | \_ | \_ |
| ИТОГО: |  | 101190.0 |  | Итого | 209010.1 | \_ | \_ | 209010.1 | \_ | \_ |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 209010.1 | \_ | \_ | 209010.1 | \_ | \_ |

**Расшифровка к Подпрограмме II "Дороги Подмосковья"**

**Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | 2023-2027 | Итого | 94,638.0 | 42,923.8 | 51,714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 94,638.0 | 42,923.8 | 51,714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | **Мероприятие 04.03.01** Ремонт дорог к участкам многодетных семей и перевод дорог из грунтового покрытия в щебеночное | 2023-2027 | Итого | 30,593.1 | 30,593.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 30,593.1 | 30,593.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | **Мероприятие 04.03.02** Проектно-изыскательские работы | 2023-2027 | Итого | 877.7 | 877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 877.7 | 877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | **Мероприятие 04.03.03** Разработка проектно- сметной документации | 2023-2027 | Итого | 273.8 | 273.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 273.8 | 273.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | **Мероприятие 04.03.04** Обустройство тротуара на автомобильной дороге, подъезд к воинской части | 2023-2027 | Итого | 5,549.2 | 5,549.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5,549.2 | 5,549.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | **Мероприятие 04.03.05** Оказание услуг по авторскому надзору. | 2023-2027 | Итого | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | **Мероприятие 04.03.06** Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги: 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | 2023-2027 | Итого | 5,580.0 | 5,580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5,580.0 | 5,580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | **Мероприятие 04.03.07** Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | 2023-2027 | Итого | 50,984.4 | 0.0 | 50,984.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 50,984.4 | 0.0 | 50,984.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | **Мероприятие 04.03.08** Проектирование, капитальный ремонт, строительный контроль моста через р. Дубенка д. Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | 2023-2027 | Итого | 729.8 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 729.8 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Мероприятие 04.08****Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа** | 2023-2027 | Итого | 600,864.8 | 314,078.7 | 286,786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 600,864.8 | 314,078.7 | 286,786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | **Мероприятие 04.08.01** Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2023-2027 | Итого | 3,062.7 | 1,389.0 | 1,673.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3,062.7 | 1,389.0 | 1,673.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | **Мероприятие 04.08.02** Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2023-2027 | Итого | 275,108.0 | 111,118.5 | 163,989.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 275,108.0 | 111,118.5 | 163,989.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | **Мероприятие 04.08.03** Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ " Служба содержания и благоустройства территорий" (содержание лето+зима) | 2023-2027 | Итого | 152,500.0 | 70,000.0 | 82,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 152,500.0 | 70,000.0 | 82,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | **Мероприятие 04.08.04** Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2023-2027 | Итого | 15,837.7 | 11,537.7 | 4,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 15,837.7 | 11,537.7 | 4,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | **Мероприятие 04.08.05** Содержание внутриквартальных дорог и проездов | 2023-2027 | Итого | 31,281.6 | 31,281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 31,281.6 | 31,281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | **Мероприятие 04.08.06** Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездовки | 2023-2027 | Итого | 55,326.9 | 55,326.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 55,326.9 | 55,326.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | **Мероприятие 04.08.07** Аренда спецтехники | 2023-2027 | Итого | 48,414.0 | 33,425.0 | 14,989.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 48,414.0 | 33,425.0 | 14,989.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | **Мероприятие 04.08.08.** Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2023-2027 | Итого | 19,333.9 | 0.0 | 19,333.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 19,333.9 | 0.0 | 19,333.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Основное мероприятие 03. "Содержание автомобильных дорог местного значения"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 03.****Содержание автомобильных дорог местного значения** | 2025-2027 | Итого | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 |
| 2 | **Мероприятие 03.01.**Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,194,018.0 | 0.0 | 0.0 | 386,018.0 | 393,000.0 | 415,000.0 |
| 4 | **Мероприятие 03.01.01.** Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2025-2027 | Итого | 627,018.0 | 0.0 | 0.0 | 184,018.0 | 218,000.0 | 225,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 627,018.0 | 0.0 | 0.0 | 184,018.0 | 218,000.0 | 225,000.0 |
| 5 | **Мероприятие 03.01.02.**Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2025-2027 | Итого | 10,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000.0 |
| 6 | **Мероприятие 03.01.03.**Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2025-2027 | Итого | 70,000.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 70,000.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 |
| 7 | **Мероприятие 03.01.04.** Аренда спецтехники | 2025-2027 | Итого | 80,000.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 80,000.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 |
| 8 | **Мероприятие 03.01.05** Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2025-2027 | Итого | 407,000.0 | 0.0 | 0.0 | 132,000.0 | 135,000.0 | 140,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 407,000.0 | 0.0 | 0.0 | 132,000.0 | 135,000.0 | 140,000.0 |

**Мероприятие 04.18. "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** |  | **Источники финансирован ия** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Мероприятие 04.18.****Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | 2025-2027 | Итого | 907,427.0 | 0.0 | 0.0 | 265,579.0 | 316,039.0 | 325,809.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 907,427.0 | 0.0 | 0.0 | 265,579.0 | 316,039.0 | 325,809.0 |
|  |  |  | Итого | 243,134.8 | 0.0 | 0.0 | 52,818.8 | 95,090.0 | 95,226.0 | Управление посодержанию территорий и |

содержанию территорий и

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Мероприятие 04.18.01.**Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 243,134.8 | 0.0 | 0.0 | 52,818.8 | 95,090.0 | 95,226.0 | обращению с ТКОАдминистрации городского округа Щёлково |
| 3 | **Мероприятие 04.18.02**. Расходы на ремонт автомобильных дорог | 2025-2027 | Итого | 656,542.2 | 0.0 | 0.0 | 209,010.2 | 218,949.0 | 228,583.0 | Управление посодержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 656,542.2 | 0.0 | 0.0 | 209,010.2 | 218,949.0 | 228,583.0 |
| 4 | **Мероприятие 04.18.03.** Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2025-2027 | Итого | 7,750.0 | 0.0 | 0.0 | 3,750.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7,750.0 | 0.0 | 0.0 | 3,750.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |