Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от ________________ № _______

Муниципальная программа городского округа Щёлково

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

наименование муниципальной программы

| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Утверждена постановлением Администрации городского округа Щёлково | от 05.12.2022 № 3838 |
| Список изменяющих документов | от 03.03.2023 № 634 от 14.03.2024 № 955 от 05.09.2024 № 3938 от 06.12.2024 № 5571 от 06.03.2025 № 990 от 30.04.2025 № 1904 |
| Ответственный исполнитель за муниципальную программу | Управление имущественных отношений Администрации городского округа Щёлково |
| Дата размещения в Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области ГАС «Управление» | 30.07.2025 |

- Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы переселения | Первый заместитель Главы городского округа Щёлково по социально-экономическому развитию и земельно – имущественным отношениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление имущественных отношений Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели программы: Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания фонда. Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, координация решений финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее также – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее также – Подпрограмма 2) Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года (далее также – Подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы: 01.01.2023-31.12.2027 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 4 599 750,24588 | 0,00000 | 381 231,70520 | 1 558 258,27128 | 2 445 632,05262 | 214 628,21678 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 305 960,35415 | 0,00000 | 174 871,19511 | 978 927,74904 | 797 911,790 | 354 249,62 |
| Внебюджетные источники | 15 100,30720 | 15 100,30720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 920 810,90723 | 15 100,30720 | 556 102,90031 | 2 537 186,02032 | 3 243 543,84262 | 568 877,83678 |
| Планируемые показатели реализации муниципальной программы: |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1.1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м (отраслевой) |  | - | - | - | - | - |
| 1.2 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. (приоритетный, отраслевой) |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников, тыс. кв. м (отраслевой) |  | 0,112 | - | - | - | - |
| 2.2 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников, тыс. чел. (отраслевой) |  | 0,006 | - | - | - | - |
| 2.3 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ, тыс. кв. м (отраслевой) |  | 0,112 | - | - | - | - |
| 2.4 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ, тыс. чел.(отраслевой) |  | 0,006 | - | - | - | - |
| 2.5 Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. кв. м (отраслевой) |  | 0,112 | - | - | - | - |
| 2.6 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. чел. (отраслевой) |  | 0,006 | - | - | - | - |
| 4.1 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года, тыс. кв.м (отраслевой) |  | - | 3,8774 | 5,761 | 36,73949 | 2,1853 |
| 4.2 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года, тыс. чел. (отраслевой) |  | - | 0,195 | 0,332 | 2,025 | 0,119 |
| 4.3. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов, ед. (показатель муниципальной программы) |  | - | - | 7 | - | 96 |
| 4.4. Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, единица, ед. (показатель муниципальной программы) |  | - | - | 146 | - | - |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Щёлково «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Щёлково 
по состоянию на 01.04.2024 выявил площадь аварийного жилищного фонда в городском округе Щёлково, признанного таковым после 01.01.2017 составляет 48,6 тыс. кв. м, 101 дом.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается Администрацией городского округа Щёлково путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, 
о заявленных гражданами способах решения жилищного вопросам.

Городской округ Щёлково при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, предоставленные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр (в ред. от 27.04.2023), а именно:

| N п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр; - СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 13 мая 2022 г. № 361/пр; - СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 725/пр; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. № 309/пр; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр; |
|  |  | - СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 891/пр; - СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденным приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 127/пр; - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденным приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 265; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденным приказом Госстроя от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС; - СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденным приказом Минстроя России от 8 апреля 2015 г. № 261/пр; - СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр; - СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 881/пр; - СП 64.13330.2017 «СНиП П-25-80 Деревянные конструкции», утвержденным приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 129/пр; - СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», утвержденным приказом Минстроя России от 13 декабря 2017 г. № 1660/пр; - СП 382.1325800.2017 «Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета», утвержденным приказом Минстроя России от 20 декабря 2017 г. № 1688/пр; - СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 28 октября 2019 г. № 651/пр; - СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства», утвержденным приказом Минстроя России от 11 апреля 2022 г. № 270/пр; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 г. № 2; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст; - Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26 октября 2017 г. № 1484/пр. Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности. |
| 2 | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие: - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций; Допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций для возведения многоквартирных жилых зданий при наличии заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 настоящего приложения к Методическим рекомендациям. - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; - внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); - при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения; - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; |
|  |  | б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; - организованного водостока; - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Функциональное оснащение и отделка помещений многоквартирного дома | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и: - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); - имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); - мойку со смесителем и сифоном; - умывальник со смесителем и сифоном; - унитаз с сиденьем и сливным бачком; - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; - одно-, двухклавишные электровыключатели; - электророзетки; - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); - радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4. | Конструктивные, объемно-планировочные и иные решения индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки | Характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 2 августа 2022 г. № 633/пр «Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда». |
| 5 | Материалы и оборудование | Проектом на строительство дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 6 | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «B» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; - в многоквартирных домах производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; - проводить освещение придомовой территории многоквартирных домов с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр. |
| 7 | Эксплуатационная документация дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации, Общие положения» (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования, Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику. |

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, определяется в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Объем софинансирования за счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области на 2024-2027 гг. определяется в долевом соотношении в соответствии с распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 20.07.2023 № 24РВ-50 «О внесении изменений в предельные уровни софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Порядком предоставления субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Программы являются средства бюджета Московской области, бюджета городского округа Щёлково и внебюджетные средства.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий региональной программы, составляет 
6 920 810,90723 тыс. рублей, в том числе:

- 4 599 750,24588 тыс. рублей - средства бюджета Московской области,

- 2 305 960,35415 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Щёлково,

- 15 100,30720 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам (в рамках Подпрограммы 2) в расчете 
на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, 
на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений утвержденной распоряжением от 22.06.2022 № 80-р Комитета по ценам и тарифам Московской области. равной 134 464 рублям.

В рамках Подпрограммы 4 стоимость одного кв. м общей площади жилых помещений по Московской области, установленная государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» равна 108 488,00 рублей; для жилых помещений, по которым заключены контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов после 01.08.2024, а также соглашения на выкуп жилых помещений или иные типы контрактов после 15.10.2024. стоимость одного кв. м общей площади жилых помещений по Московской области равна 130 258,00 рублей.

Условия и размер предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений в МКД в рамках Подпрограммы 4, признанных в установленном порядке аварийными после 01.01.2017 определены Порядком предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП (с изменениями).

Адресные перечни объектов аварийных многоквартирных домов, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием Подпрограммы 4 представлены в государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (с учетом изменений).

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений 
по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Московской области.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя 
из стоимости заключённых контрактов.

Администрация городского округа Щёлково - участник государственной программы вправе направлять 
на реализацию мероприятий государственной программы дополнительные средства из бюджета городского округа Щёлково и внебюджетных источников.

Финансирование муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 и в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» Перечня мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» к настоящей муниципальной программе.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим 
в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

-обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных 
с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений 
и (или ) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках региональной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям 
к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Государственной программы, установленным 
в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр.;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Щёлково;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исходя из следующий положений:

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местного бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2,3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом:

- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право 
на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости; Также собственники помещений 
в аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 года, имеют право на получение субсидии, при условии  соблюдения требований установленных Порядком предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП.

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

При расселении граждан, занимающих жилое помещение по договору социального найма (в том числе жилое помещение в коммунальной квартире), орган местного самоуправления может предоставлять указанным гражданам отдельное жилое помещение (квартиру), равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и общая площадь которого не может быть менее 28 кв.м. При этом превышение стоимости приобретаемого отдельного жилого помещения над стоимостью расселяемого жилого помещения, определенного исходя из расселяемой общей площади, оплачивается за счет средств местного бюджета.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию 4 Подпрограммы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР, технологическое присоединение);

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию;

д) предоставление субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

е) приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан, при этом стоимость проведения работ в указанных целях, не превышающая величину, рассчитанную как произведение общей площади расселяемого жилого помещения на 25 процентов стоимости квадратного метра, установленного государственной программой.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам 
в соответствии с жилищным законодательством при условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда определены приложением №1 к Программе.

Методика расчета значений целевых показателей/результатов выполнения Муниципальной программы, определена в приложении № 2 к Программе.

Методика определения результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы, определена 
в приложении № 3 к Программе.

Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется следующим образом.

Муниципальный заказчик осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм 
по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Щёлково и иных привлекаемых для реализации государственной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает «дорожные карты» выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году, содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, 
с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

Требования по формированию и утверждению «дорожных карт» установлены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047.

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление реализацией государственной программы и взаимодействие с Администрацией городского округа Щёлково Московской области – участниками государственной программы.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

- мониторинг реализации государственной программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

- предоставление ежемесячно, ежегодно в Министерство экономики и финансов Московской области, в Фонд отчетов о ходе выполнения государственной программы.

Администрация городского округа Щёлково Московской области осуществляют:

- соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6-8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещений у собственника;

- приобретение жилых помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организацию и проведение информационно- разъяснительной работы по доведению до граждан целей государственной и муниципальной программы, условий, критериев вступления в государственную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

- предоставление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной программы и расходовании финансовых средств.

Администрация городского округа Щёлково – участник государственной программы обязана поддерживать внесенные в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» сведения в актуальном состоянии.

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённого постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково».

Адресный перечень многоквартирных домов содержится в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1

к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из

аварийного жилищного фонда

| № п/п | Городской округ Щёлково | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | Всего | 2023г. |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | 112,3 | 3 877,4 | 5 761,0 | 36 739,49 | 2 185,3 | 48 675,49 | 6 |  | 195 | 332 | 2025 | 119 | 2677 |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | 112,3 | - | - | - | - | 112,3 | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 6 |
| 1.5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | 112,3 | - | - | - | - | 112,3 | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | - | - | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 6 |
| 1.7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | 112,3 | - | - | - | - | 112,3 | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |  | - | - | - | - | 6 |
| 1.9 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | - | 3 877,4 | 5 761,0 | 36 739,49 | 2 185,3 | 48 563,19 | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | - | - | - | - | - | - | - |  | 195 | 332 | 2025 | 119 | 2 671 |
|  | Итого по городскому округу Щёлково: | 112,3 | 3 877,4 | 5 761,0 | 36 739,49 | 2 185,3 | 48 675,49 | 6 |  | 195 | 332 | 2025 | 119 | 2677 |

Приложение 2

к программе

Методика расчета значений целевых показателей Муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Тип целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета значений целевого показателя | Источник получения информации | Периодичность предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |  |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда а рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Ежеквартально |  |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Ежеквартально |  |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные городского округа Щёлково Московской области | Ежеквартально |  |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные городского округа Щёлково Московской области | Ежеквартально |  |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |  |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | Ежеквартально |  |
| 4.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года | Отраслевой | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | Ежеквартально |  |
| 4.3. | Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов | Показатель муниципальной программы | Ед. | Значение целевого показателя определяется исходя из количества снесенных аварийных многоквартирных жилых домов в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |  |
| 4.4. | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда | Показатель муниципальной программы | Ед. | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных из аварийного фонда семей | Ведомственные данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |  |

Приложение 3

к программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Номер подпрограммы, основного мероприятия | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Порядок определения значения результата выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02.02.02.01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | тыс. чел. | Значение результата выполнения мероприятия определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года по Подпрограмме 2. |
| 3 | 04.01.01.01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | тыс. чел. | Значение результата выполнения мероприятия определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года по Подпрограмме 4. |

Приложение 4

к программе

Адресный перечень многоквартирных домов,

признанных аварийными

| № п/п | Городской округ Щёлково | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию |  | Дата признания многоквартирного дома аварийным |  | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  | дата |  | площадь, кв.м |  | количество человек |  | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Радиоцентр-5, д. 7 | 1967 |  | 27.02.2019 |  | 70,70 |  | 1 |  | IV кв. 2023 |  |
| 2 | г.о. Щёлково | п. Фряново, ул. Московская д. 6 | 1955 |  | 31.10.2017 |  | 41,6 |  | 6 |  | IV кв. 2025 |  |
| 3 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, пос. Краснознаменский, д. 15 | 1917 |  | 27.02.2019 |  | 115,5 |  | 9 |  | IV кв. 2025 |  |
| 4 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Полевая, д. 8А | 1958 |  | 27.02.2019 |  | 660,61 |  | 38 |  | IV кв. 2025 |  |
| 5 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Радиоцентр-5, д. 1 | 1929 |  | 27.02.2019 |  | 258,4 |  | 20 |  | IV кв. 2025 |  |
| 6 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Радиоцентр-5, д. 2 | 1929 |  | 27.02.2019 |  | 304,7 |  | 23 |  | IV кв. 2025 |  |
| 7 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Радиоцентр-5, д. 5 | 1951 |  | 27.02.2019 |  | 184,5 |  | 12 |  | IV кв. 2025 |  |
| 8 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Радиоцентр-5, д. 9 | 1957 |  | 27.02.2019 |  | 294,9 |  | 12 |  | IV кв. 2025 |  |
| 9 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д. 19/5 | 1936 |  | 24.05.2019 |  | 476,2 |  | 25 |  | IV кв. 2026 |  |
| 10 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1928 |  | 14.03.2019 |  | 102,40 |  | 6 |  | IV кв. 2026 |  |
| 11 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1929 |  | 14.03.2019 |  | 51,3 |  | 3 |  | IV кв. 2026 |  |
| 12 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1930 |  | 14.03.2019 |  | 212,7 |  | 12 |  | IV кв. 2026 |  |
| 13 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1931 |  | 24.05.2019 |  | 223,00 |  | 17 |  | IV кв. 2026 |  |
| 14 | г.о Щёлково | р.п. Фряново, ул. Поварова, д.51 | 1959 |  | 30.12.2022 |  | 367,8 |  | 17 |  | IV кв. 2027 |  |
| 15 | г.о Щёлково | д.п. Загорянский, ул. Кирова, д. 16 | 1948 |  | 30.12.2022 |  | 526,1 |  | 24 |  | IV кв. 2027 |  |
| 16 | г.о Щёлково | д.п. Загорянский, ул. Кирова, д. 18 | 1948 |  | 30.12.2022 |  | 562,9 |  | 28 |  | IV кв. 2027 |  |
| 17 | г.о Щёлково | с. Трубино, д. 58 | 1955 |  | 30.12.2022 |  | 728,5 |  | 50 |  | IV кв. 2027 |  |
| 18 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская , д. 9 | 1939 |  | 07.03.2024 |  | 359,2 |  | 26 |  | IV кв. 2028 |  |
| 19 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 50 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 521,4 |  | 28 |  | IV кв. 2028 |  |
| 20 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д.13 | 1956 |  | 07.03.2024 |  | 1 020,20 |  | 46 |  | IV кв. 2028 |  |
| 21 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 20 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 439,60 |  | 35 |  | IV кв. 2028 |  |
| 22 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 52 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 519,70 |  | 34 |  | IV кв. 2028 |  |
| 23 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 42 | 1955 |  | 07.03.2024 |  | 1 527,70 |  | 70 |  | IV кв. 2028 |  |
| 24 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 16 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 509,1 |  | 23 |  | IV кв. 2028 |  |
| 25 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, 21/4 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 511,1 |  | 29 |  | IV кв. 2028 |  |
| 26 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 44/6 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 1 079,60 |  | 64 |  | IV кв. 2028 |  |
| 27 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 54 | 1958 |  | 07.03.2024 |  | 1 244,39 |  | 33 |  | IV кв. 2028 |  |
| 28 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 25 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 381,10 |  | 19 |  | IV кв. 2028 |  |
| 29 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д. 22 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 746,4 |  | 34 |  | IV кв. 2028 |  |
| 30 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 10/2 | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 509,3 |  | 26 |  | IV кв. 2028 |  |
| 31 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 36 | 1954 |  | 07.03.2024 |  | 723,00 |  | 40 |  | IV кв. 2028 |  |
| 32 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 66 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 700,40 |  | 52 |  | IV кв. 2028 |  |
| 33 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 70 | 1977 |  | 07.03.2024 |  | 390,20 |  | 22 |  | IV кв. 2028 |  |
| 34 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д.24/2 | 1947 |  | 07.03.2024 |  | 394,10 |  | 36 |  | IV кв. 2028 |  |
| 35 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 5 | 1927 |  | 07.03.2024 |  | 202,1 |  | 17 |  | IV кв. 2028 |  |
| 36 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д. 23 | 1956 |  | 07.03.2024 |  | 504,8 |  | 29 |  | IV кв. 2028 |  |
| 37 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 30 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 450,6 |  | 19 |  | IV кв. 2028 |  |
| 38 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 32 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 744,0 |  | 42 |  | IV кв. 2028 |  |
| 39 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 40 | 1954 |  | 07.03.2024 |  | 400,40 |  | 18 |  | IV кв. 2028 |  |
| 40 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д.58/10 | 1955 |  | 07.03.2024 |  | 771,10 |  | 31 |  | IV кв. 2028 |  |
| 41 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 38 | 1953 |  | 07.03.2024 |  | 513,90 |  | 25 |  | IV кв. 2028 |  |
| 42 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 48 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 1 023,30 |  | 46 |  | IV кв. 2028 |  |
| 43 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 15 | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 211,00 |  | 13 |  | IV кв. 2028 |  |
| 44 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 19 | 1928 |  | 07.03.2024 |  | 205,30 |  | 8 |  | IV кв. 2028 |  |
| 45 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 25 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 393,30 |  | 21 |  | IV кв. 2028 |  |
| 46 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 26 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 388,10 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 47 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 27 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 385,60 |  | 18 |  | IV кв. 2028 |  |
| 48 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 2 | 1927 |  | 07.03.2024 |  | 102,10 |  | 9 |  | IV кв. 2028 |  |
| 49 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 4 | 1927 |  | 07.03.2024 |  | 209,66 |  | 24 |  | IV кв. 2028 |  |
| 50 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 6 | 1927 |  | 07.03.2024 |  | 206,40 |  | 23 |  | IV кв. 2028 |  |
| 51 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д.7А | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 311,00 |  | 14 |  | IV кв. 2028 |  |
| 52 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 22 | 1945 |  | 07.03.2024 |  | 455,20 |  | 31 |  | IV кв. 2028 |  |
| 53 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д.14 | 1956 |  | 07.03.2024 |  | 766,40 |  | 47 |  | IV кв. 2028 |  |
| 54 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 34 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 682,00 |  | 46 |  | IV кв. 2028 |  |
| 55 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 46 | 1953 |  | 07.03.2024 |  | 420,10 |  | 18 |  | IV кв. 2028 |  |
| 56 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 76 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 920,80 |  | 39 |  | IV кв. 2028 |  |
| 57 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 78 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 949,30 |  | 41 |  | IV кв. 2028 |  |
| 58 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 17 | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 205,70 |  | 15 |  | IV кв. 2028 |  |
| 59 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 18 | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 207,50 |  | 16 |  | IV кв. 2028 |  |
| 60 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 29 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 383,40 |  | 23 |  | IV кв. 2028 |  |
| 61 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 15/8 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 398,70 |  | 13 |  | IV кв. 2028 |  |
| 62 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 21 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 388,30 |  | 25 |  | IV кв. 2028 |  |
| 63 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 7 | 1940 |  | 07.03.2024 |  | 204,90 |  | 17 |  | IV кв. 2028 |  |
| 64 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д. 25 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 517,40 |  | 35 |  | IV кв. 2028 |  |
| 65 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 60 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 400,90 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 66 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 28/6 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 511,30 |  | 22 |  | IV кв. 2028 |  |
| 67 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 8 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 505,72 |  | 30 |  | IV кв. 2028 |  |
| 68 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 80 | 1958 |  | 07.03.2024 |  | 1 108,00 |  | 55 |  | IV кв. 2028 |  |
| 69 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 82 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 1 162,50 |  | 57 |  | IV кв. 2028 |  |
| 70 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 36 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 391,30 |  | 18 |  | IV кв. 2028 |  |
| 71 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 38 к.1 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 392,40 |  | 15 |  | IV кв. 2028 |  |
| 72 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 45 | 1934 |  | 07.03.2024 |  | 406,15 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 73 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 46 | 1934 |  | 07.03.2024 |  | 422,50 |  | 38 |  | IV кв. 2028 |  |
| 74 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 43 | 1934 |  | 07.03.2024 |  | 431,80 |  | 37 |  | IV кв. 2028 |  |
| 75 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 41 | 1938 |  | 07.03.2024 |  | 389,4 |  | 23 |  | IV кв. 2028 |  |
| 76 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 72 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 540,3 |  | 38 |  | IV кв. 2028 |  |
| 77 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 50 | 1958 |  | 07.03.2024 |  | 626,00 |  | 40 |  | IV кв. 2028 |  |
| 78 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 12 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 241,00 |  | 19 |  | IV кв. 2028 |  |
| 79 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 44 | 1934 |  | 07.03.2024 |  | 434,80 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 80 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 29 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 383,80 |  | 18 |  | IV кв. 2028 |  |
| 81 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 27 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 382,40 |  | 26 |  | IV кв. 2028 |  |
| 82 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 28 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 530,10 |  | 48 |  | IV кв. 2028 |  |
| 83 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 31/7 | 1952 |  | 07.03.2024 |  | 392,10 |  | 21 |  | IV кв. 2028 |  |
| 84 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д.74/9 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 722,20 |  | 47 |  | IV кв. 2028 |  |
| 85 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 32 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 398,90 |  | 24 |  | IV кв. 2028 |  |
| 86 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 33 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 398,9 |  | 16 |  | IV кв. 2028 |  |
| 87 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 35 | 1968 |  | 07.03.2024 |  | 387,7 |  | 22 |  | IV кв. 2028 |  |
| 88 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 37 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 390,10 |  | 20 |  | IV кв. 2028 |  |
| 89 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. 2-й Первомайский проезд, д. 3 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 389,3 |  | 21 |  | IV кв. 2028 |  |
| 90 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д.17 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 395,2 |  | 21 |  | IV кв. 2028 |  |
| 91 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 23 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 383,2 |  | 17 |  | IV кв. 2028 |  |
| 92 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 30 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 399,90 |  | 20 |  | IV кв. 2028 |  |
| 93 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 34 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 398,90 |  | 14 |  | IV кв. 2028 |  |
| 94 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 10 | 1949 |  | 07.03.2024 |  | 477,50 |  | 31 |  | IV кв. 2028 |  |
| 95 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 23 | 1951 |  | 07.03.2024 |  | 736,20 |  | 29 |  | IV кв. 2028 |  |
| 96 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 28 | 1948 |  | 07.03.2024 |  | 388,30 |  | 17 |  | IV кв. 2028 |  |
| 97 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 64 | 1955 |  | 07.03.2024 |  | 780,40 |  | 37 |  | IV кв. 2028 |  |
| 98 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 62 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 395,60 |  | 14 |  | IV кв. 2028 |  |
| 99 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 84 | 1957 |  | 07.03.2024 |  | 926,10 |  | 30 |  | IV кв. 2028 |  |
| 100 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Пионерская, д. 20 | 1950 |  | 07.03.2024 |  | 88,86 |  | 2 |  | IV кв. 2028 |  |
| 101 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Первомайская, д. 49 | 1958 |  | 07.03.2024 |  | 643,50 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 102 | г.о. Щёлково | пос. Краснознаменский, д. 25 | 1917 |  | 08.05.2024 |  | 340,9 |  | 40 |  | IV кв. 2028 |  |
| 103 | г.о. Щёлково | пос. Краснознаменский, д. 31 | 1917 |  | 06.08.2024 |  | 364,51 |  | 27 |  | IV кв. 2028 |  |
| 104 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д.3 | 1939 |  | 08.05.2024 |  | 514,2 |  | 36 |  | IV кв. 2028 |  |
| 105 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Кооперативная, д.5 | 1939 |  | 08.05.2024 |  | 491,5 |  | 54 |  | IV кв. 2028 |  |
| 106 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Иванова, д.12 | 1950 |  | 06.08.2024 |  | 442,39 |  | 40 |  | IV кв. 2028 |  |
| 107 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 29/10 | 1950 |  | 06.08.2024 |  | 512,1 |  | 28 |  | IV кв. 2028 |  |
| 108 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 31 | 1950 |  | 06.08.2024 |  | 456,51 |  | 38 |  | IV кв. 2028 |  |
| 109 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Центральная, д. 33/1 | 1950 |  | 06.08.2024 |  | 515,8 |  | 34 |  | IV кв. 2028 |  |
| 110 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, Гостиный переулок, д.5 | 1950 |  | 08.05.2024 |  | 468,2 |  | 39 |  | IV кв. 2028 |  |
| 111 | г.о. Щёлково | д. Огуднево, стр. Дом завода, д.1 | 1950 |  | 12.08.2024 |  | 376,9 |  | 19 |  | IV кв. 2028 |  |
| 112 | г.о. Щёлково | д. Огуднево, стр. Дом завода, д.2 | 1937 |  | 12.08.2024 |  | 193,0 |  | 14 |  | IV кв. 2028 |  |
| 113 | г.о. Щёлково | г. Щёлково, ул. Авиационная, д.1А | 1955 |  | 25.12.2024 |  | 284,8 |  | 22 |  | IV кв. 2028 |  |
| 114 | г.о. Щёлково | пгт. Фряново, ул. Коммунальная, д.7 | 1934 |  | 25.12.2025 |  | 526,4 |  | 32 |  | IV кв. 2028 |  |
| 115 | г.о. Щёлково | пгт. Монино, ул. Авиационная, д. 3 | 1932 |  | 04.03.2025 |  | 1714,49 |  | 104 |  | IV кв. 2028 |  |
|  | По муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  | - |  | - | 0,00 | 0 |  | - |  |  |
|  | Итого по городскому округу Щёлково: |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0 |  | - |  |