Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I: Пассажирский транспорт общего пользования Подпрограмма II : Дороги Подмосковья Подпрограмма III : Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | - Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 194 513,7 | 483 650,0 | 544 057,2 | 690 958,5 | 722 039,0 | 753 809,0 |
| Средства бюджета Московской области | 245 192,1 | 150 697,0 | 34 361,6 | 60 133,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам | 3 439 705,8 | 634 347,0 | 578 418,8 | 751 092,0 | 722 039,0 | 753 809,0 |

Характеристика муниципальной Программы

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Щёлково. Его устойчивое и эффективное развитие - наобходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

На сегодняшний день в системе пассажирских перевозок автомобильным транспортом вводятся высокие стандарты оказания услугповышение безопасности подвижного состава;

приспособленность подвижного состава к перевозке маломобильных категорий граждан;	оснащение транспортных средств

оборудование ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;	наличие на транспортных средствах системы кондиционировании

воздуха; экологический стандарт не ниже Евро3; безналичная оплата проезда.

Маршрутная сеть г.о. Щёлково насчитывает 60 маршрутов регулярных перевозок из которых:

- 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

- 47 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов

- 11 муниципальных маршрутов: 1,2,4,7,22,24,25,36,44,27,28 МАП №11 Балашиха АО "МОСТРАНСАВТО". На маршрутах перевозчика задействовано 43 автобуса;

- 2 муниципальных маршрута: 9к,10к ООО «БАЛАШИХА-ЭКСПРЕСС». На маршрутах перевозчика задействовано 5 автобусов.

- Из 48 автобусов:

- 4 автобуса большого класса,

- 16 среднего класса,

- 28 малого класса.

Автомобильные дороги местного значения в городском округе Щёлково позволяют осуществлять грузовые и пассажирские перевозки, вследствие чего являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает непосредственное влияние на социально- экономическое развитие городского округа Щёлково.

Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157, межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Достижение цели, поставленной Программой приведет к бесперебойному обеспечению транспортного сообщения на территории городского округа Щёлково с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажиро- перевозок, развитию городского округа Щёлково в результате улучшения инвестиционной привлекательности территорий. Формирование стратегических направлений развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития городского округа Щёлково. Транспортная инфраструктура объединяет городской округ, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Инерционный прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

Приоритетным направлением развития транспортного комплекса в городском округе Щёлково является изменение схемы движения автобусов с целью обеспечния транспортной доступности удаленных населенных пунктов.

Анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково, а также обоснование предложений по их совершенствованию с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково;

Развитие дорожной сети в городском округе Щёлково, увеличение количества дорог соответствующих нормативным требованием.

Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог в городском округе Щёлково; Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

Обеспечение безопасности дорожного движения;

Разработка технической документации на автомобильные дороги городского округа Щёлково.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы.

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII "Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы" постановлением Администрации городского округа Щёлково постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково» (далее - Порядок).

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспотного комплекса"

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.02.01,1.02.04 |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 78 | 82,59 | 84,46 | 85,96 | 88,9 | 90,3 | 2.03.01, 2.04.18, 2.04.21 |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без- опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 6,2 | 4,6 | 4,59 | 6,2 | 6,15 | 6,1 | 3.01.02 |
| 4 | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения | Показатель муниципальной программы | Процент | 41 | _ | _ | 47 | 49 | 51 | 3.01.02 |

Методика расчёта значений целевых показателей муниципальной программы

| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Тип целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчёта целевого показателя | Источник получения информации | Периодичность предстоставления |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | ежеквартально |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. P=Np/Pнас*10^5, где P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | ежеквартально |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=(Lобщ-Lнн)/(L общ) х100%, где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | годовая |
| 4 | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения | Показатель муниципальной программы | Процент | Показатель рассчитывается как интегральное (средне взвешенное) значение из оценок удовлетворённости безопасностью дорожного движения трёх групп участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Для каждой категории респондентов (водителей, пассажиров, пешеходов) разрабатывают анкету, в которой задают вопросы, позволяющие оценить удовлетворённость безопасностью дорожного движения Шкалой оценки служит цифровая форма в диапазоне от 1 до 5 баллов, где 5 — «удовлетворён», 4 — «скорее удовлетворён», 3 — «затрудняюсь ответить», 2 — «скорее не удовлетворён», 1 — «не удовлетворён» | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, социологические опросы | годовая |

| Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Порядок определения значения результата выполнения мероприятий |
| 1 | 01.02.02.04; 01.02.02.01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ | Процент | Определяется соотношением количества вполненной работы к количеству работы, указанной в контракте * 100% |
| 2 | 02.02.02.02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | километр | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения |
| 3 | 02.02.04.01 02.02.04.03 02.04.04.07 02.04.04.18 | Площадь отремонтированны х (капитально отремонтированны х) автомобильных дорог общего пользования местного значения | квадратный метр | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| 4 | 02.04.04.02 02.04.04.10 | (капитально отремонтированны х) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | квадратный метр | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| 5 | 02.04.04.07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | штука | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |

| 6 | 02.04.04.08 02.03.03.01 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=(Lобщ-Lнн)/(L общ) х100%, где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 02.04.04.09 | Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях | человек/100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент |
| 8 | 02.04.04.15 02.04.04.21 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | штука | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |

| Паспорт подпрограммы I "Пассажирский транспорт общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково Московской области | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе по годам: | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятия | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 02: Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 22 717,2 | 3 835,0 | 4 922,5 | 3 986,2 |  |  |  |  | 4 982,2 | 4 991,3 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 717,2 | 3 835,0 | 4 922,5 | 3 986,2 |  |  |  |  | 4 982,2 | 4 991,3 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров,% | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 02.04. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 35,5 | 0,1 | 0,1 | 8,8 |  |  |  |  | 17,8 | 8,7 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 35,5 | 0,1 | 0,1 | 8,8 |  |  |  |  | 17,8 | 8,7 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | _ |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы I | 2023-2027 | Итого | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 752,7 | 3 835,1 | 4 922,6 | 3 995,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

| Паспорт подпрограммы II "Дороги Подмосковья" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 156 761,0 | 479 814,9 | 539 134,6 | 681 963,5 | 712 039,0 | 743 809,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 245 192,1 | 150 697,0 | 34 361,6 | 60 133,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе по годам | 3 401 953,1 | 630 511,9 | 573 496,2 | 742 097,0 | 712 039,0 | 743 809,0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы II "Дороги Подмосковья"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км | - | - | Всего | Итого 2023год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2027 | Итого | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 |  |  |  |  | 393 000,0 | 415 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 |  |  |  |  | 393 000,0 | 415 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Мероприятие 03.01. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 |  |  |  |  | 393 000,0 | 415 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 |  |  |  |  | 393 000,0 | 415 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | 84,46 | 84,46 | 85,96 | 85,96 | 88,90 | 90,30 |  |
|  | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог,мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 2 207 927,9 | 630 504,7 | 573 496,2 | 356 079,0 |  |  |  |  | 319 039,0 | 328 809,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 962 735,8 | 479 807,7 | 539 134,6 | 295 945,5 |  |  |  |  | 319 039,0 | 328 809,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 245 192,1 | 150 697,0 | 34 361,6 | 60 133,5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 04.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 223 737,0 | 86 665,0 | 137 072,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 165 152,0 | 28 080,0 | 137 072,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58 585,0 | 58 585,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 811,00 | 41 388,00 | 66 423,0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.02 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 127 753,7 | 93 045,0 | 34 708,7 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 280,1 | 933,0 | 347,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126 473,6 | 92 112,0 | 34 361,6 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 221,50 | 5 763,10 | 2 458,4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 94 638,0 | 42 923,8 | 51 714,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 94 638,0 | 42 923,8 | 51 714,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 915,70 | 23 492,70 | 66 423,0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.07.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023 | Итого | 88 781,0 | 88 781,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 88 781,0 | 88 781,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.07.Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 80 500,0 | 0,0 | 0,0 | 80 500,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20 366,5 | 0,0 | 0,0 | 20 366,5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60 133,5 | 0,0 | 0,0 | 60 133,5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 500,0 | _ | _ | 11 500,0 | _ | _ | _ | 11500,0 | _ | _ |  |

|  | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа | 2023-2027 | Итого | 600 864,8 | 314 078,7 | 286 786,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 600 864,8 | 314 078,7 | 286 786,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 84,46 | 82,59 | 84,46 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 3 815,7 | 3 815,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 815,7 | 3 815,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс.населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,56 | 4,60 | 4,6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.10.Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 1 195,5 | 1 195,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 195,5 | 1 195,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.15.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023-2027 | Итого | 63 215,2 | 0,0 | 63 215,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 63 215,2 | 0,0 | 63 215,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 600,00 | _ | 600,0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 917 427,0 | 0,0 | 0,0 | 275 579,0 |  |  |  |  | 316 039,0 | 325 809,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 917 427,0 | 0,0 | 0,0 | 275 579,0 |  |  |  |  | 316 039,0 | 325 809,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, квадратный метр | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 990,00 | _ | _ | 95 990,0 | _ | _ | 67801,0 | 95 990,0 | _ | _ |  |

|  | Мероприятие 04.21. Создание парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично- дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Итого по меропрятиям подпрограммы II | 2023-2027 | Итого | 3 401 953,1 | 630 511,9 | 573 496,2 | 742 097,0 |  |  |  |  | 712 039,0 | 743 809,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 156 761,0 | 479 814,9 | 539 134,6 | 681 963,5 |  |  |  |  | 712 039,0 | 743 809,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 245 192,1 | 150 697,0 | 34 361,6 | 60 133,5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

| Паспорт подпрограммы III "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего, в том числе по годам | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы III "Безопасность дорожного движения"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2027 | Итого | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 01.02. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023 | Итого | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс.населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,10 | _ | _ | 6,20 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,20 | 6,15 | 6,10 |  |
|  | Итого по меропрятиям подпрограммы III | 2023-2027 | Итого | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | Отдел дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Адресный перечень капитального ремонта ( ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятиями :04.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ"

Мероприятие 04.18. 02"Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых рабо (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятие 04.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г [Москва-Черноголовка до КПП воинской части 15565] - 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул. | текущий ремонт | 11459,0 | 2-4 квартал 2023г. | Итого | 23013,9 | 23013,9 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7456,6 | 7456,5 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15557,4 | 15557,4 | _ | _ | _ | _ |
| 141107, Байбаки д [начало дер.Байбаки - окончание дер.Байбаки] | текущий ремонт | 4500,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 6503,10 | 6503,10 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2107,0 | 2107,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4396,1 | 4396,1 | _ | _ | _ | _ |
| 141103, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 4215,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 7612,6 | 7612,6 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2466,50 | 2466,50 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5146,1 | 5146,1 | _ | _ | _ | _ |

| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Комарова ул. | текущий ремонт | 16619,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 25191,6 | 25191,6 | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8162,1 | 8162,1 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17029,48 | 17029,50 | _ | _ | _ | _ |
| МО, г.о. Щелково, гп. Загорянский , ул. Н. Озерова | текущий ремонт | 2557,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 3323,70 | 3323,70 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1076,90 | 1076,90 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2246,8 | 2246,8 | _ | _ | _ | _ |
| Московская обл, г.о. Щёлково, подъезд к воинской части | капитальный ремонт | 2038,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 21018,3 | 21018,3 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6810,0 | 6810,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14208,3 | 14208,3 | _ | _ | _ | _ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 1,8 | 1,8 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1,0 | 1,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,8 | 0,8 | _ | _ | _ | _ |

| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Школьная ул | текущий ремонт | 1920,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 3279,5 | _ | 3279,5 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3279,5 | _ | 3279,5 | _ | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского | текущий ремонт | 4230,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6452,4 | _ | 6452,4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6452,4 | _ | 6452,4 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Иванова | текущий ремонт | 5205,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 7611,3 | _ | 7611,3 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7611,3 | _ | 7611,3 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, Широкая ул. | текущий ремонт | 2860,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5593,9 | _ | 5593,9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5593,9 | _ | 5593,9 | _ | _ | _ |
| д. Назимиха ул. Осенняя | текущий ремонт | 4095,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5908,4 | _ | 5908,4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5908,4 | _ | 5908,4 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул.Краснофлотская | текущий ремонт | 1265,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4639,0 | _ | 4639,0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4639,0 | _ | 4639,0 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Пушкина ул | текущий ремонт | 4625,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6180,7 | _ | 6180,7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6180,7 | _ | 6180,7 | _ | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Баранова | текущий ремонт | 5040,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6568,6 | _ | 6568,6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6568,6 | _ | 6568,6 | _ | _ | _ |

| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 3-я Линия ул | текущий ремонт | 6975,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 8050,9 | _ | 8050,9 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8050,9 | _ | 8050,9 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Буровая ул | текущий ремонт | 3262,5 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4360,7 | _ | 4360,7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4360,7 | _ | 4360,7 | _ | _ | _ |
| 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул | текущий ремонт | 20950,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 25615,9 | _ | 25615,9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 25615,9 | _ | 25615,9 | _ | _ | _ |
| д.Маврино - Мост через р.Дубенка д.Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | капитальный ремонт | _ | 2-4 квартал 2024г | Итого | 31917,3 | _ | 31917,3 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31917,3 | _ | 31917,3 | _ | _ | _ |
| 141103, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 7991,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 0,0 | _ | 0,0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | _ | 0,0 | _ | _ | _ |
| МО, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Могутовская-Автомобильная дорога к д. Козино и по деревне | текущий ремонт | 9800,0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 20716,1 | _ | 20716,1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20716,1 | _ | 20716,1 | _ | _ | _ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 177,3 | _ | 177,3 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 177,3 | _ | 177,3 | _ | _ | _ |
| ИТОГО: |  |  |  | Итого | 223737,0 | 86665,0 | 137072,0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 165152,1 | 28080,1 | 137072,0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58585,0 | 58585,0 | _ | _ | _ | _ |

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильная дорога СНТ «Козино» | капитальный ремонт | 8221,5 | 2-4 квартал 2023г.- 3-4 квартал2024г | Итого | 126154,7 | 91446,0 | 34708,7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1262,1 | 915,0 | 347,1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124892,6 | 90531,0 | 34361,6 | _ | _ | _ |
| автомобильная дорога к СНТ «Ручеёк- 3» | капитальный ремонт,(в т.ч. Проектно- изыскательские работы) | 0,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533,0 | 533,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6,0 | 6,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527,0 | 527,0 | _ | _ | _ | _ |
| автомобильная дорога к СНТ "Клюквенное» | капитальный ремонт,(в т.ч. Проектно- изыскательские работы) | 0,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533,0 | 533,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6,0 | 6,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527,0 | 527,0 | _ | _ | _ | _ |

| автомобильная дорога к СНТ "Флора - 2» | капитальный ремонт,(в т.ч. Проектно- изыскательские работы) | 0,0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533,0 | 533,0 | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6,0 | 6,0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527,0 | 527,0 | _ | _ | _ | _ |
| ИТОГО: |  | 8221,5 | 2-4 квартал 2023г.-3-4 квартал2024г | Итого | 127 753,7 | 93 045,0 | 34 708,7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1280,1 | 933,0 | 347,1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126 473,6 | 92 112,0 | 34 361,6 | _ | _ | _ |
| Мероприятие 04.07 "Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Большие Петрищи | капитальный ремонт | 11500,0 | 3-4 квартал 2025г | Итого | 80500,0 | 0,0 | 0,0 | 80500,0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20366,5 | 0,0 | 0,0 | 20366,5 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60133,5 | 0,0 | 0,0 | 60133,5 | _ | _ |

Мероприятие 04.18.02 "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых рабо (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятие 04.18.02 "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | текущий ремонт | 3730,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8950,6 | _ | _ | 8950,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8950,6 | _ | _ | 8950,6 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная участок (тротуар) | текущий ремонт | 4860,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 15928,2 | _ | _ | 15928,2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15928,2 | _ | _ | 15928,2 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Широкая | текущий ремонт | 6600,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 11066,5 | _ | _ | 11066,5 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11066,5 | _ | _ | 11066,5 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Краснознаменская ул | текущий ремонт | 7760,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 13997,0 | _ | _ | 13997,0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 13997,0 | _ | _ | 13997,0 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свирская ул | текущий ремонт | 2730,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 6733,5 | _ | _ | 6733,5 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6733,5 | _ | _ | 6733,5 | _ | _ |
| 141181, Образцово пос., Садовая ул, 141181, Образцово пос., Центральная ул, 141181, Образцово пос., Верхняя ул, 141181, Образцово пос., Спортивная ул | текущий ремонт | 5700,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9968,9 | _ | _ | 9968,9 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9968,9 | _ | _ | 9968,9 | _ | _ |

| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Аэродромная | текущий ремонт | 21720,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 44191,8 | _ | _ | 44191,8 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 44191,8 | _ | _ | 44191,8 | _ | _ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, 1-я Линия ул | текущий ремонт | 1200,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 2569,4 | _ | _ | 2569,4 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2569,4 | _ | _ | 2569,4 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Вторая Алексеевка, ул. Счастливая, ул.1-ая Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. Строителей, ул. Солнечная, ул. Красивая, ул. Сосновый бор, ул. Полевой проезд | текущий ремонт | 6000,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 12288,8 | _ | _ | 12288,8 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12288,8 | _ | _ | 12288,8 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Маршала Неделина ул | текущий ремонт | 4800,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8809,50 | _ | _ | 8809,50 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8809,50 | _ | _ | 8809,5 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свердлова ул | текущий ремонт | 5580,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 10927,6 | _ | _ | 10927,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10927,6 | _ | _ | 10927,6 | _ | _ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Лермонтова ул- 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Чернышевского ул | текущий ремонт | 3200,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5671,6 | _ | _ | 5671,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5671,6 | _ | _ | 5671,6 | _ | _ |
| д. Горбуны | текущий ремонт | 3780,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8488,0 | _ | _ | 8488,0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8488,0 | _ | _ | 8488,0 | _ | _ |
| Московская обл, г Щёлково, село Душоново, (МОЩР с. Душоново) | текущий ремонт | 4400,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8881,0 | _ | _ | 8881,0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8881,0 | _ | _ | 8881,0 | _ | _ |
| 141103, МО, Щёлковский район, г. Щёлково-3, ул. Гагарина | текущий ремонт | 3220,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5887,1 | _ | _ | 5887,1 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5887,1 | _ | _ | 5887,1 | _ | _ |

| Московская область, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи | текущий ремонт | 4410,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8029,4 | _ | _ | 8029,4 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8029,4 | _ | _ | 8029,4 | _ | _ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Молодежная ул | текущий ремонт | 1475,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 2930,2 | _ | _ | 2930,2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2930,2 | _ | _ | 2930,2 | _ | _ |
| 141100, Московская обл, Щёлковский р-н, Щёлково г, Гоголя ул | текущий ремонт | 3625,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 7549,6 | _ | _ | 7549,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7549,6 | _ | _ | 7549,6 | _ | _ |
| д.Орлово, ул.Озерная | текущий ремонт | 1470,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 3185,6 | _ | _ | 3185,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3185,6 | _ | _ | 3185,6 | _ | _ |
| д. Гребнево, поворот от автодороги на д. Новая Слобода северо-восточная окраина д. Гребнево | текущий ремонт | 2650,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5541,6 | _ | _ | 5541,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5541,6 | _ | _ | 5541,6 | _ | _ |
| Подьезд к д. Камшиловка рядом с разворотным кругом автобуса в д. Новая Слобода конец д. Камшиловка | текущий ремонт | 525,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1147,6 | _ | _ | 1147,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1147,6 | _ | _ | 1147,6 | _ | _ |
| Московская обл,, д.Гребнево от угла д. № 9 ул. Березовая до асфальтовой автодороги на д. Новая Слобода от шоссе Щёлково-Фряново | текущий ремонт | 755,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1569,6 | _ | _ | 1569,6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1569,6 | _ | _ | 1569,6 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Вокзальная ул [соколовская промзона] | текущий ремонт | 500,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 539,2 | _ | _ | 539,2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 539,2 | _ | _ | 539,2 | _ | _ |
| Московская обл, д.Богослово от дома № 14 до уч. 16А от уч. 55 до уч. 15/3 | текущий ремонт | 500,0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 863,9 | _ | _ | 863,9 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 863,9 | _ | _ | 863,9 | _ | _ |

| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 3294,0 | _ | _ | 3294,0 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3294,0 | _ | _ | 3294,0 | _ | _ |
| ИТОГО: |  | 101190,0 |  | Итого | 209010,2 | _ | _ | 209010,2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 209010,2 | _ | _ | 209010,2 | _ | _ |

Расшифровка к Подпрограмме II "Дороги Подмосковья"

Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 94 638,0 | 42 923,8 | 51 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 94 638,0 | 42 923,8 | 51 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.03.01 Ремонт дорог к участкам многодетных семей и перевод дорог из грунтового покрытия в щебеночное | 2023-2027 | Итого | 30 593,1 | 30 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 30 593,1 | 30 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.03.02 Проектно-изыскательские работы | 2023-2027 | Итого | 877,7 | 877,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 877,7 | 877,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.03.03 Разработка проектно-сметной документации | 2023-2027 | Итого | 273,8 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 273,8 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 04.03.04 Обустройство тротуара на автомобильной дороге, подъезд к воинской части | 2023-2027 | Итого | 5 549,2 | 5 549,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 549,2 | 5 549,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 6 | Мероприятие 04.03.05 Оказание услуг по авторскому надзору. | 2023-2027 | Итого | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.03.06 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги: 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | 2023-2027 | Итого | 5 580,0 | 5 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 580,0 | 5 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 04.03.07 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | 2023-2027 | Итого | 50 984,4 | 0,0 | 50 984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 50 984,4 | 0,0 | 50 984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.03.08 Проектирование, капитальный ремонт, строительный контроль моста через р. Дубенка д. Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | 2023-2027 | Итого | 729,8 | 0,0 | 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 729,8 | 0,0 | 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа | 2023-2027 | Итого | 600 864,8 | 314 078,7 | 286 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 600 864,8 | 314 078,7 | 286 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.08.01 Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2023-2027 | Итого | 3 062,7 | 1 389,0 | 1 673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 062,7 | 1 389,0 | 1 673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.08.02 Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2023-2027 | Итого | 275 108,0 | 111 118,5 | 163 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 275 108,0 | 111 118,5 | 163 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.08.03 Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ " Служба содержания и благоустройства территорий" (содержание лето+зима) | 2023-2027 | Итого | 152 500,0 | 70 000,0 | 82 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 152 500,0 | 70 000,0 | 82 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 04.08.04 Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2023-2027 | Итого | 15 837,7 | 11 537,7 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 837,7 | 11 537,7 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 6 | Мероприятие 04.08.05 Содержание внутриквартальных дорог и проездов | 2023-2027 | Итого | 31 281,6 | 31 281,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31 281,6 | 31 281,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.08.06 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездовки | 2023-2027 | Итого | 55 326,9 | 55 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 55 326,9 | 55 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 04.08.07 Аренда спецтехники | 2023-2027 | Итого | 48 414,0 | 33 425,0 | 14 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 48 414,0 | 33 425,0 | 14 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 04.08.08. Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2023-2027 | Итого | 19 333,9 | 0,0 | 19 333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 19 333,9 | 0,0 | 19 333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Основное мероприятие 03. "Содержание автомобильных дорог местного значения"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2027 | Итого | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 | 393 000,0 | 415 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 | 393 000,0 | 415 000,0 |  |
| 2 | Мероприятие 03.01. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 | 393 000,0 | 415 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 194 018,0 | 0,0 | 0,0 | 386 018,0 | 393 000,0 | 415 000,0 |  |
| 4 | Мероприятие 03.01.01. Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2025-2027 | Итого | 627 018,0 | 0,0 | 0,0 | 184 018,0 | 218 000,0 | 225 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 627 018,0 | 0,0 | 0,0 | 184 018,0 | 218 000,0 | 225 000,0 |  |
| 5 | Мероприятие 03.01.02.Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2025-2027 | Итого | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |  |
| 6 | Мероприятие 03.01.03.Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2025-2027 | Итого | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| 7 | Мероприятие 03.01.04. Аренда спецтехники | 2025-2027 | Итого | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| 8 | Мероприятие 03.01.05 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2025-2027 | Итого | 407 000,0 | 0,0 | 0,0 | 132 000,0 | 135 000,0 | 140 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 407 000,0 | 0,0 | 0,0 | 132 000,0 | 135 000,0 | 140 000,0 |  |

Мероприятие 04.18. "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 917 427,0 | 0,0 | 0,0 | 275 579,0 | 316 039,0 | 325 809,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 917 427,0 | 0,0 | 0,0 | 275 579,0 | 316 039,0 | 325 809,0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.18.01. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 253 134,8 | 0,0 | 0,0 | 62 818,8 | 95 090,0 | 95 226,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 253 134,8 | 0,0 | 0,0 | 62 818,8 | 95 090,0 | 95 226,0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.18.02. Расходы на ремонт автомобильных дорог | 2025-2027 | Итого | 656 542,2 | 0,0 | 0,0 | 209 010,2 | 218 949,0 | 228 583,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 656 542,2 | 0,0 | 0,0 | 209 010,2 | 218 949,0 | 228 583,0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.18.03. Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2025-2027 | Итого | 7 750,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 750,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |