7.3 Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                         Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
7.3.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 01.01. «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» 
	№
 п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Годы строительства объектов муниципальной собственности
	Мощность (мест) 
	Предельная стоимость объекта (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости 

до ввода в эксплуатацию 

(тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	«Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, 

г. Щелково, 

ул. Школьная, вблизи МБОУ СОШ №1 (ПИР и строительство)»


	2020-2024
	 220 

мест
	606 596,89
	49 709,44
	Итого:
	550 103,91
	178 518,55
	371 585,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Щёлково

	
	
	
	
	
	49 035,47
	Средства бюджета городского округа Щёлково
	27 655,26
	9 058,92
	18 596,34
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	673,97
	Средства бюджета Московской области
	522 448,65
	169 459,63
	352 989,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Всего по мероприятию:
	606 596,89
	49 709,44
	Итого:
	550 103,91
	178 518,55
	371 585,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	49 035,47
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	27 655,26
	9 058,92
	18 596,34
	0,00
	0.00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	673,97
	Средства бюджета Московской области
	522 448,65
	169 459,63
	352 989,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	


7.3.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04. 

	№
 п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Годы строительства объектов муниципальной собственности
	Мощность (мест) 
	Предельная стоимость объекта 

(тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости 

до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	 2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	 2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	14
	15

	1
	"Новый корпус 

на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково,      ул. Институтская, д.5 

 (ПИР и строительство) 

(в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)"
	2017-2022
	550 мест
	1 155 260,97
	1 155 260,97
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Администрация городского округа Щёлково

	
	
	
	
	
	238 830,02
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	756 208,85
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	160 222,10
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2
	«Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Потапово-3А» (ПИР и 

строительство)»
	2017-2023
	825 мест
	1 457 098,79
	612 725,87
	Итого:
	844 372,92
	844 372,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Администрация городского округа Щёлково

	
	
	
	
	
	32 145,37
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	42 218,60
	42 218,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	408 194,00
	Средства бюджета Московской области
	602 204,92
	602 204,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	172 386,50
	Федеральный бюджет
	199 949,40
	199 949,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по мероприятию:
	2 612 359,76
	1 767 986,84
	Итого:
	844 372,92
	844 372,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-


	

	
	
	
	270 975,39
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	42 218,60
	42 218,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	1 164 402,85
	Средства бюджета Московской области
	602 204,92
	602 204,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	332 608,60
	Федеральный бюджет 
	199 949,40
	199 949,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


7.3.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04. 

	№
 п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Годы строительства объектов муниципальной собственности
	Мощность (мест) 
	Предельная стоимость объекта 

(тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости 

до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	 2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	"Новый корпус 

на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково,      ул. Институтская, д.5 

 (ПИР и строительство), 2й этап (в том числе демонтаж здания существующей школы и благоустройство)"
	2017-2023
	550 мест
	119 486,79
	0,00
	Итого:
	119 486,79
	119 486,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	Администрация городского округа Щёлково

	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	5 974,34
	5 974,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	113 512,45
	113 512,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2
	"Общеобразовательная школа на 550 мест в 

пос. Новый городок
Щелковского района 

(в том числе ПИР)"
	2023-2024
	550 мест
	1 616 472,19
	196 056,17
	Итого:
	1 401 096,67
	813 867,39
	587 229,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	
	
	28 415,86
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	80 284,69
	33 368,56
	46 916,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	167 640,31
	Средства бюджета Московской области
	1 320 811,98
	780 498,83
	540 313,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по мероприятию:
	1 735 958,98
	196 056,17
	Итого:
	1 520 583,46
	933 354,18
	587 229,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	

	
	
	
	28 415,86
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	86 259,03
	39 342,90 
	46 916,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	167 640,31
	Средства бюджета Московской области
	1 434 324,43
	894 011,28
	540 313,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


