7.4 Адресные перечни объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                         Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
7.4.1. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 06.01. «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организациях» 
	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«МАОУ СОШ   № 16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО,                   г. Щелково, Парковая, стр. 1А»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	 986,3 кв. м
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	129 626,84
	0,00
	129 626,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	31 888,20
	0,00
	31 888,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	97 738,64
	0,00
	97 738,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	129 626,84
	0,00
	129 626,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	31 888,20
	0,00
	31 888,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	97 738,64
	0,00
	97 738,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.4.2. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 06.02. «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» 
	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	2027 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	11
	12
	13

	1
	«МАОУ СОШ   № 16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО, г. Щелково, Парковая, стр. 1А»
	Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства
	
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	9 386,95
	0,00
	9 386,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 309,25
	0,00
	2 309,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7 077,70
	0,00
	7 077,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	9 386,95
	0,00
	9 386,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 309,25
	0,00
	2 309,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	7 077,70
	0,00
	7 077,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.4.3. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.01. «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» 
	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«МБОУ СОШ        № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	 5334,8
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	343 085,82
	0,00
	343 085,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	34 308,58
	0,00
	34 308,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области


	238 982,54
	0,00
	238 982,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета


	69 794,70
	0,00
	69 794,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе: работы по капитальному ремонту
	
	х
	Итого:
	343 085,82
	0,00
	343 085,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	34 308,58
	0,00
	34 308,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области


	238 982,54
	0,00
	238 982,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета


	69 794,70
	0,00
	69 794,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«МБОУ СОШ        № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	4243,8
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	305 702,19
	0,00
	305 702,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	30 570,22
	0,00
	30 570,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	205 337,27
	0,00
	205 337,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	69 794,70
	0,00
	69 794,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе: работы по капитальному ремонту
	
	х
	Итого:
	305 702,19
	0,00
	305 702,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	30 570,22
	0,00
	30 570,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	205 337,27
	0,00
	205 337,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	69 794,70
	0,00
	69 794,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	648 788,01
	0,00
	648 788,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	64 878,80
	0,00
	64 878,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	444 319,81
	0,00
	444 319,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства федерального бюджета
	139 589,40
	0,00
	139 589,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.4.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.02. «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»   

	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«МБОУ СОШ        № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14»
	Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства
	  
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	26 000,00
	0,00
	26 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 600,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 900,00
	0,00
	14 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	8 500,00
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«МБОУ СОШ        № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а»
	Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства
	 
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	26 000,00
	0,00
	26 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 600,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 900,00
	0,00
	14 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	8 500,00
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	52 000,00
	0,00
	52 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	5 200,00
	0,00
	5 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	29 800,00
	0,00
	29 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства федерального бюджета
	17 000,00
	0,00
	17 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.4.5. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.03. «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» 

	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«МБОУ СОШ        № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	17 253,37
	0,00
	17 253,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 725,34
	0,00
	1 725,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 528,03
	0,00
	15 528,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	В том числе: Проектные   изыскательские работы на капитальный ремонт
	
	х
	Итого:
	17 253,37
	0,00
	17 253,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 725,34
	0,00
	1 725,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 528,03
	0,00
	15 528,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«МБОУ СОШ        № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	 
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	24 588,32
	0,00
	24 588,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 458,83
	0,00
	2 458,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 129,49
	0,00
	22 129,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	В том числе: Проектные   изыскательские работы на капитальный ремонт
	
	х
	Итого:
	24 588,32
	0,00
	24 588,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	2 458,83
	0,00
	2 458,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 129,49
	0,00
	22 129,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	41 841,69
	0,00
	41 841,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	4 184,17
	0,00
	4 184,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	37 657,52
	0,00
	37 657,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7.4.6. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.04. «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» 

	№
 п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объём выполняемых работ 
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование
 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 2023 год
	2024 год
	 2025 год
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	«МБОУ СОШ        № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	17 385,86
	0,00
	17 385,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 738,59
	0,00
	1 738,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 647,27
	0,00
	15 647,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе: благоустройство территории
	
	х
	Итого:
	17 385,86
	0,00
	17 385,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 738,59
	0,00
	1 738,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 647,27
	0,00
	15 647,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	«МБОУ СОШ        № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а»
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	 
	01.01.24-01.09.24
	Итого:
	17 245,98
	0,00
	17 245,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 724,60
	0,00
	1 724,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 521,38
	0,00
	15 521,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	в том числе: благоустройство территории
	
	х
	Итого:
	17 245,98
	0,00
	17 245,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	1 724,60
	0,00
	1 724,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 521,38
	0,00
	15 521,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по мероприятию:
	Итого:
	34 631,84
	0,00
	34 631,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа Щёлково 
	3 463,19
	0,00
	3 463,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	31 168,65
	0,00
	31 168,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


