Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I: Пассажирский транспорт общего пользования Подпрограмма II: Дороги Подмосковья Подпрограмма III : Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. 2.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. 3.Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4551397.4 | 483650.0 | 544057.2 | 696912.3 | 1054477.9 | 886150.0 | 886150.0 |
| Средства бюджета Московской области | 265947.1 | 150697.0 | 34361.6 | 60133.5 | 20755.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средства Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| По годам, в том числе | 4817344.4 | 634347.0 | 578418.8 | 757045.8 | 1075232.9 | 886150.0 | 886150.0 |

Характеристика муниципальной Программы

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Щёлково. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни    населения.

На сегодняшний день в системе пассажирских перевозок автомобильным транспортом вводятся высокие стандарты оказания услуг, повышение безопасности подвижного состава;

к перевозке маломобильных категорий граждан;

оснащение транспортных средств оборудование ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

наличие на транспортных средствах системы кондиционировании воздуха; экологический стандарт не ниже Евро3;

приспособленность подвижного состава

безналичная оплата проезда.

Маршрутная сеть г.о. Щёлково насчитывает 60 маршрутов регулярных перевозок из которых:

- 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

- 47 межмуниципальных и межсубъектных маршрутов

- 11 муниципальных маршрутов: 1,2,4,7,22,24,25,36,44,27,28 МАП №11 Балашиха АО "МОСТРАНСАВТО". На маршрутах перевозчика задействовано 43 автобуса;

- 2 муниципальных маршрута: 9к,10к ООО «БАЛАШИХА-ЭКСПРЕСС». На маршрутах перевозчика задействовано 5 автобусов.

- Из 48 автобусов:

- 4 автобуса большого класса,

- 16 среднего класса,

- 28 малого класса.

Автомобильные дороги местного значения в городском округе Щёлково позволяют осуществлять грузовые и пассажирские перевозки, вследствие чего являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети дорог оказывает непосредственное влияние на социально- экономическое развитие городского округа Щёлково.

Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157, межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV - V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Достижение цели, поставленной Программой приведет к бесперебойному обеспечению транспортного сообщения на территории городского округа Щёлково с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажиро- перевозок, развитию городского округа Щёлково в результате улучшения инвестиционной привлекательности территорий. Формирование стратегических направлений развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития городского округа Щёлково. Транспортная инфраструктура объединяет городской округ, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Инерционный прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

Приоритетным направлением развития транспортного комплекса в городском округе Щёлково является изменение схемы движения автобусов с целью обеспечния транспортной доступности удаленных населенных пунктов.

Анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково, а также обоснование предложений по их совершенствованию с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Щёлково;

Развитие дорожной сети в городском округе Щёлково, увеличение количества дорог, соответствующих нормативным требованием.

Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог в городском округе Щёлково; Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

Обеспечение безопасности дорожного движения;

Разработка технической документации на автомобильные дороги городского округа Щёлково.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы.

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII "Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы" постановлением Администрации городского округа Щёлково постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково» (далее - Порядок).

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.02.02.04; 01.02.02.01,01.02..02.06 |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 78 | 82.59 | 84.46 | 85.96 | 88.9 | 90.3 | 91.5 | 2.04.04.07, 2.04.04.08, 2.04.04.16, 2.04.04.18, 2.04.04.21,2.03.03.01 |
| 3 | 2026 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, квадратный метр | Отраслевой показатель | квадратный метр |  | _ | _ | _ | 125161.0 | _ | _ | 2.04.04.07, 2.04.04.16, 2.04.04.18 |

| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения | Отраслевой показатель | Процент | 41 | _ | _ | 47 | 49 | 51 | 53 | 3.01.01.02 |
| 5 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | человек на 100 тысяч населения | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 1 | 4.6 | 4.59 | 4,58 | 3.01.01.02 |

Методика расчёта значений целевых показателей муниципальной программы

| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Тип целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчёта целевого показателя | Источник получения информации | Периодичность предстоставления |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | годовая |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Отраслевой показатель | квадратный метр | Показатель на конец отчетного периода определяется по следующей формуле: Sp=∑_(i=1)^n▒Si, где: Sр – общая площадь ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Московской области, кв. м; Si - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к ремонту (капитальному ремонту) в текущем году, кв. м; n – количество мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Московской области. | По принятым актам выполненных работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Московской области | годовая |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=(Lобщ-Lнн)/(L общ) х100%, где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | годовая |

|  | Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Удовлетворенность безопасностью дорожного движения | Отраслевой показатель | Процент | Показатель рассчитывается как интегральное (средне взвешенное) значение из оценок удовлетворённости безопасностью дорожного движения трёх групп участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Для каждой категории респондентов (водителей, пассажиров, пешеходов) разрабатывают анкету, в которой задают вопросы, позволяющие оценить удовлетворённость безопасностью дорожного движения Шкалой оценки служит цифровая форма в диапазоне от 1 до 5 баллов, где 5 — «удовлетворён», 4 — «скорее удовлетворён», 3 — «затрудняюсь ответить», 2 — «скорее не удовлетворён», 1 — «не удовлетворён» | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, социологические опросы | годовая |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. P=Np/Pнас*10^5, где P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | годовая |

| Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Порядок определения значения результата выполнения мероприятий |
| 1 | 01.02.02.04; 01.02.02.01 | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Процент | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2 | 01.02.02.06 | Обеспечены транспортным обслуживанием мероприятия, общегосударственные праздники и юбилейные даты | единиц | Определяется количеством мероприятий, обеспеченных транспортным обслуживанием за отчетный период по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту. |
| 3 | 02.02.02.02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | километр | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения |
| 4 | 02.03.03.01 | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств | километр | Значение определяется как сумма протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с перечнем муниципального имущества муниципального образования Московской области |

| 5 | 02.04.04.01 02.04.04.03 02.04.04.07 02.04.04.18 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | квадратный метр | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 02.04.04.02 02.04.04.10 | Площадь (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | квадратный метр | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения |
| 7 | 02.04.04.07 02.04.04.15 02.04.04.21 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | штука | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году |
| 8 | 02.04.04.08 02.03.03.01 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: Днр=(Lобщ-Lнн)/(L общ) х100%, где: Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. |
| 9 | 02.04.04.16 | Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям | квадратный метр | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |

| 10 | 02.04.04.09 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек/100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; 105 - постоянный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 03.01.01.02 | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения | Процент | Определяется как соотношение фактического количества выполненных мероприятий по безопасности дорожного движения к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг) |

| Паспорт подпрограммы I "Пассажирский транспорт общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городского округа | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 | 4008.7 | 4000.0 |
|  |  | Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель | Средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково Московской области | Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Средства бюджета Московской | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | По годам, в том числе | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 | 4008.7 | 4000.0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятия | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Итого | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 |  |  |  |  | 4008.7 | 4000.0 |  |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 02: |  | бюджета городского | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 |  |  |  |  | 4008.7 | 4000.0 | Отдел по дорожному |
|  | Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2028 | округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйству Администрации городского округа |
|  |  |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета Московской | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Щёлково |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 02.01. Создание условий для |  | Итого | 11709.5 | 3835.0 | 4922.5 | 2952.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по дорожному хозяйству Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11709.5 | 3835.0 | 4922.5 | 2952.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | заключенными муниципальными контрактами и | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров,% |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 02.01. |  | Итого | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0 |  |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |  |  |  |  | 10.2 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | заключенными муниципальными контрактами и | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров,% |  |  | 100.0 | _ | _ | _ | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | _ |  |
|  |  |  | Итого | 9.00 | 0.10 | 0.10 | 8.80 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Мероприятие 02.04. Организация транспортного |  | Средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по |  | бюджета городского | 9.00 | 0.10 | 0.10 | 8.80 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | Отдел по дорожному хозяйству |
|  | регулируемым тарифам автомобильным | 2023-2025 | округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации |
|  | транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 02.06. Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения, за исключением маршрутов регулярных перевозок | 2026-2028 | Итого | 11998.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.1 |  |  |  |  | 3998.5 | 4000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11998.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.1 |  |  |  |  | 3998.5 | 4000.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Обеспечены транспортным обслуживанием мероприятия, общегосударственные праздники и юбилейные даты, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы I | 2023-2028 | Итого | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 |  |  |  |  | 4008.7 | 4000.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 23745.8 | 3835.1 | 4922.6 | 2960.8 | 4018.6 |  |  |  |  | 4008.7 | 4000.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |

| Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городского округа | 4508876.3 | 479814.9 | 539134.6 | 688951.5 | 1036684.0 | 882141.3 | 882150.0 |
|  |  | Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы,в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково | Средства бюджета Московской области | 265947.1 | 150697.0 | 34361.6 | 60133.5 | 20755.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Средства Федерального бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | По годам, в том числе | 4774823.4 | 630511.9 | 573496.2 | 749085.0 | 1057439.0 | 882141.3 | 882150.0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятия | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023 | Итого | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км | - | - | Всего | Итого 2023год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2028 | Итого | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 |  |  |  |  | 642782.3 | 642791.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 |  |  |  |  | 642782.3 | 642791.0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Мероприятие 03.01. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2028 | Итого | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 |  |  |  |  | 642782.3 | 642791.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 |  |  |  |  | 642782.3 | 642791.0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | 1884571.3 | Всего | Итого 2023год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 85.96 | 82.59 | 84.46 | 85.96 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |

|  | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км | - | - | Всего | Итого 2023год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 755.53 | _ | _ | _ | 755.53 | 755.53 | 755.53 | 755.53 | 755.53 | 755.53 | 755.53 |  |
|  | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог,мостов и путепроводов местного значения | 2023-2028 | Итого | 2513301.0 | 630504.7 | 573496.2 | 372141.1 | 458441.0 |  |  |  |  | 239359.0 | 239359.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2247353.9 | 479807.7 | 539134.6 | 312007.6 | 437686.0 |  |  |  |  | 239359.0 | 239359.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265947.1 | 150697.0 | 34361.6 | 60133.5 | 20755.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Мероприятие 04.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 223737.0 | 86665.0 | 137072.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 165152.0 | 28080.0 | 137072.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58585.0 | 58585.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 107,811.0 | 41,388.0 | 66,423.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.02 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2024 | Итого | 127753.7 | 93045.0 | 34708.7 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1280.1 | 933.0 | 347.1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126473.6 | 92112.0 | 34361.6 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,221.5 | 5,763.1 | 2,458.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 94638.0 | 42923.8 | 51714.2 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 94638.0 | 42923.8 | 51714.2 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 89,915.7 | 23,492.7 | 66,423.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |

|  | Мероприятие 04.07.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023 | Итого | 88781.0 | 88781.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 88781.0 | 88781.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.07.Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2028 | Итого | 107560.0 | 0.0 | 0.0 | 80500.0 | 27060.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 26671.5 | 0.0 | 0.0 | 20366.5 | 6305.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80888.5 | 0.0 | 0.0 | 60133.5 | 20755.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,040.0 | _ | _ | 11,952.0 | 2,088.0 | _ | _ | 500.0 | 2088.0 | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа | 2023-2024 | Итого | 600864.8 | 314078.7 | 286786.1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 600864.8 | 314078.7 | 286786.1 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.46 | 82.59 | 84.46 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2028 | Итого | 3815.7 | 3815.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3815.7 | 3815.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс. населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.10. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |

|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.15.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест | 2023-2024 | Итого | 63215.2 | 0.0 | 63215.2 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 63215.2 | 0.0 | 63215.2 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 600.0 | _ | 600.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2026-2028 | Итого | 192022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192022.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 192022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192022.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,730.0 | _ | _ | _ | 2,730.0 | _ | _ | 2730.0 | 2730.0 | _ | _ |  |
|  | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2028 | Итого | 1009718.1 | 0.0 | 0.0 | 291641.1 | 239359.0 |  |  |  |  | 239359.0 | 239359.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1009718.1 | 0.0 | 0.0 | 291641.1 | 239359.0 |  |  |  |  | 239359.0 | 239359.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, квадратный метр | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 221,284.0 | _ | _ | 100,941.0 | 120,343.0 | _ | _ | 120343.0 | 120343.0 | _ | _ |  |

|  | Мероприятие 04.21. Создание парковок (парковочных мест) | 2023-2028 | Итого | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы II | 2023-2028 | Итого | 4774823.4 | 630511.9 | 573496.2 | 749085.0 | 1057439.0 |  |  |  |  | 882141.3 | 882150.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4508876.3 | 479814.9 | 539134.6 | 688951.5 | 1036684.0 |  |  |  |  | 882141.3 | 882150.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265947.1 | 150697.0 | 34361.6 | 60133.5 | 20755.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |

| Паспорт подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Средства бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городского округа | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Щёлково | Средства Федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | По годам, в том числе | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 | 0.0 | 0.0 |

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2028 | Итого | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Мероприятие 01.02. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023 | Итого | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения, чел./100 тыс. населения | - | - | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.0 | _ | _ | 1.0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % | _ | _ | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025год | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.0 | _ | _ | _ | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | _ | _ |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы III | 2023-2028 | Итого | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 18775.3 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 13775.3 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятиями :04.01 "Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ"

Мероприятие 04.07 "Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Мероприятие 04.18. "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"

подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых рабо (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Мероприятие 04.01 «Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| 141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г [Москва-Черноголовка до КПП воинской части 15565] - 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул. | текущий ремонт | 11459.0 | 2-4 квартал 2023г. | Итого | 23013.9 | 23013.9 | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7456.6 | 7456.5 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15557.4 | 15557.4 | _ | _ | _ | _ |
| 141107, Байбаки д [начало дер. Байбаки - окончание дер. Байбаки] | текущий ремонт | 4500.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 6503.1 | 6503.1 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2107.0 | 2107.0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4396.1 | 4396.1 | _ | _ | _ | _ |
| 141103, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 4215.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 7612.6 | 7612.6 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2466.5 | 2466.5 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5146.1 | 5146.1 | _ | _ | _ | _ |

| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Комарова ул. | текущий ремонт | 16619.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 25191.6 | 25191.6 | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8162.1 | 8162.1 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17029.5 | 17029.5 | _ | _ | _ | _ |
| МО, г.о. Щелково, гп. Загорянский , ул. Н. Озерова | текущий ремонт | 2557.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 3323.7 | 3323.7 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1076.9 | 1076.9 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2246.8 | 2246.8 | _ | _ | _ | _ |
| Московская обл, г.о. Щёлково, подъезд к воинской части | капитальный ремонт | 2038.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 21018.3 | 21018.3 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6810.0 | 6810.0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14208.3 | 14208.3 | _ | _ | _ | _ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 1.8 | 1.8 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1.0 | 1.0 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.8 | 0.8 | _ | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Школьная ул. | текущий ремонт | 1920.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 3279.5 | _ | 3279.5 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3279.5 | _ | 3279.5 | _ | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского | текущий ремонт | 4230.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6452.4 | _ | 6452.4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6452.4 | _ | 6452.4 | _ | _ | _ |

| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Иванова | текущий ремонт | 5205.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 7611.3 | _ | 7611.3 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7611.3 | _ | 7611.3 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, Широкая ул. | текущий ремонт | 2860.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5593.9 | _ | 5593.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5593.9 | _ | 5593.9 | _ | _ | _ |
| д. Назимиха ул. Осенняя | текущий ремонт | 4095.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 5908.4 | _ | 5908.4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5908.4 | _ | 5908.4 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснофлотская | текущий ремонт | 1265.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4639.0 | _ | 4639.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4639.0 | _ | 4639.0 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Пушкина ул. | текущий ремонт | 4625.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6180.7 | _ | 6180.7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6180.7 | _ | 6180.7 | _ | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Баранова | текущий ремонт | 5040.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 6568.6 | _ | 6568.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6568.6 | _ | 6568.6 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 3-я Линия ул. | текущий ремонт | 6975.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 8050.9 | _ | 8050.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8050.9 | _ | 8050.9 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Буровая ул. | текущий ремонт | 3262.5 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 4360.7 | _ | 4360.7 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4360.7 | _ | 4360.7 | _ | _ | _ |
| 141104, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-4 г, Беляева ул. | текущий ремонт | 20950.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 25615.9 | _ | 25615.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 25615.9 | _ | 25615.9 | _ | _ | _ |

| д. Маврино - Мост через р. Дубенка д. Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | капитальный ремонт | _ | 2-4 квартал 2024г | Итого | 31917.3 | _ | 31917.3 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31917.3 | _ | 31917.3 | _ | _ | _ |
| 141103, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Институтская ул. | текущий ремонт | 7991.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 0.0 | _ | 0.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0.0 | _ | 0.0 | _ | _ | _ |
| МО, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Могутовская-Автомобильная дорога к д. Козино и по деревне | текущий ремонт | 9800.0 | 2-4 квартал 2024г | Итого | 20716.1 | _ | 20716.1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20716.1 | _ | 20716.1 | _ | _ | _ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 177.3 | _ | 177.3 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 177.3 | _ | 177.3 | _ | _ | _ |
| ИТОГО: |  |  |  | Итого | 223737.0 | 86665.0 | 137072.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 165152.1 | 28080.1 | 137072.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58585.0 | 58585.0 | _ | _ | _ | _ |

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 04.02 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильная дорога СНТ «Козино» | капитальный ремонт | 8221.5 | 2-4 квартал 2023г.- 3-4 квартал2024г | Итого | 126154.71 | 91446.00 | 34708.71 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1262.09 | 915.00 | 347.09 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124892.62 | 90531.00 | 34361.62 | _ | _ | _ |
| автомобильная дорога к СНТ «Ручеёк-3» | капитальный ремонт (в т.ч. Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.00 | 533.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.00 | 6.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527.00 | 527.00 | _ | _ | _ | _ |
| автомобильная дорога к СНТ "Клюквенное» | капитальный ремонт,(в т.ч. Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.00 | 533.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.00 | 6.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527.00 | 527.00 | _ | _ | _ | _ |
| автомобильная дорога к СНТ "Флора - 2» | капитальный ремонт,(в т.ч. Проектно-изыскательские работы) | 0.0 | 2-4 квартал 2023г | Итого | 533.00 | 533.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6.00 | 6.00 | _ | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 527.00 | 527.00 | _ | _ | _ | _ |

| ИТОГО: |  | 8221.5 | 2-4 квартал 2023г.-3-4 квартал2024г | Итого | 127753.71 | 93045.00 | 34708.71 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1280.09 | 933.00 | 347.09 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126473.62 | 92112.00 | 34361.62 | _ | _ | _ |

Мероприятие 04.07 "Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы II "Дороги Подмосковья" муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Муниципальный заказчик: Отдел по дорожному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Большие Петрищи | капитальный ремонт(в т.ч. Проектно-изыскательские работы) | 11500.0 | 3-4 квартал 2025г | Итого | 80500.0 | _ | _ | 80500.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20366.5 | _ | _ | 20366.5 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 60133.5 | _ | _ | 60133.5 | _ | _ |
| ул. Жегаловская (Московская) (48-788-ОПМГ-224) | капитальный ремонт(в т.ч. Проектно-изыскательские работы) | 2088.0 | 2-4 квартал 2026 г | Итого | 27060.0 | _ | _ | _ | 27060.0 | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6305.0 | _ | _ | _ | 6305.0 | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20755.0 | _ | _ | _ | 20755.0 | _ |
| ИТОГО: |  | 13588.0 |  | Итого | 107560.0 | _ | _ | 80500.0 | 27060.0 | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 26671.5 | _ | _ | 20366.5 | 6305.0 | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80888.5 | _ | _ | 60133.5 | 20755.0 | _ |

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Новопареево (многодетные) | ПИР, капитальный ремонт | 1136.0 | 2026г | Итого | 55918.0 | _ | _ | _ | 55918.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 55918.0 | _ | _ | _ | 55918.00 | _ | _ |
| д. Афанасово (многодетные) | ПИР, капитальный ремонт | 786.0 | 2026г. | Итого | 38685.0 | _ | _ | _ | 38685.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 38685.0 | _ | _ | _ | 38685.00 | _ | _ |
| с. Петровское поле многодетных | ПИР, капитальный ремонт | 1979.0 | 2026г | Итого | 97417.0 | _ | _ | _ | 97417.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 97417.0 | _ | _ | _ | 97417.00 | _ | _ |
| нераспределенный остаток |  |  | 2026г | Итого | 2.0 | _ | _ | _ | 2.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2.0 | _ | _ | _ | 2.00 | _ | _ |
| ИТОГО: |  | 3901.0 | 2026г. | Итого | 192022.0 | _ | _ | _ | 192020.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 192022.0 | _ | _ | _ | 192022.0 | _ | _ |

Мероприятие 04.16. «Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям»

_

Мероприятие 04.18. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (кв. м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | текущий ремонт | 3730.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9540.6 | _ | _ | 9540.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9540.6 | _ | _ | 9540.6 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная участок (тротуар) | текущий ремонт | 4860.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 15928.2 | _ | _ | 15928.2 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15928.2 | _ | _ | 15928.2 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Широкая | текущий ремонт | 6600.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 11377.9 | _ | _ | 11377.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11377.9 | _ | _ | 11377.9 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Краснознаменская ул. | текущий ремонт | 7760.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 13997.0 | _ | _ | 13997.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 13997.0 | _ | _ | 13997.0 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свирская ул. | текущий ремонт | 2730.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 6733.5 | _ | _ | 6733.5 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6733.5 | _ | _ | 6733.5 | _ | _ | _ |
| 141181, Образцово пос., Садовая ул., 141181, Образцово пос., Центральная ул., 141181, Образцово пос., Верхняя ул., 141181, Образцово пос., Спортивная ул. | текущий ремонт | 5700.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 9968.9 | _ | _ | 9968.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9968.9 | _ | _ | 9968.9 | _ | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Аэродромная | текущий ремонт | 21720.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 44191.8 | _ | _ | 44191.8 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 44191.8 | _ | _ | 44191.8 | _ | _ | _ |
| 141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г, 1-я Линия ул. | текущий ремонт | 1200.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 2569.4 | _ | _ | 2569.4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2569.4 | _ | _ | 2569.4 | _ | _ | _ |

| Московская область, городской округ Щёлково, д. Вторая Алексеевка, ул. Счастливая, ул.1-ая Радиальная, ул. 2-я Радиальная, ул. Строителей, ул. Солнечная, ул. Красивая, ул. Сосновый бор, ул. Полевой проезд | текущий ремонт | 6000.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 12288.8 | _ | _ | 12288.8 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12288.8 | _ | _ | 12288.8 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Маршала Неделина ул. | текущий ремонт | 4800.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8809.5 | _ | _ | 8809.5 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8809.5 | _ | _ | 8809.5 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Свердлова ул. | текущий ремонт | 5580.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 10353.3 | _ | _ | 10353.3 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10353.3 | _ | _ | 10353.3 | _ | _ | _ |
| 141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г, Лермонтова ул-141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г, Чернышевского ул. | текущий ремонт | 3200.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5671.6 | _ | _ | 5671.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5671.6 | _ | _ | 5671.6 | _ | _ | _ |
| д. Горбуны | текущий ремонт | 3780.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8488.1 | _ | _ | 8488.1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8488.1 | _ | _ | 8488.1 | _ | _ | _ |
| Московская обл., г Щёлково, село Душоново, (МОЩР с. Душоново) | текущий ремонт | 4400.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8881.0 | _ | _ | 8881.0 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8881.0 | _ | _ | 8881.0 | _ | _ | _ |
| 141103, МО, Щёлковский район, г. Щёлково-3, ул. Гагарина | текущий ремонт | 3220.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5887.1 | _ | _ | 5887.1 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5887.1 | _ | _ | 5887.1 | _ | _ | _ |
| Московская область, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи | текущий ремонт | 4410.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 8029.4 | _ | _ | 8029.4 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8029.4 | _ | _ | 8029.4 | _ | _ | _ |
| 141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г, Молодежная ул. | текущий ремонт | 1475.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 2930.2 | _ | _ | 2930.2 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2930.2 | _ | _ | 2930.2 | _ | _ | _ |

| 141100, Московская обл., Щёлковский р-н, Щёлково г, Гоголя ул. | текущий ремонт | 3625.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 7549.6 | _ | _ | 7549.6 | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7549.6 | _ | _ | 7549.6 | _ | _ | _ |
| д. Орлово, ул. Озерная | текущий ремонт | 1470.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 3185.6 | _ | _ | 3185.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3185.6 | _ | _ | 3185.6 | _ | _ | _ |
| д. Гребнево, поворот от автодороги на д. Новая Слобода северо-восточная окраина д. Гребнево | текущий ремонт | 2650.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 5541.6 | _ | _ | 5541.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5541.6 | _ | _ | 5541.6 | _ | _ | _ |
| Подьезд к д. Камшиловка рядом с разворотным кругом автобуса в д. Новая Слобода конец д. Камшиловка | текущий ремонт | 525.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1147.6 | _ | _ | 1147.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1147.6 | _ | _ | 1147.6 | _ | _ | _ |
| Московская обл., д. Гребнево от угла д. № 9 ул. Березовая до асфальтовой автодороги на д. Новая Слобода от шоссе Щёлково-Фряново | текущий ремонт | 755.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 1569.6 | _ | _ | 1569.6 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1569.6 | _ | _ | 1569.6 | _ | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Вокзальная ул. [соколовская промзона] | текущий ремонт | 500.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 539.2 | _ | _ | 539.2 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 539.2 | _ | _ | 539.2 | _ | _ | _ |
| Московская обл., д. Богослово от дома № 14 до уч. 16А от уч. 55 до уч. 15/3 | текущий ремонт | 500.0 | 2-4 квартал 2025г | Итого | 863.9 | _ | _ | 863.9 | _ | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 863.9 | _ | _ | 863.9 | _ | _ | _ |
| 141103, МО, Щёлковский р-н, Щёлково-3 г, Ленина ул. | текущий ремонт | 4251.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 7848.2 | _ | _ | _ | 7848.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7848.2 | _ | _ | _ | 7848.2 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | текущий ремонт | 14005.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 25907.2 | _ | _ | _ | 25907.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 25907.2 | _ | _ | _ | 25907.2 | _ | _ |

| Московская область, Щелковский район, д. Новопареево (Красивая ул.) | текущий ремонт | 2904.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 5484.6 | _ | _ | _ | 5484.6 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5484.6 | _ | _ | _ | 5484.6 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Некрасова | текущий ремонт | 2000.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 4306.6 | _ | _ | _ | 4306.6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4306.6 | _ | _ | _ | 4306.6 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 1-й от Фряновского шоссе туп | текущий ремонт | 8194.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 17577.3 | _ | _ | _ | 17577.3 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 17577.3 | _ | _ | _ | 17577.3 | _ | _ |
| гп. Загорянский, ул. Горького(дорога+тротуар) | текущий ремонт | 3104.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 6303.6 | _ | _ | _ | 6303.6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6303.6 | _ | _ | _ | 6303.6 | _ | _ |
| гп. Загорянский, ул. Школьная (дорога + тротуар) | текущий ремонт | 2530.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 6318.5 | _ | _ | _ | 6318.5 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6318.5 | _ | _ | _ | 6318.5 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, дер. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная | текущий ремонт | 5878.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 10642.6 | _ | _ | _ | 10642.6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10642.6 | _ | _ | _ | 10642.6 | _ | _ |
| п. Фряново, ул. Тракторная | текущий ремонт | 5034.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 9511.2 | _ | _ | _ | 9511.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9511.2 | _ | _ | _ | 9511.2 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Баранова | текущий ремонт | 1040.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 2256.9 | _ | _ | _ | 2256.9 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2256.9 | _ | _ | _ | 2256.9 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, р.п. Монино, ул. Авиационная | текущий ремонт | 5119.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 9321.6 | _ | _ | _ | 9321.6 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9321.6 | _ | _ | _ | 9321.6 | _ | _ |

| Московская область, д. Мосальское | текущий ремонт | 2520.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 4807.1 | _ | _ | _ | 4807.1 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4807.1 | _ | _ | _ | 4807.1 | _ | _ |
| д. Горбуны | текущий ремонт | 7900.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 15676.7 | _ | _ | _ | 15676.7 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15676.7 | _ | _ | _ | 15676.7 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, д. Вторая Алексеевка, ул.1-ая Радиальная | текущий ремонт | 1160.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 2281.2 | _ | _ | _ | 2281.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2281.2 | _ | _ | _ | 2281.2 | _ | _ |
| Московская обл, д. Соколово, ул. Полевая | текущий ремонт | 1240.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 2484.3 | _ | _ | _ | 2484.3 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2484.3 | _ | _ | _ | 2484.3 | _ | _ |
| Московская область, городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Кожинский пр-д | текущий ремонт | 500.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 953.8 | _ | _ | _ | 953.8 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 953.8 | _ | _ | _ | 953.8 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Луговой пер. | текущий ремонт | 4188.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 14148.9 | _ | _ | _ | 14148.9 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 14148.9 | _ | _ | _ | 14148.9 | _ | _ |
| д. Назимиха, ул. Осенняя | текущий ремонт | 4100.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 8082.7 | _ | _ | _ | 8082.7 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8082.7 | _ | _ | _ | 8082.7 | _ | _ |
| от КПП № 5 ЗАТО "Звездный городок" до поворота на федеральную дорогу в районе ж/д станции "Бахчиванджи" | текущий ремонт | 7450.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 7734.3 | _ | _ | _ | 7734.3 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7734.3 | _ | _ | _ | 7734.3 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Строителей ул. | текущий ремонт | 5190.5 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 10465.4 | _ | _ | _ | 10465.4 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10465.4 | _ | _ | _ | 10465.4 | _ | _ |

| Московская область, городской округ Щёлково, по д. Аксиньино (многодетные семьи), ул. Детская, ул. Семейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Дружная | текущий ремонт | 9671.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 19267.4 | _ | _ | _ | 19267.4 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 19267.4 | _ | _ | _ | 19267.4 | _ | _ |
| Московская область, д. Аксёново | текущий ремонт | 5100.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 9795.1 | _ | _ | _ | 9795.1 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9795.1 | _ | _ | _ | 9795.1 | _ | _ |
| 141181, Образцово пос., Спортивная ул, Качалова ул. | текущий ремонт | 3350.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 6404.3 | _ | _ | _ | 6404.3 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6404.3 | _ | _ | _ | 6404.3 | _ | _ |
| Щелково, ул.Правобережная | текущий ремонт | 9652.5 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 18495.2 | _ | _ | _ | 18495.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 18495.2 | _ | _ | _ | 18495.2 | _ | _ |
| 141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, Маршала Неделина ул | текущий ремонт | 4420.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 8233.2 | _ | _ | _ | 8233.2 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8233.2 | _ | _ | _ | 8233.2 | _ | _ |
| д.Серково, подъёздная дорога к СНТ "Виктория" | текущий ремонт | 1018.0 | 2-4 квартал 2026г | Итого | 5048.0 | _ | _ | _ | 5048.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5048.0 | _ | _ | _ | 5048.0 | _ | _ |
| Нераспределенный остаток |  |  |  | Итого | 0.0 | _ | _ | 2966.8 | 3.1 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2969.9 | _ | _ | 2966.8 | 3.1 | _ | _ |
| ИТОГО: |  | 121519.0 |  | Итого | 448369.2 | _ | _ | 209010.2 | 239359.0 | _ | _ |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 448369.2 | _ | _ | 209010.2 | 239359.0 | _ | _ |

Расшифровка к Подпрограмме II «Дороги Подмосковья»

Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 94638.0 | 42923.8 | 51714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 94638.0 | 42923.8 | 51714.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.03.01 Ремонт дорог к участкам многодетных семей и перевод дорог из грунтового покрытия в щебеночное | 2023-2027 | Итого | 30593.1 | 30593.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 30593.1 | 30593.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.03.02 Проектно-изыскательские работы | 2023-2027 | Итого | 877.7 | 877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 877.7 | 877.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.03.03 Разработка проектно-сметной документации | 2023-2027 | Итого | 273.8 | 273.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 273.8 | 273.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | Мероприятие 04.03.04 Обустройство тротуара на автомобильной дороге, подъезд к воинской части | 2023-2027 | Итого | 5549.2 | 5549.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5549.2 | 5549.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | Мероприятие 04.03.05 Оказание услуг по авторскому надзору. | 2023-2027 | Итого | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.03.06 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги: 141100, МО, Щёлковский р-н, г. Щёлково, ул. Заречная | 2023-2027 | Итого | 5580.0 | 5580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5580.0 | 5580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

| 6 | Мероприятие 04.03.07 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | 2023-2027 | Итого | 50984.4 | 0.0 | 50984.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 50984.4 | 0.0 | 50984.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.03.08 Проектирование, капитальный ремонт, строительный контроль моста через р. Дубенка д. Маврино в рп Фряново (с учетом подходов к сооружению) | 2023-2027 | Итого | 729.8 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 729.8 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границе городского округа | 2023-2027 | Итого | 600864.8 | 314078.7 | 286786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 600864.8 | 314078.7 | 286786.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.08.01 Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2023-2027 | Итого | 3062.7 | 1389.0 | 1673.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3062.7 | 1389.0 | 1673.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.08.02 Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2023-2027 | Итого | 275108.0 | 111118.5 | 163989.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 275108.0 | 111118.5 | 163989.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.08.03 Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ " Служба содержания и благоустройства территорий" (содержание лето+зима) | 2023-2027 | Итого | 152500.0 | 70000.0 | 82500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 152500.0 | 70000.0 | 82500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | Мероприятие 04.08.04 Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2023-2027 | Итого | 15837.7 | 11537.7 | 4300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15837.7 | 11537.7 | 4300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | Мероприятие 04.08.05 Содержание внутриквартальных дорог и проездов | 2023-2027 | Итого | 31281.6 | 31281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31281.6 | 31281.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7 | Мероприятие 04.08.06 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездовки | 2023-2027 | Итого | 55326.9 | 55326.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 55326.9 | 55326.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 8 | Мероприятие 04.08.07 Аренда спецтехники | 2023-2027 | Итого | 48414.0 | 33425.0 | 14989.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 48414.0 | 33425.0 | 14989.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

| 9 | Мероприятие 04.08.08. Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2023-2027 | Итого | 19333.9 | 0.0 | 19333.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 19333.9 | 0.0 | 19333.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

Основное мероприятие 03. «Содержание автомобильных дорог местного значения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2028 | Итого | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 | 642782.3 | 642791.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 | 642782.3 | 642791.0 |  |
| 2 | Мероприятие 03.01. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2028 | Итого | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 | 642782.3 | 642791.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2261515.2 | 0.0 | 0.0 | 376943.9 | 598998.0 | 642782.3 | 642791.0 |  |
| 4 | Мероприятие 03.01.01. Содержание автомобильных дорог общего пользования (содержание зимнее и летнее для Мк) | 2025-2028 | Итого | 1083080.2 | 0.0 | 0.0 | 180600.9 | 290897.3 | 305791.0 | 305791.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1083080.2 | 0.0 | 0.0 | 180600.9 | 290897.3 | 305791.0 | 305791.0 |  |
| 5 | Мероприятие 03.01.02.Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 2025-2028 | Итого | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | Мероприятие 03.01.03.Устройство, ремонт и содержание ливневой канализации | 2025-2028 | Итого | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 7 | Мероприятие 03.01.04. Аренда спецтехники | 2025-2028 | Итого | 125100.7 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 | 25100.7 | 30000.0 | 30000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 125100.7 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 | 25100.7 | 30000.0 | 30000.0 |  |
| 8 | Мероприятие 03.01.05 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2025-2028 | Итого | 756343.0 | 0.0 | 0.0 | 126343.0 | 210000.0 | 210000.0 | 210000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 756343.0 | 0.0 | 0.0 | 126343.0 | 210000.0 | 210000.0 | 210000.0 |  |

|  | Мероприятие 03.01.06 Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2025-2028 | Итого | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 |  |
|  | Мероприятие 03.01.07 Расходы на текущий ремонт автомобильных дорог | 2025-2028 | Итого | 246991.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73000.0 | 86991.3 | 87000.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 246991.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73000.0 | 86991.3 | 87000.0 |  |

Мероприятие 04.18. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Источники финансировани я | Всего, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 1009718.2 | 0.0 | 0.0 | 291641.2 | 239359.0 | 239359.0 | 239359.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1009718.2 | 0.0 | 0.0 | 291641.2 | 239359.0 | 239359.0 | 239359.0 |  |
| 2 | Мероприятие 04.18.01. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 79125.6 | 0.0 | 0.0 | 79125.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 79125.6 | 0.0 | 0.0 | 79125.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | Мероприятие 04.18.02. Расходы на ремонт автомобильных дорог | 2025-2027 | Итого | 927087.2 | 0.0 | 0.0 | 209010.2 | 239359.0 | 239359.0 | 239359.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 927087.2 | 0.0 | 0.0 | 209010.2 | 239359.0 | 239359.0 | 239359.0 |  |
| 4 | Мероприятие 04.18.03. Мероприятие по контролю качества ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения (лабораторный анализ) | 2025-2027 | Итого | 3505.4 | 0.0 | 0.0 | 3505.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3505.4 | 0.0 | 0.0 | 3505.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |