Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от ____________№  __________

Муниципальная программа городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2030 годы

Утверждена постановлением

Администрации городского округа Щёлково: 05.12.2022 № 3840

Список изменяющих документов: от 14.03.2023 № 810, от 30.06.2023 № 2382, 
от 20.10.2023 № 3920, от 05.03.2024 № 758, от 14.05.2024 № 1910, от 14.05.2024 
№ 1911, от 11.07.2024 № 2962, от 20.08.2024 № 3523, от 11.11.2024 № 5110,            от 07.02.2025 № 525, от 28.02.2025 № 910, от 15.05.2025 № 2044, от 02.09.2025  № 3549, от 21.10.2025 № 4236, от 14.11.2025 № 4530, от 28.01.2026 № 192,                      от 16.02.2026 № 404, от 23.04.2026 № 1308

Ответственный исполнитель

за муниципальную программу: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Дата размещения в Подсистеме по формированию

муниципальных программ Московской области

ГАС «Управление»: 29.04.2026

Паспорт муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Создание условий для развития и модернизации коммунального комплекса. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» Подпрограмма II «Системы водоотведения» Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |

| Краткая характеристика подпрограмм | Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой за счет капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Щёлково. Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на обеспечение населения качественными услугами водоотведения за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Щёлково. Реализация мероприятий Подпрограммы III направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области. Реализация мероприятий Подпрограммы V направлена на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. Реализация мероприятий Подпрограммы VI направлена на организацию в границах городского округа газоснабжения населения. Реализация мероприятий Подпрограммы VIII направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 658 044,76 | 83 592,42 | 231 453,31 | 315 898,23 | 653 530,58 | 353 131,96 | 586 691,98 | 222 010,79 | 211 735,49 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 655 587,19 | 417 144,89 | 842 630,90 | 645 984,88 | 1 080 443,65 | 330 710,37 | 910 846,88 | 730 825,16 | 697 000,46 |
| Внебюджетные средства | 4 750,00 | 2 850,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 318 381,95 | 503 587,31 | 1 075 984,21 | 961 883,11 | 1 733 974,23 | 683 842,33 | 1 497 538,86 | 952 835,95 | 908 735,95 |

### Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, описание целей муниципальной программы

Коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики городского округа Щёлково, обеспечивающей население округа жизненно важными коммунальными услугами.

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса обеспечивает предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

Система централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского округа Щёлково представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из:

- 53 ВЗУ, 32 насосных станций, 71 водонапорной башни и резервуаров чистой воды, 29 станций обезжелезивания, 111 канализационных насосных станций, 521,43 км сетей водоснабжения, 439,70 км сетей водоотведения;

- 67 котельных, 34 ЦТП, 306,7 км сетей теплоснабжения.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Износ основных фондов тепло-, водоснабжения составляет более 
78 процентов, объектов водоотведения – более 76 процентов.

Изношенность системы коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство инженерных объектов с применением современных технологий обеспечит надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей на всей территории городского округа Щёлково.

Основные цели муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – муниципальная программа):

- повышение условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами на территории городского округа Щёлково;

- создание условий для развития и модернизации коммунального комплекса на территории городского округа Щёлково;

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений во исполнение требований Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Чистая вода»

Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В муниципальной программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники финансирования.

Муниципальная программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации городского округа Щёлково, проектных и строительных организаций, привлекаемых в рамках конкурентных процедур.

Реализация части мероприятий проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 (с изменениями).

Инерционный прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 
в указанной сфере

Инерционный сценарий развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Щёлково, базирующийся на сохранении тенденций в социально-экономических условиях развития отрасли с учетом воздействия кризисных явлений, приведет к углублению системных проблем в отрасли и росту социальной напряженности в городском округе Щёлково.

Так, уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжит увеличиваться, что приведет к увеличению количества технологических отказов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к снижению качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. Низкое качество оказываемых услуг при регулярных перебоях в их поставке, а также при условии ежегодного опережающего роста тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что ведет к росту недовольства граждан, выражающегося, в том числе в неполной оплате потребленных коммунальных услуг. Низкий уровень собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги, а также государственное ограничение роста тарифов на соответствующие услуги при сохранении высокого уровня износа основных фондов создают условия, при которых деятельность ресурсоснабжающих организаций становится нерентабельной, а вложение инвестиций - рискованным и нецелесообразным. Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в период с 2023-2025 годы:

капитально отремонтированы шахтные колодцы – 192 шт.;

построены, реконструированы, отремонтированы коллекторы (участки), канализационные насосные станции - 2 ед.;

модернизирована КНС «Соколовская»;

капитально отремонтированы котельные – 5 ед.;

построены БМК – 5 шт.;

переведены с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения котельные – 4 ед.;

капитально отремонтированы участки тепловых сетей – 6 ед.;

созданы и восстановлены объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков - 2 ед.;

разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Щёлково – 1 ед.;

выполнение работ по капитальному ремонту шахтного питьевого колодца по адресу: Московская область, г. о. Щёлково, д. Большие Петрищи - 1 ед.;

приобретены в собственность городского округа Щёлково сети и КНС мкр. Богородский.

Муниципальная программа направлена на:

- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой за счет капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Щёлково;

- обеспечение населения качественными услугами водоотведения за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Щёлково;

- повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области;

- на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области

- соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту;

- создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Щёлково позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям, а также улучшить экологическое состояние в городском округе Щёлково.

Ключевые мероприятия муниципальной программы:

создание новых, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

создание объектов коммунальной инфраструктуры военных городков Московской области;

снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфрастрктуры городского округа Щёлково;

разработка и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов;

повышение энергетической эффективности и рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе с применением энергосберегающих технологий;

создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области

финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия

- готовит и предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт».

## Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | - Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.02 |  |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 02.02.03 |  |
| 1.3. | Количество отремонтированных шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | 171 | 168 | 175 |  | 192 | 204 | 196 |  | 196 | - | - |  | 02.02.06 |  |
| 2. | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | - |  | 1 | - | - |  | 2 | - | 1 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.01, 02.02.02 |  |
| 3. | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | 3 |  | 14 | 2 | - |  | - | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.13, 03.03.01, 03.03.02 |  |
| 3.2. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | - | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 1 |  | 2 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.01, 02.02.02, 02.02.07, 02.02.08, 02.02.09 |  |
| 3.3. | Разработан, утвержден (актуализирован) Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | показатель муниципальной программы | ед. | - | - |  | - | - | 1 | 1 |  | 1 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.03 |  |
| 3.4. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный отраслевой показатель | % | 66,7 | 100 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 05.05.01, 05.05.02, 05.05.03 |  |
| 3.5. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | 66,7 | - |  | 100 | 66,7 | 66,7 | 100 |  | 100 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 05.05.01, 05.05.02, 05.05.03 |  |
| 4. | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный отраслевой показатель | % | 25,0 | 27,8 | 26,95 |  | - | - | - |  | - | - | - | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 01.01.04, 01.01.11 |  |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой показатель | % | 89,01 | 95,01 | 94,47 |  | - | - | - |  | - | - | - | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 01.01.10 |  |
| 4.3. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 93,13 | 100 | 95,70 |  | - | - | - |  | - | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.01 |  |
| 4.4. | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | показатель муниципальной программы | ед. | 174 | 68 | 51 |  | 47 | 50 | 50 |  | 50 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.01, 02.02.51 |  |
| 4.5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | 22,32 | 22,82 | 30,75 |  | - | - | - |  | - | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 03.03.01 |  |
| 4.6 | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | показатель муниципальной программы | ед. | 2627 | 2174 | 0 |  | 0 | 116 | 132 |  | 132 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 02.02.02 |  |
| 5. | Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | показатель муниципальной программы | ед. | - | - | 2 |  | - | - | - |  | - | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 01.01.02 |  |
| 6. | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | - | - | - |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково | 01.01.04, 01.01.10, 01.01.17, 02.02.05 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Тип целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета целевого показателя | Источник получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограммы I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| 2. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| 3. | Количество отремонтированных шахтных колодцев | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев | Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных на территории ОМСУ | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| 6. | Разработан, утвержден (актуализирован) Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве разработанных, утвержденных (актуализированных) Порядков действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | НПА об утверждении ПЛАС | ежеквартальная |
| 7. | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | КС-2, КС-3, Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| 8. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | Д= (Астс+АвсиВО+Апкр)*100%, где 3 Д - Доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; Астс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; Апкр - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Акт сдачи-приемки услуг | ежеквартальная |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный отраслевой показатель | % | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежеквартальная |
| 10. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой показатель | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежеквартальная |
| 11. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой показатель | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | АИС ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | ежеквартальная |
| 12. | Бережливый учет - оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных об оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета | Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| 13. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Приоритетный отраслевой показатель | % | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | АИС ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | ежеквартальная |
| 14. | Оснащенность автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных об оснащенности автоматизированными системами контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Акт сдачи-приемки работ | ежеквартальная |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | показатель муниципальной программы | ед. | Определяется на основании данных о количестве газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства, подключенных (технологически присоединенных) к сетям газораспределения | Акт о подключении (технологическом присоединении) | ежеквартальная |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | показатель муниципальной программы | % | Определяется на основании данных о приобретенных объектах коммунальной инфраструктуры | Отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности | ежеквартальная |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм

| № п/п | Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование результата выполнения мероприятий | Единица измерения | Порядок определения значения результата выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1.02.02.02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с нарастающим итогом |
| 2. | 1.02.02.03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев с нарастающим итогом |
| 3. | 1.02.02.03 | Количество демонтированных шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество демонтированных шахтных колодцев |
| 4. | 1.02.02.06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | ед. | Значение результата определяется как общее количество отремонтированных шахтных колодцев с нарастающим итогом |
| 5. | 2.02.02.01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций с нарастающим итогом |
| 6. | 2.02.02.02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций с нарастающим итогом |
| 7. | 2.02.02.05 | Количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | ед. | Значение результата определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения |
| 8. | 3.01.01.05 | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 9. | 3.01.01.06 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 10. | 3.01.01.07 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 11. | 3.01.01.08 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 12. | 3.01.01.13 | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных | ед. | Значение результата определяется как общее количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, нарастающим итогом |
| 13. | 3.02.02.01. | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 14. | 3.02.02.01. | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 15. | 3.02.02.02. | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения с нарастающим итогом |
| 16. | 3.02.02.03. | Разработан, утвержден (актуализирован) Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | ед. | Значение результата определяется как количество разработанных, утвержденных (актуализированных) Порядков действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) |
| 17. | 3.02.02.07. | Произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 18. | 3.02.02.08 | Протяженность построенных и реконструированных сетей теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 19. | 3.02.02.09. | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | ед. | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения с нарастающим итогом |
| 20. | 3.03.03.01 3.03.03.02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | ед. | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков с нарастающим итогом |
| 21. | 3.04.04.03 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и 15.водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | % | Значение результата определяется на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии |
| 22. | 3.05.05.01. | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 23. | 3.05.05.04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 24. | 3.05.05.03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | ед. | Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 25. | 5.01.01.04 | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | ед. | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 26. | 5.01.01.10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | ед. | # Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 27. | 5.01.01.10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ед. | # Значение результата определяется как общее количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с нарастающим итогом |
| 28. | 5.01.01.11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D) | ед. | # Значение результата определяется как общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D) с нарастающим итогом |
| 29. | 5.02.02.01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | ед. | # Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 30. | 5.02.02.01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | ед. | # Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов с нарастающим итогом |
| 31. | 5.02.02.51 | Установлены, заменены, поверены индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | ед. | # Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 32. | 5.02.02.02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | ед. | # Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 33. | 5.03.03.01 | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | ед. | # Значение результата определяется как общее количество заявлений о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом, поданных в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
| 34. | 5.03.03.01 | Выдано актов ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | ед. | # Значение результата определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом |
| 35. | 5.03.03.01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | ед. | # Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности с нарастающим итогом |
| 36. | 6.01.01.02 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения | ед. | # Значение результата определяется на основании данных о количестве газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства, подключенных (технологически присоединенных) к сетям газораспределения |
| 37. | 8.01.01.04 | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность | ед. | Значение результата определяется как общее количество приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |
| 38. | 8.01.01.10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | ед. | # Количество приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения |
| 39. | 8.01.01.11 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | ед. | # Количество приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения |
| 40. | 8.01.01.17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | ед. | # Количество установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках |
| 41. | 8.02.02.05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | % | # Значение результата определяется на основании данных об осуществлении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом |

Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 171 553,24 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 | 13 867,30 | 51 896,19 | 53 144,97 | 42 869,67 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 507 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 824,70 | 157 199,40 | 174 945,03 | 141 120,33 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 678 642,70 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 | 47 692,00 | 209 095,59 | 228090,00 | 183990,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № пп | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 678 642,70 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 692,00 | 209095,59 | 228090,00 | 183990,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 171 553,24 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 867,30 | 51 896,19 | 53 144,97 | 42869,67 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 507 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 824,70 | 157199,40 | 174945,03 | 141120,33 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 661 133,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 100,00 | 204953,59 | 228090,00 | 183990,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 154 044,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 275,30 | 47 754,19 | 53 144,97 | 42869,67 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 507 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 824,70 | 157199,40 | 174945,03 | 141120,33 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.03 Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 3 169,20 | 1 013,01 | 0,00 | 222,19 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 169,20 | 1 013,01 | 0,00 | 222,19 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество демонтированных шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 15 | 0 | 12 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | 30 | 57 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06 Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 14 339,91 | 979,91 | 1 760,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 339,91 | 979,91 | 1 760,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 204 | 168 | 175 | 192 | 204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 204 |  | 196 | 196 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 678 642,70 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 692,00 | 209095,59 | 228090,00 | 183990,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 171 553,24 | 1 992,92 | 1 760,00 | 3 022,19 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 867,30 | 51 896,19 | 53 144,97 | 42869,67 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 507 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 824,70 | 157199,40 | 174945,03 | 141120,33 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ВЗУ №1 по адресу: Московская область. г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 3120 куб.м/сут. | 20.01.2027-30.11.2029 | Итого | 228090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 139 890,00 | 44 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 53 144,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 275,30 | 32 594,37 | 10 275,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 174945,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 824,70 | 107 295,63 | 33 824,70 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт ВЗУ № 3 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, мкр. Аксеновское поле, ул. Молодежная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 6360 куб.м/сут. | 20.01.2028-30.11.2030 | Итого | 415630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650,00 | 183 990,00 | 183 990,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 96 841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 102,45 | 42 869,67 | 42 869,67 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 318788,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 547,55 | 141 120,33 | 141 120,33 |
| 3. | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания по адресу: МО, г.п. Загорянское, ул. Розы Люксембург (2 этап) | Капитальный ремонт | 360 куб. м/час | 20.01.2028-30.11.2028 | Итого | 17 413,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 413,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 057,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 356,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 661133,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 204 953,59 | 228 090,00 | 183990,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 «Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Финансирование из бюджета городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев |  |  | 20.01.2023- 30.11.2028 | Итого | 3 169,20 | 1 013,01 | 0,00 | 222,19 | 200,00 | 592,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 169,20 | 1 013,01 | 0,00 | 222,19 | 200,00 | 592,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 3 169,20 | 1 013,01 | 0,00 | 222,19 | 200,00 | 592,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 727 277,73 | 36 394,04 | 34 232,12 | 54 559,01 | 15 189,05 | 39 772,66 | 209 399,21 | 168 865,82 | 168 865,82 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 464 888,92 | 79 325,22 | 236 342,67 | 167 225,59 | 50 000,00 | 130 925,39 | 689 309,79 | 555 880,13 | 555 880,13 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 192 166,65 | 115719,26 | 270 574,79 | 221 784,60 | 65 189,05 | 170 698,05 | 898 709,00 | 724 745,95 | 724 745,95 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

|  | Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» |
| --- | --- |
|  | № п/п; Мероприятие подпрограммы; Срок исполнения мероприятия; Источники финансирования; Всего, тыс. руб.; Объём финансирования по годам, тыс. руб.; Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области; 2017-2031; Итого; 3192166,65; 115 719,26; 270574,79; 221 784,60; 65 189,05; 170 698,05; 898 709,00; 724745,95; 724745,95; Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково. Средства бюджета городского округа Щёлково; 727277,73; 36 394,04; 34 232,12; 54 559,01; 15 189,05; 39 772,66; 209 399,21; 168865,82; 168865,82. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 2464888,92; 79 325,22; 236342,67; 167 225,59; 50 000,00; 130925,39; 689 309,79; 555880,13; 555880,13. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1. 1.; Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности; 2017-2028; Итого; 288 348,52; 6 015,20; 164945,32; 0,00; 0,00; 58 694,00; 58 694,00; 0,00; 0,00; Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково. Средства бюджета городского округа Щёлково; 36 448,61; 849,92; 8 247,27; 0,00; 0,00; 13 675,71; 13 675,71; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 251 899,91; 5 165,28; 156698,05; 0,00; 0,00; 45 018,29; 45 018,29; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед.; X; X; Всего; 2023; 2024; 2025; Итого 2026 год; в том числе:; 2027; 2028; 2029; 2030; X. 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; 12 месяцев. 2; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0. 1. 2.; Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности; 2024-2031; Итого; 2794114,07; 0,00; 105629,47; 221 784,60; 65 189,05; 112 004,05; 840 015,00; 724745,95; 724745,95; Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково. Средства бюджета городского округа Щёлково; 655285,00; 0,00; 25 984,85; 54 559,01; 15 189,05; 26 096,95; 195 723,50; 168865,82; 168865,82. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 2138829,07; 0,00; 79 644,62; 167 225,59; 50 000,00; 85 907,10; 644 291,50; 555880,13; 555880,13. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед.; X; X; Всего; 2023; 2024; 2025; Итого 2026 год; в том числе:; 2027; 2028; 2029; 2030; X. 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; 12 месяцев. 3; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 1. 3.; Мероприятие 02.05 Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения; 2023; Итого; 109 704,06; 109 704,06; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково. Средства бюджета городского округа Щёлково; 35 544,12; 35 544,12; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 74 159,94; 74 159,94; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед.; X; X; Всего; 2023; 2024; 2025; Итого 2026 год; в том числе:; 2027; 2028; 2029; 2030; X. 1 квартал; 1 полугодие; 9 месяцев; 12 месяцев. 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого по подпрограмме; Итого:; 3192166,65; 115 719,26; 270 574,79; 221 784,60; 65 189,05; 170698,05; 898 709,00; 724745,95; 724745,95. Средства бюджета городского округа Щёлково; 727277,73; 36 394,04; 34 232,12; 54 559,01; 15 189,05; 39772,66; 209 399,21; 168865,82; 168865,82. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 2464888,92; 79 325,22; 236 342,67; 167 225,59; 50 000,00; 130925,39; 689 309,79; 555880,13; 555880,13. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Модернизация КНС «Соколовская», г. Щелково, в том числе ПИР | 20.01.2017-21.12.2024 | 120 000 куб. м/сут. | 1053541,68 | 728 192,96 | Итого: | 170 382,46 | 5 437,14 | 164 945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 39 477,74 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 519,13 | 271,86 | 8 247,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 685 240,62 | Средства бюджета Московской области | 161 863,33 | 5 165,28 | 156 698,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 474,60 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Корректировка проектной и рабочей документации по модернизации КНС «Соколовская», г. Щелково | 20.01.2023-30.11.2023 |  | 578,06 | 0,00 | Итого: | 578,06 | 578,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 578,06 | 578,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Реконструкция канализационного коллектора от КНС «Кустовая» до микрорайона «Восточный» д. Большие Жеребцы (в том числе ПИР) |  | 500 куб.м/сут | 20.01.2027- 30.11.2028 | 0,00 | Итого: | 117 3880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 694,00 | 58 694,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 27 351,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 675,71 | 13 675,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 90 036,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 018,29 | 45 018,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 728 192,96 | Всего: | 288 348,52 | 6 015,20 | 164 945,32 | 0,00 | 0,00 | 58 694,00 | 58 694,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 477,74 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 36 448,61 | 849,92 | 8 247,27 | 0,00 | 0,00 | 13 675,71 | 13 675,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 685 240,62 | Средства бюджета Московской области | 251 899,91 | 5 165,28 | 156 698,05 | 0,00 | 0,00 | 45 018,29 | 45 018,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 474,60 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности»

подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт межрайонного самотечного канализационного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС «Соколовская») диаметром 2Дy1000мм - Ду1200мм - 1500 мм городской округ Щёлково (3 этап) | Капитальный ремонт | 2087 м | 20.01.2024- 30.11.2025 | Итого | 327 414,07 | 0,00 | 105 629,47 | 221 784,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 543,86 | 0,00 | 25 984,85 | 54 559,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 246 870,21 | 0,00 | 79 644,62 | 167 225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт канализационного напорно-самотечного коллектора от г. Королев до г. Щелково диаметром Ду-1500 мм (4-й этап): от камеры гашения г.о. Королев до К-43, от камеры К-26 до камеры К-21, от камеры К-2 до КНС "Соколовская" (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 952 м | 20.01.2026-30.11.2030 | Итого | 780 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 189,05 | 65 189,05 | 234 300,00 | 208 030,95 | 208 030,95 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 181 912,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189,05 | 15 189,05 | 54 591,90 | 48 471,22 | 48 471,22 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 598 827,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 179 708,10 | 159 559,73 | 159 559,73 |
| 3. | Капитальный ремонт канализационного напорно-самотечного коллектора ул. Центральная. Участок от КНС "Соколовская" до камеры гашения мкр. "Богородский"2Ду-1200 мм (5-й этап) (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 821 м | 20.01.2028-30.11.2031 | Итого | 662 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 900,00 | 216 715,00 | 216 715,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 154 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 333,70 | 50 494,60 | 50 494,60 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 508 007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 566,30 | 166 220,40 | 166 220,40 |
| 4. | Капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора ул. Центральная. Участок от К-3 до камеры деления потоков ЩМОС диаметром 2ДУ-1600 мм протяженностью 951 п.м. (6-й этап) (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 951 м | 20.01.2028-30.11.2031 | Итого | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 216 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 890,00 | 69 900,00 | 69 900,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 713 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 110,00 | 230 100,00 | 230 100,00 |
| 5. | Капитальный ремонт КНС № 1 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, пгт Фряново, ул. Фабричная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | 2800 куб.м/сут. | 20.01.2027-30.11.2028 | Итого | 93 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 815,00 | 46 815,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 21 815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 907,90 | 10 907,,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 907,10 | 35 907,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 2794114,07 | 0,00 | 105 629,47 | 221 784,60 | 65 189,05 | 112 004,05 | 840 015,00 | 724 745,95 | 724 745,95 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 «Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения»

подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе самотечном Болшево-Щелково (на участке самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п.Загорянский, ул. Калинина) | Капитальный ремонт | протяженность 130 метров диаметром 1000 мм | 25.05.2023-30.11.2023 | Итого | 109 704,06 | 109 704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 35 544,12 | 35 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 74 159,94 | 74 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 109 704,06 | 109 704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково. Главный распорядитель бюджетных средств; Администрация городского округа Щёлково. Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Расходы (тыс. руб.). Всего:; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. Средства бюджета городского округа Щёлково; 918 210,25; 39 567,19; 194 927,77; 233 490,60; 361 320,53; 59 887,58; 29 016,58; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Московской области; 2 616 440,75; 336 592,67; 606 288,23; 427 378,23; 1 015 883,65; 165 960,28; 64 337,69; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего, в том числе по годам:; 3 534 651,00; 376 159,86; 801 216,00; 660 868,83; 1 377 204,18; 225 847,86; 93 354,27; 0,00; 0,00.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы

III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2028 | Итого | 1 908 791,27 | 0,00 | 471 903,22 | 474 059,88 | 962 828,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 484 013,51 | 0,00 | 111 886,83 | 119 873,49 | 252 253,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 424 777,76 | 0,00 | 360 016,39 | 354 186,39 | 710 574,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.05 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024-2026 | Итого | 317 881,74 | 0,00 | 147 392,87 | 112 914,38 | 57 574,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 78 405,65 | 0,00 | 36 465,39 | 27 776,94 | 14 163,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 239 476,09 | 0,00 | 110 927,48 | 85 137,44 | 43 411,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024-2026 | Итого | 77 421,28 | 0,00 | 29 651,59 | 19 387,19 | 28 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 472,81 | 0,00 | 10 721,46 | 4 769,25 | 6 982,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54 948,47 | 0,00 | 18 930,13 | 14 617,94 | 21 400,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2026 | Итого | 1 127739,24 | 0,00 | 86 484,86 | 332 305,72 | 708 948,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 277 560,50 | 0,00 | 21 275,28 | 81 747,21 | 174 538,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 850 178,74 | 0,00 | 65 209,58 | 250 558,51 | 534 410,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2024-2026 | Итого | 372 186,94 | 0,00 | 205 754,85 | 2 009,57 | 164 422,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 96 595,13 | 0,00 | 42 745,51 | 779,86 | 53 069,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 275 591,81 | 0,00 | 163 009,34 | 1 229,71 | 111 352,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.13 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2024-2025 | Итого | 6 023,43 | 0,00 | 2 619,05 | 3 404,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 440,78 | 0,00 | 679,19 | 761,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 582,65 | 0,00 | 1 939,86 | 2 642,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.29 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025-2026 | Итого | 7 538,64 | 0,00 | 0,00 | 4 038,64 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 538,64 | 0,00 | 0,00 | 4 038,64 | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 1 385 309,79 | 248926,62 | 326 620,76 | 102 353,62 | 405 950,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 975,86 |  | 84 482,27 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 293 759,19 | 12 446,34 | 80 348,92 | 29 161,78 | 100 641,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 015,58 |  | 20144,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 091 550,60 | 236480,28 | 246 271,84 | 73 191,84 | 305 308,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 960,28 |  | 64 337,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 544 233,53 | 248926,62 | 0,00 | 28 364,02 | 204 575,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 62 367,27 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 84 281,09 | 12 446,34 | 0,00 | 6 977,56 | 50 325,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 14531,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 459 952,44 | 236 480,28 | 0,00 | 21 386,46 | 154 250,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 47835,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2027-2028 | Итого | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 515,00 |  | 21 515,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 013,00 |  | 5013,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 502,00 |  | 16502,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2026-2028 | Итого | 1 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Разработан, утвержден (актуализирован) Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в т.ч. с применением моделирования аварийных ситуаций) | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028: | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.07 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | 2024-2026 | Итого | 221 958,94 | 0,00 | 205 641,70 | 14 011,35 | 2 305,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 58 204,24 | 0,00 | 50 588,07 | 7 009,72 | 606,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 163 754,70 | 0,00 | 155 053,63 | 7 001,63 | 1 699,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.08 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2025-2027 | Итого | 325 073,20 | 0,00 | 0,00 | 59 978,25 | 70 234,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194860,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 78 141,19 | 0,00 | 0,00 | 15 174,50 | 17 564,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 402,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 246 932,01 | 0,00 | 0,00 | 44 803,75 | 52 669,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149458,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Протяженность построенных и реконструированных сетей теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.09 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2024-2026 | Итого | 249 214,13 | 0,00 | 120 979,06 | 0,00 | 128 235,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 61 306,68 | 0,00 | 29 760,85 | 0,00 | 31 545,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 187 907,45 | 0,00 | 91 218,21 | 0,00 | 96 689,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полу годие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2021-2023 | Итого | 104 732,39 | 104732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. 1. | Мероприятие 03.01 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2021-2023 | Итого | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. 2. | Мероприятие 03.02 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2021-2023 | Итого | 104 680,44 | 104680,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 568,05 | 14568,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023 | Итого | 22 500,85 | 22 500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 500,85 | 12 500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 04.03 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023 | Итого | 22 500,85 | 22 500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 500,85 | 12 500,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, % | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2024-2028 | Итого | 113 316,70 | 0,00 | 2 692,02 | 84 455,33 | 8 425,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 872,00 |  | 8 872,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 113 316,70 | 0,00 | 2 692,02 | 84 455,33 | 8 425,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 872,00 |  | 8 872,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. 1. | Мероприятие 05.01 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2024-2028 | Итого | 96 587,49 | 0,00 | 2 692,02 | 84 455,33 | 3 424,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 008,00 |  | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 96 587,49 | 0,00 | 2 692,02 | 84 455,33 | 3 424,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 008,00 |  | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 5. 2. | Мероприятие 05.03 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2024-2028 | Итого | 1 729,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 |  | 864,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 729,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,00 |  | 864,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 5. 3. | Мероприятие 05.04 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2024-2028 | Итого | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 3 534 651,00 | 376 159,86 | 801 216,00 | 660 868,83 | 1 377 204,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 847,86 |  | 93 354,27 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 918 210,25 | 39 567,19 | 194 927,77 | 233 490,60 | 361 320,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 887,58 |  | 29 016,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 616 440,75 | 336 592,67 | 606 288,23 | 427 378,23 | 1 015 883,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 960,28 |  | 64 337,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 71,4 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 37 591,05 | 0,00 | 37 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 247,46 | 0,00 | 9 247,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28 343,59 | 0,00 | 28 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 70,3 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 34 159,82 | 0,00 | 34 159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 549,82 | 0,00 | 25 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) (в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 19,8 МВт | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 48 975,61 | 0,00 | 48 975,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 048,00 | 0,00 | 12 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 927,61 | 0,00 | 36 927,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 14,0 МВт | 01.03.2024-01.06.2026 | Итого | 164 760,67 | 0,00 | 16 780,85 | 90 405,33 | 57 574,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 40 531,12 | 0,00 | 4 128,09 | 22 239,71 | 14 163,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124 229,55 | 0,00 | 12 652,76 | 68 165,62 | 43 411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 1,5 МВт | 01.03.2024-15.10.2025 | Итого | 32 394,59 | 0,00 | 9 885,54 | 22 509,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 969,07 | 0,00 | 2 431,84 | 5 537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 425,52 | 0,00 | 7 453,70 | 16 971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 317 881,74 | 0,00 | 147 392,87 | 112 914,38 | 57 574.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.06 «Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) | 01.04.2024-15.06.2026 | 1,2 МВт | 49 978,55 | 0,00 | Итого: | 49 978,55 | 0,00 | 18 163,62 | 15 349,46 | 16 465,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 294,73 | 0,00 | 4 468,25 | 3 775,97 | 4 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 37 683,82 | 0,00 | 13 695,37 | 11 573,49 | 12 414,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) | 01.04.2024-15.06.2026 | 0,3 МВт | 22 897,41 | 0,00 | Итого: | 22 897,41 | 0,00 | 6 942,65 | 4 037,73 | 11 917,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 632,76 | 0,00 | 1 707,89 | 993,28 | 2 931,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 264,65 | 0,00 | 5 234,76 | 3 044,45 | 8 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Всего: | 72 875,96 | 0,00 | 25 106,27 | 19 387,19 | 28 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 17 927,49 | 0,00 | 6 176,14 | 4 769,25 | 6 982,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 54 948,47 | 0,00 | 18 930,13 | 14 617,94 | 21 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 1. | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | 29.05.2024-15.10.2026 | 12 МВт | 254 960,65 | 0,00 | Итого: | 254 960,65 | 0,00 | 51 872,19 | 17 447,23 | 185 641,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 62 720,32 | 0,00 | 12 760,56 | 4 292,02 | 45 667,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 192 240,33 | 0,00 | 39 111,63 | 13 155,21 | 139 973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | 29.05.2024-01.06.2026 | 2,5 МВт | 77 716,71 | 0,00 | Итого: | 77 716,71 | 0,00 | 18 820,72 | 17 992,87 | 40 903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 19 118,31 | 0,00 | 4 629,90 | 4 426,25 | 10 062,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 58 598,40 | 0,00 | 14 190,82 | 13 566,62 | 30 840,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) | 09.07.2024- 01.06.2026 | 16 МВт | 253 419,74 | 0,00 | Итого: | 253 419,74 | 0,00 | 15 791,95 | 237 465,74 | 162,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 62 365,92 | 0,00 | 3 884,82 | 58 416,58 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 191 053,82 | 0,00 | 11 907,13 | 179 049,16 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025- 15.10.2026 | 0,7 МВт | 44 840,32 | 0,00 | Итого: | 44 840,32 | 0,00 | 0,00 | 9 719,71 | 35 120,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11 142,70 | 0,00 | 0,00 | 2 391,05 | 8 751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 33 697,62 | 0,00 | 0,00 | 7 328,66 | 26 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025- 15.10.2026 | 50,9 МВт | 496 801,82 | 0,00 | Итого: | 496 801,82 | 0,00 | 0,00 | 49 680,18 | 447 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 122 213,25 | 0,00 | 0,00 | 12 221,32 | 109 991,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 374 588,57 | 0,00 | 0,00 | 37 458,86 | 337 129,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Всего: | 1127739,24 | 0,00 | 86 484,86 | 332305,72 | 708 948,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 277 560,50 | 0,00 | 21 275,28 | 81 747,21 | 174 538,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 850 178,74 | 0,00 | 65 209,58 | 250558,51 | 534 410,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 5,8 МВт | 06.05.2024-01.06.2026 | Итого | 86 729 28 | 0,00 | 16 182,35 | 0,00 | 70 546,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 23 560,76 | 0,00 | 3 980,86 | 0,00 | 19 579,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 168,52 | 0,00 | 12 201,49 | 0,00 | 50 967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 46,8 МВт | 06.05.2024-01.06.2026 | Итого | 192 334,86 | 0,00 | 151 863,00 | 0,00 | 40 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 50 123,71 | 0,00 | 37 358,35 | 0,00 | 12 765,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 211,15 | 0,00 | 114 504,65 | 0,00 | 27 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт Котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 8,6 МВт | 06.05.2024-01.06.2026 | Итого | 93 122,80 | 0,00 | 37 709,50 | 2 009,57 | 53 403,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 910,66 | 0,00 | 1 406,30 | 779,86 | 20 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 212,14 | 0,00 | 36 303,20 | 1 229,71 | 32 679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 372 186,94 | 0,00 | 205 754,85 | 2 009,57 | 164 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная № 3 б/к г.о. Щелково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков ул., д.6, пом.IV | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 878,80 | 0,00 | 703,04 | 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 216,19 | 0,00 | 172,95 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 662,61 | 0,00 | 530,09 | 132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щелково, д. Богослово | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 4 204,02 | 0,00 | 1 681,61 | 2 522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 034,20 | 0,00 | 413,68 | 620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 169,82 | 0,00 | 1 267,93 | 1 901,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щелково, п. Литвиново | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 470,30 | 0,00 | 188,12 | 282,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 51,46 | 0,00 | 46,28 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 418,84 | 0,00 | 141,84 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная № 9 г.о. Щелково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14 | Капитальный ремонт |  | 18.11.2024-15.10.2025 | Итого | 470,31 | 0,00 | 46,28 | 424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 138,93 | 0,00 | 46,28 | 92,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 6 023,43 | 0,00 | 2 619,05 | 3 404,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей по адрес: Московская область, г. Щелково, микрорайон Щелково-4 | 20.01.2022-30.11.2023 | 5 653,1 пог.м (по траншее) в 2-х трубном исполнении | 312870,01 | 63943,39 | Итого: | 248 926,62 | 248 926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 3197,17 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 446,34 | 12 446,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60746,22 | Средства бюджета Московской области | 236 480,28 | 236 480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения для технологического присоединения комплексной застройки ООО «СЗ «Инвест Проект МСК» | 20.01.2028 | 2,64 км | 207890,91 | 0,00 | Итого: | 62 367,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 367,27 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 531,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14531,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 835,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 835,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей д. Новая Слобода услугами водоснабжения и водоотведения, в том числе ПИР и технологическое присоединение | 20.01.2025-30.11.2026 | 15 куб.м/час D160 мм – 2015 м D315 мм – 470 м D110 мм – 630 м. | 232939,64 | 0,00 | Итого: | 232 939,64 | 0,00 | 0,00 | 28 364,02 | 204 575,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 57 303,17 | 0,00 | 0,00 | 6 977,56 | 50 325,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175 636,47 | 0,00 | 0,00 | 21 386,46 | 154 250,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 0,00 | Всего: | 544 233,33 | 248 926,62 | 0,00 | 28 364,02 | 204 575,02 | 0,00 | 62 367,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 84 281,09 | 12 446,34 | 0,00 | 6 977,56 | 50 325,61 | 0,00 | 14 531,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 459 952,44 | 236 480,28 | 0,00 | 21 386,46 | 154 250,01 | 0,00 | 47 835,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт напорной канализационной сети диаметром 2х150 мм по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, от КНС № 1 до КНС № 2 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 150 мм | 01.03.2027-15.12.2028 | Итого | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 515,00 | 21 515,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013,00 | 5 013,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502,00 | 16 502,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 515,00 | 21 515,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.07 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 798 м | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 95 966,90 | 0,00 | 95 966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 23 607,86 | 0,00 | 23 607,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 359,04 | 0,00 | 72 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 110 м | 01.03.2024-15.12.2024 | Итого | 20 425,25 | 0,00 | 20 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 024,61 | 0,00 | 5 024,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 400,64 | 0,00 | 15 400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 335,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 22 694,32 | 0,00 | 19 265,45 | 3 428,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 415,49 | 0,00 | 4 739,51 | 1 675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 278,83 | 0,00 | 14 525,94 | 1 752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 845,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 24 785,01 | 0,00 | 17 864,38 | 6 920,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 517,23 | 0,00 | 4 394,64 | 4 122,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 267,78 | 0,00 | 13 469,74 | 2 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 1 400,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 42 591,37 | 0,00 | 41 549,03 | 1 042,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 477,48 | 0,00 | 10 221 06 | 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 113,89 | 0,00 | 31 327,97 | 785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | L= 450,0 м | 24.06.2024-30.05.2025 | Итого | 11 533,39 | 0,00 | 10 570,69 | 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 135,88 | 0,00 | 2 600,39 | 535,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 397,51 | 0,00 | 7 970,30 | 427,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения проложенных по территории "МАОУ СОШ № 21 ГОЩ" по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 147 м | 17.02.2025-15.06.2026 | Итого | 3 962,70 | 0,00 | 0,00 | 1 656,81 | 2 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 025,69 | 0,00 | 0,00 | 419,24 | 606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 937,01 | 0,00 | 0,00 | 1 237,57 | 1 699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 221 958,94 | 0,00 | 205 641,70 | 14 011,35 | 2 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ |  |  | Период проведения работ | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 1710 м |  |  | 15.07.2025-15.10.2026 | Итого |  | 119 956,50 | 0,00 | 0,00 | 59 978,25 | 59 978,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 30 349,00 | 0,00 | 0,00 | 15 174,50 | 15 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 89 607,50 | 0,00 | 0,00 | 44 803,75 | 44 803,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция участков тепловой сети ГВС от котельной по адресу: Московская обл., г. Щёлково, ул. Беляева (в т.ч. ПИР) | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 3639 м |  |  | 30.03.2026-15.10.2027 | Итого |  | 205 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 255,84 | 194 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 47 792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389,61 | 45 402,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 157 324,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 866,23 | 149 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 325 073,20 | 0,00 | 0,00 | 59 978,25 | 70 234,09 | 194 860,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 78 141,19 | 0,00 | 0,00 | 15 174,50 | 17 564,11 | 45 402,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 246 932,01 | 0,00 | 0,00 | 44 803,75 | 52 669,98 | 149 458,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Щёлково,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | Капитальный ремонт | L= 1421,5 м | 08.04.2024-01.06.2026 | Итого | 249 214,13 | 0,00 | 120 979,06 | 0,00 | 128 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 61 306,68 | 0,00 | 29 760,85 | 0,00 | 31 545,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 187 907,45 | 0,00 | 91 218,21 | 0,00 | 96 689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 249 214,13 | 0,00 | 120 979,06 | 0,00 | 128 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Щёлково, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.02 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков

мероприятием 03.01 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: г.п. Щелково, Щелково-4, ул. Беляева, в том числе технологическое присоединение и проектно-изыскательские работы (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но неоплаченные в 2021 году в размере 2 107 427,37 руб. средства бюджета муниципального образования) | 20.01.2021-30.11.2023 | 25,4 МВт | 270 009,37 | 169 828,93 | Итого: | 100 180,44 | 100 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 16 983,65 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 068,05 | 10 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 152 845,28 | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 169 828,93 | Всего: | 100 180,44 | 100 180,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 983,65 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 068,05 | 10 068,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 152 845,28 | Средства бюджета Московской области | 90 112,39 | 90 112,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством котельной мощностью 25 МВт по адресу: г.п. Щёлково, Щёлково-4, ул. Беляева | 20.01.2021- 30.11.2023 |  | 325,87 | 273,92 | Итого: | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

Паспорт подпрограммы

V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 569,39 | 5 119,39 | 200,00 | 200,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 4 750,00 | 2 850,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 12 319,39 | 7 969,39 | 2 100,00 | 200,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2028 | Итого | 1 550,00 | 850,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 550,00 | 850,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023 | Итого | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Итого | 750,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 750,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | X | X | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.3 | Мероприятие 01.11 Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2027 | Итого | 300,0 | 0,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 300,0 | 0,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (A, B, C, D), ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 10 769,39 | 7 119,39 | 1 400,00 | 200,00 | 650,00 |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 569,69 | 5 119,39 | 200,00 | 200,00 | 650,00 |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 200,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 4 100,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 200,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 156 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | X | X | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 6 069,39 | 4 919,39 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 069,39 | 4 919,39 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 554 | 2174 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 132 | 132 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.51 Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2023-2027 | Итого | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены, заменены, поверены индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 | 68 | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Поданы заявления в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области», ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выдано актов ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности, ед. |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. |  |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 12 319,39 | 7 969,39 | 2 100,00 | 200,00 | 650,00 |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 569,39 | 5 119,39 | 200,00 | 200,00 | 650,00 |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 4 750,00 | 2 850,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Паспорт подпрограммы

VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса

и электроэнергетики»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы

VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2024 | Итого | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2024 | Итого | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ед | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту), предусмотренных 
мероприятием 01.02 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения»

подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ |  | Предельная стоимость работ (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения по адресу: Московская область, Щелковский р-н, д. Костыши, д. 46, пом. 1 | Московская область, Щелковский р-н, д. Костыши, д. 46, пом. 1 | Подключение (технологическое присоединение) | 06.10.2023-31.10.2024 |  | 555,42 |  | 0,00 | Итого: | 814,85 | 518,88 | 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 814,85 | 518,88 | 295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино, д. 1 | Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино, д. 1 | Подключение (технологическое присоединение) | 07.05.2024- 18.09.2024 |  | 37,45 |  | 0,00 | Итого: | 37,45 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 37,45 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  |  | X |  | X |  | X | X | Всего: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный остаток |  |  | X |  | X |  | X | X | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  | X |  | X |  | X | X | Всего: | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 852,30 | 518,88 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 832 581,85 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 273 371,00 | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 67 168,06 | 1 227,00 | 0,00 | 51 381,06 | 14 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 899 749,91 | 1 227,00 | 0,00 | 76 007,49 | 287 931,00 | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2025-2028 | Итого | 898522,91 | 0,00 | 0,00 | 76 007,49 | 287 931,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 832581,85 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 273 371,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 65 941,06 | 0,00 | 0,00 | 51 381,06 | 14 560,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.04 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2025 | Итого | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 76 007,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 51 381,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2028 | Итого | 795166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 582,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 795166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 582,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.11 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2028 | Итого | 12 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 789,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 789,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.17 Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2026 | Итого | 14 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | 1 227,00 | 1227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 227,00 | 1 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | 1 227,00 | 1227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 227,00 | 1227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом,% | X | X | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 899749,91 | 1 227,00 | 0,00 | 76 007,49 | 287 931,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 832581,85 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 273 371,00 |  |  |  |  |  |  | 238 904,42 | 295 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67 168,06 | 1 227,00 | 0,00 | 51 381,06 | 14 560,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту), предусмотренных мероприятием 
01.04 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальный заказчик: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Выкуп сетей и КНС мкр. Богородский г.о. Щёлково | мкр. Богородский г.о. Щёлково | КНС – 300 куб.м/час Сети ВС – 5252 пог.м Сети ВО – 5007 пог.м | 20.01.2025-30.11.2025 | 76 007,49 | 0,00 | Итого: | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  |  | X | X | X | X | Всего: | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный остаток |  |  | X | X | X | X | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  | X | X | X | X | Всего: | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 76 007,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 51 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 24 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |