Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

городского округа Щёлково

«Формирование современной комфортной городской среды»

Утверждена постановлением

Администрации городского округа Щёлково от 05.12.2022 № 3843

Список изменяющих документов: от 14.03.2023 № 820, от 12.07.2023 № 2553, от 18.09.2023 № 3406, от 14.03.2024 № 956, от 27.06.2024 № 2714, от 27.11.2024 № 5397.

Ответственный исполнитель за муниципальную программу: Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково

Дата размещения проекта программы в подсистеме ГАСу: 16.12.2024

**Паспорт муниципальной программы городского округа Щёлково  
«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Щёлково по содержанию территорий | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Щёлково | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, которые способствуют улучшению архитектурно-художественного и эстетического облика городского округа, созданию современной городской среды, повышению комфортности проживания населения с учетом природных ландшафтов, увеличению площади зеленых зон, комплексному и устойчивому развитию муниципального образования в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам, расширению спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок и повышения физической активности, а также приведение в соответствие с современными требованиями общественных пространств и мест потенциального проведения массовых мероприятий. | | | | | |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на содержание объектов благоустройства, их ремонту, уходу за зелеными насаждениями, санитарному содержанию и уборке территорий, а также мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту объектов уличного освещения.  Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, приведение в соответствие с современными требованиями внутриквартальных проездов, пешеходной сети, обеспечение более эффективной эксплуатации дворовых территорий многоквартирных домов, улучшению условий для отдыха и занятий спортом, обеспечению физической, пространственной и информационной доступностью зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | | |
| 3.Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Итого: | 13 091 602,24 | 1 977 417,14 | 2 353 822,10 | 3 501 303,00 | 2 611 264,00 | 2 647 796,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 042 732,06 | 1 444 631,47 | 1 836 780,25 | 2 315 500,14 | 2 175 445,22 | 2 270 374,98 |
| Средства бюджета Московской области | 2 776 254,77 | 518 490,17 | 316 429,94 | 1 128 094,86 | 435 818,78 | 377 421,02 |
| Средства Федерального бюджета | 109 975,91 | 0,0 | 109 975,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 162 639,50 | 14 295,50 | 90 636,00 | 57 708,00 | 0,0 | 0,0 |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере благоустройства, описание целей муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Щёлково «Формирование современной городской среды» со сроком реализации на 2023-2027 годы (далее Программа) создана в соответствии с нормативными документами:

- методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.10.2023 № 4047;

- Перечнем муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 28.09.2022 № 3004 (с изменениями).

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского округа Щёлково.

Уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура во многом определяет статус городского округа.

Текущее состояние территорий городского округа Щёлково не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Существенное положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и, сложившуюся инфраструктуру территорий дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В муниципальную программу обязательно включаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий, на основании проведения голосований на интернет-портале «Добродел», а по благоустройству общественных территорий на основании проведения рейтинговых голосований по выбору общественных территорий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского округа Щёлково в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа Щёлково «Формирование современной комфортной городской среды».

Участие городского округа Щёлково в государственной программе Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" и в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» способствует решению выполнения поставленных задач.

Реализация муниципальной программы позволит создать на общественных и дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках проведения субботников является обязательным.

Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий может быть определена дифференцированно: это может быть финансовое участие или трудовое, в том числе участие в субботниках (месячниках благоустройства), в акциях «Посади дерево», «Лес Победы», экологических субботниках и т.д.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения, сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Щёлково.

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач:

* обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формированиякомфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;
* создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Московской области;
* обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный (основной) перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детскую площадку;

- элементы озеленения;

- систему наружного освещения;

- информационный стенд дворовой территории;

- контейнерную площадку;

- лавочки (скамейки);

- урны;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, внутридворовые и внутриквартальные проезды);

- площадку автостоянки (парковку, парковочные места).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей МКД, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- обустройство автомобильных парковок;

- спортивная площадка (воркаут);

- площадка (место) для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- искусственные неровности (на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования Московской области);

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска малых архитектурных форм, бордюрного камня и т.д.

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Работы по благоустройству территорий должны учитывать предложения, поступившие от заинтересованных лиц (граждане и организации), принимающих участие в отборе территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа Щёлково и соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Реализация благоустройства общественных территорий и комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Щёлково будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы, в том числе за счет реализации мероприятий государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Государственная программа).

Субсидии из бюджета Московской области, предоставляемые на реализацию мероприятий Государственной программы по ремонту дворовых территорий муниципального образования, могут быть израсходованы на следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (проезжей части дворовых проездов, тротуаров, автомобильных парковок (стоянок), пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям) в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий. Также Государственной программой предусмотрены субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в рамках которого выполняются работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, нуждающихся в ямочном ремонте асфальтового покрытия дворовых территорий.

Реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы субсидии и условия их предоставления необходимо соблюдать в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы».

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает:

разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечета древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

выполнение проектов освоения лесов;

проверку сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим [требованиям](consultantplus://offline/ref=127B55B5AF4EC6592A0942E81E36BC16B4DF5376545EDA33CD904037DADF6B049434EA1FE0FA8AA9CE54F3A3CF3B6C5A9675197C2D4940DCc6KDM) к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 N 11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью. Муниципальное образование Московской области –получатель субсидии обеспечивает в течение 3 лет, следующих за годом получения субсидии, прирост доходов юридического лица от использования парка культуры и отдыха, имущества на территории парка культуры и отдыха и иной приносящей доход деятельности на территории парка культуры и отдыха, в отношении которого предоставляется субсидия, в соответствии со значением показателя бюджетной эффективности использования субсидии (Ki).

Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов с другими программами обязательно предусмотрена.

Также, при выполнении мероприятий Программы, необходимо обеспечить синхронизацию мероприятий с реализуемыми в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Госпрограммы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

При заключении контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с привлечением субсидий необходимо соблюдать требования по трехлетнему гарантийному сроку на выполненные работы.

Программой предусмотрен комплекс мероприятий по содержанию территорий городского округа Щёлково. Содержание территории муниципального образования Московской области представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием. Большинство работ выполняется Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Щёлково «Служба содержания и благоустройства территорий», в части содержания территорий парков - Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щёлково «Дирекция парков».

Также, в рамках реализации подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного и безопасного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» необходимо решать задачу по повышению эффективности содержания территорий.

Постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 утверждена Методика расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, согласно которой за Министерством благоустройства Московской области закреплена ответственность за расчет нормативов расходов, в том числе на мероприятия по замене и (или) модернизации детских, игровых, спортивных площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области и срок службы которых составляет 7 лет (включительно) и более в год реализации указанных мероприятий (далее – мероприятие по модернизации детских игровых площадок, установленных с привлечением средств бюджета Московской области). В ходе реализации мероприятия 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (далее – модернизация детских игровых площадок) характеристики детских игровых площадок определяются в описании объекта закупки (техническом задании). С 2025 года – мероприятия 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) и 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение).

Перечень видов работ по модернизации детских игровых площадок, включает:

- демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание);

- обустройство асфальтобетонного основания с пешеходными дорожками;

- установка игрового оборудования;

- обустройство песочного дворика;

- устройство резинового покрытия;

- устройство металлического низкого ограждения;

- установка урн, скамей; информационного стенда;

- озеленение посевным газоном вокруг площадки на 5 м;

- устройство систем наружного освещения (при отсутствии);

- установка программно-технических комплексов видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

Средства, предусмотренные на модернизацию детских игровых площадок могут быть использованы, в том числе на проведение экспертизы результатов работ по модернизации детских игровых площадок, предусмотренных контрактом, с привлечением экспертных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в том числе в части соблюдения требованиям технических регламентов).»

С 2025 года в программу включены мероприятия 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) и 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП).

Перечень видов работ в рамках мероприятия 01.34 включает:

- демонтажные работы;

- устройство систем наружного освещения;

- установка камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

Перечень видов работ в рамках мероприятия 01.35 включает:

- установку игрового оборудования;

- устройство асфальтобетонного основания;

- обустройство двухслойного резинового покрытия;

- установку скамеек, урн;

- установку металлического ограждения;

- благоустройство прилегающей территории.

Вместе с тем, повышение уровня комфортности проживания населения достигается в области жилищного хозяйства, в том числе проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В состав Программы входят следующие муниципальные подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;
2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;
3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма».

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию её цели. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Перечень мероприятий Программы предусмотрен в каждой муниципальной подпрограмме Программы.

Также Программой предусмотрены адресные перечни объектов, подлежащие к реализации в рамках мероприятий подпрограмм и приведены в приложении № 2.

Методика показателей реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной Программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в сфере комфортной городской среды.**

Инерционный путь развития отрасли благоустройства ведет к снижению потребительских качеств и обеспеченности инфраструктурой в связи с ростом численности населения и увеличением объемов жилищного строительства, а также:

* к снижению уровня доступности и удовлетворенности населения центрами городской среды;
* к ухудшению состояния общественных мест, объектов культуры и отдыха, расположенных на территории городского округа Щёлково;
* к снижению количества освещенных улиц, проездов;
* к снижению уровня удовлетворенности жителей комфортным проживанием в многоквартирных домах.

Прогноз развития сферы реализации Программы.

Начиная с 2015 года в городском округе Щёлково благоустроены 292 дворовые территории.

Благоустроенны наиболее значимые общественные территории по адресам:

- площадь им. В.И. Ленина г. Щёлково и ул. Парковая г. Щёлково,

- общественные территории военного городка по адресу: г. Щёлково, ул. Гагарина,

- сквер по адресу г. Щёлково, ул. Пушкина и от ул. Парковая до ул. Шмидта (в 2 этапа),

- набережная вдоль ул. Шмидта г. Щёлково (в настоящее время переименована в Молодежную набережную),

- ул. Пушкина (в границах от ул. Парковая до ул. Первомайская) в г. о. Щелково Московской области.

В 2023-2024 году из наиболее крупных объектов благоустроены общественные территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи и территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево». Также в 2023 году выполнены работы по благоустройству сквера вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект д.17, а в 2024 году – сквер в п. Фряново по адресу: г.о. Щёлково, ул. Текстильщиков, пустырь за домом 12 и скейт-парка в Монино. На 2025 запланированы работы ещё по трём объектам. Большинство ранее обустроенных объектов и вновь запланированные к реализации будут выполнены в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с привлечением средств регионального и федерального бюджетов.

В городском округе Щёлково организованы работы по ямочному ремонту во дворах и по устройству пешеходных коммуникаций, а также выполнены работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», что позволило повысить уровень транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

С 2017 года отремонтировано 2566 подъездов.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, эстетический вид территорий городского округа Щёлково, уровень внешнего благоустройства, в том числе инженерных инфраструктур.

Создание новых общественных пространств улучшают для жителей примыкающих домов и всех категорий пользователей связности придомовых территорий за счет создания дополнительных межквартальных связей и оживления ранее не используемых территорий.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Щёлково определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

* развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Щёлково;
* системная работа по основным направлениям формирования современной комфортной городской среды с учетом современных требований в сфере благоустройства.

Проведение указанных мероприятий в муниципалитете позволит:

- улучшить внешний облик населенных пунктов округа;

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан в округе;

- добиться увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории округа;

- создать комфортную световую среду;

- повысить безопасность в населенных пунктах городского округа Щёлково, а также сократить число аварийно-опасных участков на дорогах по причине недостаточного уровня освещенности.

Комплексный подход к решению вопросов и реализация новой стратегии развития отрасли благоустройства планируется осуществлять программно-целевым методом в рамках муниципальной программы городского округа Щёлково «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 годы обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённого постановлением Администрации городского округа Щёлково 31.10.2023 № 4047 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково».

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Целевые показатели реализации муниципальной программы городского округа Щёлково**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Подпрограмма 1 Комфортная городская среда** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | - | - | 2 | 1 | - | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МАУК ГОЩ "Дирекция парков"  Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05. |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | 1 | 4 | - | - | - | 1. F2.01,  1. F2.02,  1. F2.03,  1. F2.06. |
| 1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | - | - | - | - | - | 1.И4.04 |
| 1.4 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 1.01.23 |
| 1.5 | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Единица | - | 1 | - | - | - | - | 1.01.03 |
| 1.7 | Количество благоустроенных общественных территорий  за счет средств бюджета муниципального образования | Отраслевой показатель | Единица | - | 6 | - | - | - | - | 1.01.20,  1.01.22 |
| 1.8 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | 100 | - | 100 | - | - | - | 1.01.04 |
| 1.9 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | 96,83 | - | 97,16 | - | - | - | 1.01.04 |
| 1.10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | - | 30 | - | - | - | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.F2.05, 1.F2.06, 1.F2.07, 1.F2.08, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09, 1.01.10, 1.01.11, 1.01.12, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.17, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 2.F2.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.07, 2.01.17, 2.01.25 |
| **2** | **Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | 14 | 13 | - | - | - | - | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» | 2. F2.01 |
| 2.2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  отраслевой показатель | Квадратный метр | - | 54 921,0 | - | - | - | - | 2.01.01 |
| 2.3 | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | - | 100 | - | - | - | - | 2.01.01 |
| 2.4 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | - | 36 | - | - | - | - | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково | 2.01.02 |
| 2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 292 | 17 | 9 | 12 | - | - | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий», | 2.F2.01  2.01.17 |
| 2.6 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | тыс.  кв. м | - | 1 104,2 | 1 936,9 | 1 936,9 | 1 936,9 | 1 936,9 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий», МАУК ГОЩ "Дирекция парков" | 2.01.15, 2.01.16,  2.01.18,  2.01.19  2.01.24 |
| 2.7 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | 28 | 10 | 13 | - | - | - | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» | 2.01.20 |
| 2.8 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | 6 843 | 1 584 | 3 421 | 900 | 1 000 | 1000 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | 2.01.21,  2.01.22 |
| 2.9 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | 163 | 12 | 41 | 35 | 40 | 40 | 2.01.23 |
| 2.10 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | 4 | - | 5 | - | - | - | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» | 2.01.30 |
| 2.11 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | - | - | 3 | - | - | Отдел муниципальных программ по благоустройству, Администрации городского округа Щёлково, МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» | 2.01.39, 2.01.40 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Форма 1

**Методика расчёта значений целевых показателей муниципальной программы городского поселения Щёлково «Формирование современной** **комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Тип целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета целевого показателя** | **Источник получения информации** | **Периодичность предоставления** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Подпрограмма 1. Комфортная городская среда** | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Адресный перечень объектов.  Данные Министерства благоустройства Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».  С 2023 года достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Адресный перечень объектов.  Данные Министерства благоустройства Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 1.3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Адресный перечень объектов.  Данные Министерства благоустройства Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 1.4 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Адресный перечень объектов.  Данные Министерства благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 1.5 | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Адресный перечень объектов.  Данные Министерства благоустройства Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 1.6 | Количество благоустроенных общественных территорий  за счет средств бюджета муниципального образования | Показатель муниципальной программы | Единица | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных общественных территорий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области | Адресный перечень объектов | Ежеквартальная |
| 1.7 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Данные, введенные в систему Государственной автоматизированной системы «Управление» Московской области (ГАСУ МО) | Ежеквартальная |
| 1.8 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Данные, введенные в систему Государственной автоматизированной системы «Управление» Московской области (ГАСУ МО) | Ежеквартальная |
| 1.9 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Данные, введенные в систему Государственной автоматизированной системы «Управление» Московской области (ГАСУ МО) | Ежеквартальная |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Адресный перечень объектов.  Данные Главного управления содержания территорий Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 2.2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  отраслевой показатель | Квадратный метр | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Данные Главного управления содержания территорий Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 2.3 | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Приоритетный,  отраслевой показатель | Процент | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области.  (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий)  Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы | Данные Главного управления содержания территорий Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 2.4 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Адресный перечень объектов.  Данные Главного управления содержания территорий Московской области (Госпрограммы) | Ежеквартальная |
| 2.5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, в том числе путем голосования на портале «Добродел», общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству | Ежеквартальная |
| 2.6 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | тыс.  кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Титульные списки объектов благоустройства | Ежеквартальная |
| 2.7 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Адресный перечень дворовых территорий, на которых будут выполнены работы по замене | Ежеквартальная |
| 2.8 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Рассчитывает Минблагоустройства МО | Ежеквартальная |
| 2.9 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный,  отраслевой показатель | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Рассчитывает Минблагоустройства МО | Ежеквартальная |
| 2.10 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Рассчитывает Минблагоустройства МО | Ежеквартальная |
|  | **Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм**  **Форма 2** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование результата выполнения мероприятий** | **Единица измерения** | **Порядок определения значения результата выполнения мероприятий** |
| 1. | 1. И4, И4.01,  1. F2., F2.01. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | 1. И4, И4.03,  1. F2.,F2.03. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | 1. И4, И4.04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 4. | 1. И4,И4.05. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 5. | 1. 01,01.02. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 6. | 1. 01, 01.03. | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 7. | 1. 01, 01.04. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 8. | 1. 01, 01.05, F2.06 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 9. | 1. 01, 01.05. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 10. | 1. 01, 01.20. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 11. | 1. 01, 01.20. | Количество заключенных контрактов на разработку схем по благоустройству | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством заключенных контрактов на разработку схем по благоустройству |
| 12. | 1. 01, 01.20. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 13. | 1. 01, 01.20. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 14. | 1. 01, 01.20. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 15. | 1. 01, 01.20. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 16. | 1. 01, 01.21. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 17. | 1. 01, 01.21. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 18. | 1. 01, 01.22. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 19. | 1. 01, 01.23. | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 20. | 2. И4, И4.01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 21. | 2. 01, 01.01. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 22. | 2. 01, 01.02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 23. | 2. 01, 01.03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 24. | 2. 01, 01.06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 25. | 2. 01, 01.15. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 26. | 2. 01, 01.16. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 27. | 2. 01, 01.17. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 28. | 2. 01, 01.18. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 29. | 2. 01, 01.19. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 30. | 2. 01, 01.20. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 31. | 2. 01, 01.21. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 32. | 2. 01, 01.22. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 33. | 2. 01, 01.23. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 34. | 2. 01, 01.24. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 35. | 2. 01, 01.24. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 36. | 2. 01, 01.15 | Количество установленных или отремонтированных контейнерных площадок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством контейнерных площадок, на которых осуществлены работы по установке или ремонту |
| 37. | 2. 03, 03.01. | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 38. | 2. 01, 01.29. | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 39. | 2. 01, 01.30. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 40. | 2.01, 01.32. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 41. | 2.01, 01.33. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 42. | 2.01, 01.34. | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 43. | 2.01, 01.34. | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 44. | 2.01, 01.34. | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 45. | 2.01, 01.35. | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 46. | 2.01, 01.39. | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 47. | 2.01, 01.39. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 48. | 2.01, 01.40. | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 49. | 2.01, 01.40. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 50. | 2.01, 01.40. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 51. | 2.01, 01.40. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 52. | 2.03, 03.04. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 53. | 2. F2, F2.01. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Итого: | **4 133 563,38** | **730 015,58** | **643 137,80** | **1 546 236,00** | **642 928,00** | **571 246,00** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **1 401 331,25** | **359 878,96** | **218 067,95** | **419 576,14** | **208 545,22** | **195 262,98** |
| Средства бюджета Московской области | **2 622 256,22** | **370 136,62** | **315 093,94** | **1 126 659,86** | **434 382,78** | **375 983,02** |
| Средства Федерального бюджета | **109 975,91** | **0,0** | **109 975,91** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Приложение № 1

к Подпрограмме I

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | | | | **Ответственный**  **за выполнение мероприятий** |
| **2023** | **2024** | **2025** | | | | | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Основное мероприятие И4.**  **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | 2025-2027 | Итого: | **1 842 039,00** | 0,0 | 0,0 | **1 111 123,00** | | | | | **194 731,00** | **536 185,00** | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково.  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **530 056,72** | 0,0 | 0,0 | **296 984,83** | | | | | **72 869,91** | **160 201,98** |
| Средства бюджета Московской области | **1 311 982,28** | 0,0 | 0,0 | **814 138,17** | | | | | **121 861,09** | **375 983,02** |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2027 | Итого: | 1 641 408,00 | 0,0 | 0,0 | 974 950,00 | | | | | 163 134,00 | 503 324,00 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково. Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 408 451,59 | 0,0 | 0,0 | 239 837,70 | | | | | 41 272,91 | 127 341,98 |
| Средства бюджета Московской области | 1 232 956,41 | 0,0 | 0,0 | 735 112,30 | | | | | 121 861,09 | 375 983,02 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие И4.01.01. Благоустройство центрального парка | 2025 | Итого: | 974 950,00 | 0,0 | 0,0 | 974 950,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 239 837,70 | 0,0 | 0,0 | 239 837,70 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 735 112,30 | 0,0 | 0,0 | 735 112,30 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие И4.01.02. Благоустройство наб. р. Клязьма  от Пролетарского просп. до Заречной ул. | 2026-2027 | Итого: | 646 494,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 163 134,00 | 483 360,00 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 163 562,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 41 272,91 | 122 290,08 |
| Средства бюджета Московской области | 482 931,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 121 861,09 | 361 069,92 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие И4.01.03.  Парк Усадьбы Фряново | 2027 | Итого: | 19 964,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 19 964,00 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 050,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 5 050,90 |
| Средства бюджета Московской области | 14 913,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 14 913,10 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 2 | **-** | **-** | 1 | - | - | - | 1 | **-** | 1 |
| 1.2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2027 | Итого: | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 | 105 791,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 | 26 765,13 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 | 79 025,87 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие И4.03.01.  Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 11 | 2025 | Итого: | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 | 105 791,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 | 26 765,13 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 | 79 025,87 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | **-** | **-** | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого: | 94 840,00 | 0,0 | 0,0 | 30 382,00 | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 94 840,00 | 0,0 | 0,0 | 30 382,00 | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие И4.05.01  Сквер по адресу:  г. Щёлково, Советская улица,  в районе дома 1 | 2025 | Итого: | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | **Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **1 191 256,32** | **190 830,60** | **82 054,72** | **435 113,00** | | | | | **448 197,00** | **35 061,00** | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **532 117,67** | **185 183,02** | **53 607,03** | **122 591,31** | | | | | **135 675,31** | **35 061,00** |
| Средства бюджета Московской области | **659 138,65** | **5 647,58** | **28 447,69** | **312 521,69** | | | | | **312 521,69** | **0,0** |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 01.02.**  **Благоустройство лесопарковых зон** | 2023-2027 | Итого: | 866 699,04 | 0,0 | 37 729,04 | 414 485,00 | | | | | 414 485,00 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 213 207,97 | 0,0 | 9 281,35 | 101 963,31 | | | | | 101 963,31 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 653 491,07 | 0,0 | 28 447,69 | 312 521,69 | | | | | 312 521,69 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, единица |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2.2 | **Мероприятие 01.03.**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | **Мероприятие 01.04.** Мероприятие в рамках ГП МО -Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого: | 32 323,14 | 10 014,54 | 22 308,60 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 29 318,78 | 7 010,18 | 22 308,60 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 3 004,36 | 3 004,36 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | **Мероприятие 01.05.** Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2024 | Итого: | 1 175,0 | 0,0 | 1 175,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 175,0 | 0,0 | 1 175,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | **Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальИных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)** | 2023-2027 | Итого: | **165 581,46** | **162 786,86** | **2 794,60** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **165 581,46** | **162 786,86** | **2 794,60** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 01.20.01. Разработка архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого: | 9 172,62 | 9 172,62 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 172,62 | 9 172,62 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Мероприятие 01.20.02.  Осуществление строительного контроля на объектах благоустройства г.о. Щёлково и оценки качества выполненных работ | 2023-2027 | Итого: | 2 922,08 | 1 331,20 | 1 590,88 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 922,08 | 1 331,20 | 1 590,88 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.3 | Мероприятие 01.20.03.  Осуществление авторского надзора за выполнением работ на объектах благоустройства г.о. Щёлково | 2023-2027 | Итого: | 1 741,0 | 836,0 | 905,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 741,0 | 836,0 | 905,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.4 | Мероприятие 01.20.04.  Прочие расходы в рамках благоустройства | 2023-2027 | Итого: | 11 502,09 | 11 203,37 | 298,72 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 11 502,09 | 11 203,37 | 298,72 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Количество заключенных контрактов на разработку схем по благоустройству, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 | Мероприятие 01.20.05. Благоустройство Краснознаменского сквера г. Щёлково,  2 этап | 2023 | Итого: | 24 928,00 | 24 928,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 928,00 | 24 928,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.5.6 | Мероприятие 01.20.06. Благоустройство общественной территории  г. Щёлково на пересечении  ул. Комарова и 1-го Советского переулка | 2023 | Итого: | 50 819,00 | 50 819,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 50 819,00 | 50 819,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.5.7 | Мероприятие 01.20.07. Благоустройство ул. Первомайская д.1 г. Щёлково | 2023 | Итого: | 24 775,05 | 24 775,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 775,05 | 24 775,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025 году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.8 | Мероприятие 01.20.08.  Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу:  г. Щёлково, Пролетарский проспект д.17 | 2023 | Итого: | 14 780,27 | 14 780,27 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 780,27 | 14 780,27 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | 2023 |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5.  9 | Мероприятие 01.20.09. Благоустройство территории, прилегающей к ледовой арене по адресу: Московская обл, г.о. Щелково,  г. Щелково, 1-й Советский переулок д.30к1, к2,  ул. Пустовская д. 20 | 2023 | Итого: | 4 301,69 | 4 301,69 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 301,69 | 4 301,69 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.5.  10 | Мероприятие 01.20.10. Благоустройство общественной территории по адресу: г.о. Щёлково,  г. Щёлково, ДК «Чкаловский»,  ул. Супруна д. 3 | 2023 | Итого: | 20 639,66 | 20 639,66 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 20 639,66 | 20 639,66 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | 2023 |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | **Мероприятие 01.21.**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого: | 21 270,94 | 3 223,46 | 18 047,48 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 21 270,94 | 3 223,46 | 18 047,48 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятие 01.21.01. Устройство основания под детские площадки | 2023 | Итого: | 2 023,46 | 2 023,46 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 023,46 | 2 023,46 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6.2 | Мероприятие 01.21.02. Осуществление и ведение строительного контроля за выполнением работ по устройству основания под детские площадки | 2023 | Итого: | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | 2023 |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 | Мероприятие 01.21.03.  Устройство наружного освещения на детских игровых площадках | 2023 | Итого: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.6.4 | Мероприятие 01.21.04.  Установка детской и спортивной площадки по адресу: г. Щёлково, ул. 2-й Малопрудный проезд | 2024 | Итого: | 18 047,48 | 0,0 | 18 047,48 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 18 047,48 | 0,0 | 18 047,48 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого: | 5 995,0 | 5 995,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 995,0 | 5 995,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.7.1 | Мероприятие 01.22.01.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 5 995,0 | 5 995,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 995,0 | 5 995,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.23.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2025-2027 | Итого: | 89 401,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | | | | | 33 712,0 | 35 061,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 89 401,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | | | | | 33 712,0 | 35 061,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | |  |  |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 13 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 3 | 3 |
| **3.** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023-2024 | Итого: | **1 100 268,06** | **539 184,98** | **561 083,08** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **339 156,86** | **174 695,94** | **164 460,92** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **651 135,29** | **364 489,04** | **286 646,25** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства Федерального бюджета | **109 975,91** | **0,0** | **109 975,91** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие F2.01.** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого: | 460 548,08 | 0,0 | 460 548,08 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 145 629,31 | 0,0 | 145 629,31 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 204 942,86 | 0,0 | 204 942,86 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 109 975,91 | 0,0 | 109 975,91 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие F2.01.01: Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | 2023-2024 | Итого: | 216 915,02 | 0,0 | 216 915,02 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 70 280,47 | 0,0 | 70 280,47 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 36 658,64 | 0,0 | 36 658,64 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 109 975,91 | 0,0 | 109 975,91 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие F2.01.02 Благоустройство общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево» | 2023-2024 | Итого: | 197 629,46 | 0,0 | 197 629,46 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 64 031,95 | 0,0 | 64 031,95 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 133 597,51 | 0,0 | 133 597,51 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие F2.01.03  Благоустройство центрального парка | 2024 | Итого: | 46 003,60 | 0,0 | 46 003,60 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 11 316,89 | 0,0 | 11 316,89 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 34 686,71 | 0,0 | 34 686,71 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | **Мероприятие F2.02.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2024 | Итого: | 459 184,98 | 459 184,98 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 148 775,94 | 148 775,94 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 310 409,04 | 310 409,04 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие F2.02.01: Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | 2023-2024 | Итого: | 247 984,98 | 247 984,98 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 347,14 | 80 347,14 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 167 637,84 | 167 637,84 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие F2.02.02 Благоустройство общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево» | 2023-2024 | Итого: | 211 200,00 | 211 200,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 68 428,80 | 68 428,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 142 771,20 | 142 771,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие F2.03.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2024 | Итого: | 155 535,00 | 80 000,0 | 75 535,00 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 44 501,61 | 25 920,0 | 18 581,61 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 111 033,39 | 54 080,0 | 56 953,39 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие F2.03.01.  Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект д.17 | 2023 | Итого: | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 25 920,0 | 25 920,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 54 080,0 | 54 080,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 3.3.2 | Мероприятие F2.03.02. Сквер в п. Фряново по адресу: г.о. Щёлково, ул. Текстильщиков, пустырь за домом 12 | 2024 | Итого: | 75 535,00 | 0,0 | 75 535,00 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 18 581,61 | 0,0 | 18 581,61 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 56 953,39 | 0,0 | 56 953,39 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |  |  |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.4** | **Мероприятие F2.06.**  **Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)** | **2024** | Итого: | 25 000,00 | 0,0 | 25 000,00 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 250,00 | 0,0 | 250,00 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 24 750,00 | 0,0 | 24 750,00 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого Подпрограмма I** | **2023-2027** | **Итого:** | **4 133 563,38** | **730 015,58** | **643 137,80** | **1 546 236,00** | | | | | **642 928,00** | **571 246,00** | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** | **1 401 331,25** | **359 878,96** | **218 067,95** | **419 576,14** | | | | | **208 545,22** | **195 262,98** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2 622 256,22** | **370 136,62** | **315 093,94** | **1 126 659,86** | | | | | **434 382,78** | **375 983,02** |
| **Средства Федерального бюджета** | **109 975,91** | **0,0** | **109 975,91** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные средства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к подпрограмме I  **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия 01.03. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований»**  **Таблица 1**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |  | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 12 | ед. | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 |  | Итого | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия 01.04.**  **«Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»**  **Таблица 2**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |  | д. Маврино | ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2023- 30.09.2023 | 01.10.2023 | 10 014,54 |  | Итого | 10 014,54 | 10 014,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 010,18 | 7 010,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 3 004,36 | 3 004,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия 01.04.**  **«Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»**  **Таблица 2.1**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 22 308,60 | 0,0 | 22 308,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 22 308,60 | 0,0 | 22 308,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | | 1..ю | г. Щёлково,  ул. Сиреневая, д.22 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2024- 30.09.2024 | 01.10.2024 | 13 976,6 |  | Итого | 13 976,6 | 0,0 | 13 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 13 976,6 | 0,0 | 13 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | | 2. | д. Новопареево, ул. Центральная, 1-я Амеревская, 2-я Амеревская, ул. Семейная,  ул. Дружбы,  1-й проезд,  2-й проезд |  | Работы по благоустройству | 02.02.2024- 30.09.2024 | 01.10.2024 | 5 482,0 |  | Итого | 5 482,0 | 0,0 | 5 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 482,0 | 0,0 | 5 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | | 3 | д. Здехово |  | Работы по благоустройству | 02.02.2024- 30.09.2024 | 01.10.2024 | 2 850,0 |  | Итого | 2 850,0 | 0,0 | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 850,0 | 0,0 | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятие 01.23.**  **«Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»**  **Таблица 2.2**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 89 401,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | 33 712,0 | 35 061,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 89 401,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | 33 712,0 | 35 061,0 |  | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | |  | 1. 1.г. Щёлково, вл.23А до д. 30А 2. по ул. Беляева; 3. 2. от д. 33 до д. 49 по ул. Беляева; 4. 3. д. Байбаки; 5. 4. ул. Советская, 6. д. 1; 7. 5. п. Хомутово, 8. ул. Соколовская к мосту; 9. 6. ул. 60 лет Октября, 10. ул. Неделина |  | Работы по благоустройству | 02.02.2025- 30.09.2025 | 01.10.2025 | 20 628,0 |  | Итого | 20 628,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 20 628,0 | 0,0 | 0,0 | 20 628,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |   **Адресный перечень общественных территорий городского округа Щёлково**  **для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**  **Таблица 3**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№  п/п** | **Наименование муниципального образования, адрес объекта**  **(наименование объекта)** | **Год реализации** | | 1. | Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | 2023-2024 | | 2. | Благоустройство общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево» | 2023-2024 | | 3. | Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект д.17 | 2023 | | 4. | Сквер в п. Фряново по адресу: г.о. Щёлково, ул. Текстильщиков, пустырь за домом 12 | 2024 | | 5. | Парк Монино, адрес: Московская область, г.о. Щёлково, р.п. Монино, ул. Авиационная, земельный участок4А (Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щёлково «Дирекция парков» Юридический адрес: Московская область, г.о. Щёлково,  ул. Пушкина, з/у 22А) | 2024 | | 6. | Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 11 | 2025 | | 7. | Сквер по адресу: г. Щёлково, Советская улица, в районе дома 1. | 2025 | | 8. | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, вблизи ул. Неделина | 2024-2026 | | 9. | Благоустройство центрального парка | 2024-2025 | | 10. | Благоустройство наб. р. Клязьма от Пролетарского просп. до Заречной ул. | 2026-2027 | | 11. | Благоустройство Краснознаменского сквера г. Щёлково, 2 этап | 2023 | | 12. | Благоустройство общественной территории г. Щёлково на пересечении ул. Комарова и  1-го Советского переулка | 2023 | | 13. | Благоустройство ул. Первомайская д.1 г. Щёлково | 2023 | | 14. | Благоустройство общественной территории по адресу: г.о. Щёлково, г. Щёлково, ДК «Чкаловский», ул. Супруна д. 3 | 2023 | | 15. | Благоустройство территории, прилегающей к ледовой арене по адресу: Московская обл, г.о. Щелково, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.30к1, к2, ул. Пустовская д. 20 | 2023 | | 16. | Парк Монино | 2028-2029 | | 17. | Парк Усадьбы Фряново | 2027-2028 |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия F2.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»**  **Таблица 4**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1 | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 460 548,08 | 0,0 | 460 548,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 145 629,31 | 0,0 | 145 629,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 204 942,86 | 0,0 | 204 942,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 109 975,91 | 0,0 | 109 975,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1 | Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | 7,5 га | Создание объекта благоустройства  (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-15.10.2024 | 15.10.2024 | 464 900,00 |  | Итого | 216 915,02 | 0,0 | 216 915,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 70 280,47 | 0,0 | 70 280,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 36 658,64 | 0,0 | 36 658,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 109 975,91 | 0,0 | 109 975,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2 | Благоустройство общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево» | 7,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-29.11.2024 | 15.10.2024 | 408 829,46 |  | Итого | 197 629,46 | 0,0 | 197 629,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 64 031,95 | 0,0 | 64 031,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 133 597,51 | 0,0 | 133 597,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.3 | Благоустройство Центрального парка | 15,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 1 020 953,6 |  | Итого | 46 003,60 | 0,0 | 46 003,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 11 316,89 | 0,0 | 11 316,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 34 686,71 | 0,0 | 34 686,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»**  **Таблица 5**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1 | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 459 184,98 | 459 184,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 148 775,94 | 148 775,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 310 409,04 | 310 409,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1 | Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | 7,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 495 969,96 |  | Итого | 247 984,98 | 247 984,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 347,14 | 80 347,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 167 637,84 | 167 637,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  | | 1.2 | Благоустройство общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей  к усадьбе «Гребнево» | 7,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 422 400,0 |  | Итого | 211 200,0 | 211 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 68 428,80 | 68 428,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 142 771,20 | 142 771,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия F2.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»**  **Таблица 6**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1 | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 155 535,00 | 80 000,00 | 75 535,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 44 501,61 | 25 920,0 | 18 581,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 111 033,39 | 54 080,0 | 56 953,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1 | Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект д.17 | 1,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 80 000,0 |  | Итого | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 25 920,0 | 25 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 54 080,0 | 54 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2 | Сквер в п. Фряново  по адресу:  г.о. Щёлково,  ул. Текстильщиков, пустырь за домом 12 | 1,15 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 75 535,00 |  | Итого | 75 535,00 | 0,0 | 75 535,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 18 581,61 | 0,0 | 18 581,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 56 953,39 | 0,0 | 56 953,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон»**  **Таблица 7**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |  | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, вблизи ул. Неделина | 41 га | Работы по благоустройству  с прохождением экспертизы | 01.02.2024-28.11.2026 | 29.11.2026 | 866 699,04 |  | Итого | 866 699,04 | 0,0 | 37 729,04 | 414 485,00 | 414 485,00 | 0,0 |  | | Средства бюджета городского округа Щёлково | 213 207,97 | 0,0 | 9 281,35 | 101 963,31 | 101 963,31 | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 653 491,07 | 0,0 | 28 447,69 | 312 521,69 | 312 521,69 | 0,0 | | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   **Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятие F2.06.**  **Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)**  **Таблица 8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 24 750,0 | 0,0 | 24 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Парк Монино, адрес: Московская область, г.о. Щёлково,  р.п. Монино,  ул. Авиационная, земельный участок4А (Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щёлково «Дирекция парков» Юридический адрес: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Пушкина, з/у 22А) |  | Работы по благоустройству  с прохождением экспертизы | 01.02.2024-31.08.2024 | 01.09.2024 | 25 000,00 |  | Итого | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 24 750,0 | 0,0 | 24 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия И4.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»**

**Таблица 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 1 641 408,0 | 0,0 | 0,0 | 974 950,00 | 163 134,0 | 503 324,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 403 400,69 | 0,0 | 0,0 | 239 837,70 | 41 272,91 | 122 290,08 |
| Средства бюджета Московской области | 1232956,41 | 0,0 | 0,0 | 735 112,30 | 121 861,09 | 375 983,02 |
| Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство Центрального парка | 15,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 18.10.2025 | 1 020 953,6 |  | Итого | 974 950,00 | 0,0 | 0,0 | 974 950,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 239 837,70 | 0,0 | 0,0 | 239 837,70 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 735 112,30 | 0,0 | 0,0 | 735 112,30 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство набережной  р. Клязьма от Пролетарского просп. до Заречной ул. | 6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 646 494,00 |  | Итого | 646 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 134,0 | 483 360,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 163 562,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 272,91 | 122 290,08 |
| Средства бюджета Московской области | 482 931,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 861,09 | 361 069,92 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Парк Усадьбы Фряново | 4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2028 | 305 164,00 |  | Итого | 19 964,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 964,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 050,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 050,90 |
| Средства бюджета Московской области | 14 913,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 913,10 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Парк Монино | 2,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 10.07.2028-29.11.2029 | 15.10.2029 | 213 614,80 |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия И4.03.  
«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»**

**Таблица 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 11 | 1,19 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 105 791,00 |  | Итого | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 | 105 791,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 | 26 765,13 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 | 79 025,87 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия И4.05.**

**«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»**

**Таблица 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | г.о. Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 94 840,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | 31 597,0 | 32 861,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 94 840,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | 31 597,0 | 32 861,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Сквер по адресу:  г. Щёлково, Советская улица, в районе дома 1. | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 30.09.2025 | 01.10.2025 | 30 382,0 |  | Итого | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 | 30 382,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

**не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адресный перечень объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1. | ООО «Гиперглобус» | г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 18 | Гипермаркет «Глобус» | Ремонт парковочных мест | 2023 |
| 2. | ООО «ТД Щёлково» | г. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 10 | Торговый дом «Щёлково» | Ремонт парковочных мест | 2024 |
| 3. | ООО «Ладья» | г. Щелково, Пролетарский проспект д.4, корп.3 | Торгово-развлекательный центр «Ладья» | Ремонт ступенек | 2025 |
| 4. | ООО «Карат» | г. Щёлково, площадь Ленина, 10 | Бизнес-центр «Карат» торгово-офисный центр | Ремонт плиточного покрытия | 2026 |
| 5. | ООО «Пилот» | г.Щёлково, микрорайон Щёлково-3,  ул. Радиоцентра № 5, 7А | Торговый центр | Ремонт парковочных мест | 2027 |

Паспорт подпрограммы II

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Итого: | **8 958 038,86** | **1 247 401,56** | **1 710 684,30** | **1 955 067,00** | **1 968 336,00** | **2 076 550,00** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **8 641 400,81** | **1 084 752,51** | **1 618 712,30** | **1 895 924,00** | **1 966 900,00** | **2 075 112,00** |
| Средства бюджета Московской области | **153 998,55** | **148 353,55** | **1 336,00** | **1 435,00** | **1 436,00** | **1 438,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства | **162 639,50** | **14 295,50** | **90 636,00** | **57 708,00** | **0,0** | **0,0** |

Приложение № 1

к Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятий подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023-2024 | **Итого:** | **177 780,13** | **113 481,34** | **64 298,79** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково. |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **101 066,83** | **36 768,04** | **64 298,79** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **76 713,30** | **76 713,30** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО -Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | **Итого:** | 177 780,13 | 113 481,34 | 64 298,79 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково.  МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 101 066,83 | 36 768,04 | 64 298,79 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 76 713,30 | 76 713,30 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | | |  |  |
| 25 | 16 | 9 | - | - | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| **2.** | **Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | 2025-2027 | **Итого:** | **540 368,0** | **0,0** | **0,0** | **173 106,0** | | | | | | | | | | | | **180 030,0** | **187 232,0** | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково.  МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **540 368,0** | **0,0** | **0,0** | **173 106,0** | | | | | | | | | | | | **180 030,0** | **187 232,0** |
| Средства бюджета Московской области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | **Итого:** | 540 368,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | | | | | | | | | | | | 180 030,0 | 187 232,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 540 368,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | | | | | | | | | | | | 180 030,0 | 187 232,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 28 | - | - | 12 | - | | | - | | | 4 | | | 12 | | 8 | 8 |
| **2.** | **Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2027 | **Итого:** | **8 000 741,20** | **1 106 690,69** | **1 516 905,51** | **1 699 521,0** | | | | | | | | | | | | **1 788 306,0** | **1 889 318,0** | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **7 932 199,35** | **1 043 793,84** | **1 515 569,51** | **1 698 086,0** | | | | | | | | | | | | **1 786 870,0** | **1 887 880,0** |
| Средства бюджета Московской области | **68 541,85** | **62 896,85** | **1 336,00** | **1 435,00** | | | | | | | | | | | | **1 436,00** | **1 438,00** |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 01.01.**  **Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий** | 2023-2027 | **Итого:** | 114 623,51 | 75 406,52 | 39 216,99 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково.  МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 63 648,71 | 24 431,72 | 39 216,99 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 50 974,80 | 50 974,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м. |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  | 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 86 542,5 | 54 921,0 | 31 621,5 | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| **2.2** | **Мероприятие 01.02.**  **Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций** | 2023-2024 | **Итого:** | 31 684,37 | 15 700,01 | 15 984,36 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 21 071,32 | 5 086,96 | 15 984,36 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 10 613,05 | 10 613,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед*.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 54 | 35 | 19 | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| **2.3** | **Мероприятие 01.03.**  **Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать**  **дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства** | 2023-2027 | **Итого:** | 6 954,00 | 1 309,00 | 1 336,00 | 1 435,00 | | | | | | | | | | | | 1 436,00 | 1 438,00 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 954,00 | 1 309,00 | 1 336,00 | 1 435,00 | | | | | | | | | | | | 1 436,00 | 1 438,00 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **2.4** | **Мероприятие**  **01.06. Приобретение коммунальной техники** | 2025 | **Итого:** | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. | 2025 |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 3 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | 3 | | | 3 | | **-** | **-** |
| **2.5** | **Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий** | 2023-2027 | **Итого:** | 2 499 801,67 | 238 000,0 | 382 982,67 | 608 819,0 | | | | | | | | | | | | 620 000,00 | 650 000,00 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 499 801,67 | 238 000,0 | 382 982,67 | 608 819,0 | | | | | | | | | | | | 620 000,00 | 650 000,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.5.1 | **Мероприятие 01.15.01.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) | 2023-2027 | **Итого:** | 2 494 592,67 | 234 000,0 | 381 773,67 | 608 819,0 | | | | | | | | | | | | 620 000,0 | 650 000,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 494 592,67 | 234 000,0 | 381 773,67 | 608 819,0 | | | | | | | | | | | | 620 000,0 | 650 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий,  тыс. кв. м. | 2023-2027 |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| 158,2 | 208,74 | 152,3 | 158,2 | 158,2 | | | 158,2 | | | 158,2 | | | 158,2 | | 158,2 | 158,2 |  |
| **2.5.2** | **Мероприятие 01.15.02:**  Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» | 2023-2027 | **Итого:** | 5 209,0 | 4 000,0 | 1 209,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 209,0 | 4 000,0 | 1 209,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.5.2.1 | Мероприятие 01.15.02.01:  Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий». Устройство, ремонт контейнерных площадок | 2023-2027 | **Итого:** | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество установленных или отремонтированных контейнерных площадок, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 6 | 6 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| 2.5.  2.2 | Мероприятие 01.15.02.02: Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий».  Выполнение работ по озеленению территории по  ул. Беляева мкрн. Щёлково-4,  г. Щёлково |  | **Итого:** | 1 209,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 209,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| **2.6** | **Мероприятие**  **01.16.**  **Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)** | 2023-2027 | **Итого:** | 1 846 419,86 | 332 543,88 | 290 936,98 | 360 000,0 | | | | | | | | | | | | 411 023,0 | 451 916,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 846 419,86 | 332 543,88 | 290 936,98 | 360 000,0 | | | | | | | | | | | | 411 023,0 | 451 916,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятие 01.16.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) | 2023-2027 | **Итого:** | 1 841 419,86 | 327 543,88 | 290 936,98 | 360 000,0 | | | | | | | | | | | | 411 023,0 | 451 916,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 841 419,86 | 327 543,88 | 290 936,98 | 360 000,0 | | | | | | | | | | | | 411 023,0 | 451 916,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.6.2 | Мероприятие 01.16.02: Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий». | 2023-2027 | **Итого:** | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.6.2.1 | Мероприятие 01.16.02.01: Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий». Праздничное оформление объектов благоустройства. | 2023-2027 | **Итого:** | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.6.2.2 | Мероприятие 01.16.02.02:  Субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий».  Осуществление и ведение строительного контроля и оценки качества выполненных работ | 2023-2027 | **Итого:** | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| 575,4 | 521,37 | 578,8 | 575,4 | 575,4 | | | 575,4 | | | 575,4 | | | 575,4 | | 575,4 | 575,4 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2024 | **Итого:** | 263 432,01 | 125 693,05 | 137 738,96 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 263 432,01 | 125 693,05 | 137 738,96 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Мероприятие 01.17  Благоустройство дворовых территорий | 2025-2027 | **Итого:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 38 | 17 | 9 | 12 | - | | | - | | | - | | | 12 | | - | - |
| 2.8 | **Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры**  **и отдыха** | 2023-2027 | **Итого:** | 245 800,41 | 27 904,89 | 37 895,52 | 60 000,0 | | | | | | | | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 245 800,41 | 27 904,89 | 37 895,52 | 60 000,0 | | | | | | | | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.8.1 | Мероприятие 01.18.01 Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений –парк культуры и отдыха. МАУК ГОЩ "Дирекция парков" | 2023-2027 | **Итого:** | 245 800,41 | 27 904,89 | 37 895,52 | 60 000,0 | | | | | | | | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 | Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково  МАУК ГОЩ "Дирекция парков" |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 245 800,41 | 27 904,89 | 37 895,52 | 60 000,0 | | | | | | | | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 332,04 | 213,6 | 213,6 | 332,04 | 332,04 | | | 332,04 | | | 332,04 | | | 332,04 | | 332,04 | 332,04 |
| 2.9 | **Мероприятие 01.19.**  **Содержание внутриквартальных проездов** | 2023-2027 | **Итого:** | 890 000,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 220 000,0 | | | | | | | | | | | | 230 000,0 | 230 000,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 890 000,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 220 000,0 | | | | | | | | | | | | 230 000,0 | 230 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства  Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.9.1 | Мероприятие 1.19.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) | 2023-2027 | **Итого:** | 890 000,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 220 000,0 | | | | | | | | | | | | 230 000,0 | 230 000,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 890 000,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 220 000,0 | | | | | | | | | | | | 230 000,0 | 230 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв.м | 2023-2027 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 992,2 | 160,7 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | | | 992,2 | | | 992,2 | | | 992,2 | | 992,2 | 992,2 |
| 2.10. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | **Итого:** | 117 455,33 | 58 523,41 | 58 931,92 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 117 455,33 | 58 523,41 | 58 931,92 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  | 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 23 | 10 | 13 | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| **2.11** | **Мероприятие 01.21.**  **Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения** | 2023-2027 | **Итого:** | 819 558,47 | 126 265,57 | 137 031,04 | 181 261,86 | | | | | | | | | | | | 183 000,0 | 192 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 819 558,47 | 126 265,57 | 137 031,04 | 181 261,86 | | | | | | | | | | | | 183 000,0 | 192 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.11.  1 | Мероприятие 01.21.01.  Содержание,  ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | **Итого:** | 390 688,25 | 46 046,12 | 54 642,13 | 95 000,0 | | | | | | | | | | | | 95 000,0 | 100 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 390 688,25 | 46 046,12 | 54 642,13 | 95 000,0 | | | | | | | | | | | | 95 000,0 | 100 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.11.  2 | Мероприятие 01.21.02:  Уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения) | 2023-2027 | **Итого:** | 428 870,22 | 80 219,45 | 82 388,91 | 86 261,86 | | | | | | | | | | | | 88 000,0 | 92 000,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 428 870,22 | 80 219,45 | 82 388,91 | 86 261,86 | | | | | | | | | | | | 88 000,0 | 92 000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 18 583 | 17 960 | 18 583 | 18 583 | 18 583 | | | 18 583 | | | 18 583 | | | 18 583 | | 18 583 | 18 583 |
| **2.12** | **Мероприятие 01.22.**  **Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения** | 2023-2027 | **Итого:** | 255 217,75 | 37 030,0 | 93 796,05 | 36 869,7 | | | | | | | | | | | | 40 807,0 | 46 715,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 255 217,75 | 37 030,0 | 93 796,05 | 36 869,7 | | | | | | | | | | | | 40 807,0 | 46 715,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  | 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 7 905 | 1 584 | 3 421 | 900 | - | | | 360 | | | 720 | | | 900 | | 1 000 | 1 000 |
| **2.13** | **Мероприятие 01.23.**  **Установка**  **шкафов управления наружным освещением** | 2023-2027 | **Итого:** | 110 492,11 | 4 114,36 | 14 669,31 | 18 228,44 | | | | | | | | | | | | 33 240,0 | 40 240,0 | Отдел муниципальных программ по благоустройству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 110 492,11 | 4 114,36 | 14 669,31 | 18 228,44 | | | | | | | | | | | | 33 240,0 | 40 240,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 168 | 12 | 41 | 35 | - | | | 14 | | | 28 | | | 35 | | 40 | 40 |
| **2.14** | **Мероприятие 01.24.**  **Ликвидация несанкционированных навалов мусора** | 2023-2027 | **Итого:** | 17 588,0 | 4 200,0 | 2 600,0 | 3 596,0 | | | | | | | | | | | | 3 596,0 | 3 596,0 | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 17 588,0 | 4 200,0 | 2 600,0 | 3 596,0 | | | | | | | | | | | | 3 596,0 | 3 596,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 65 | 45 | 20 | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора,  куб. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 14 500,0 | - | 2 500,0 | 4000,0 | 500,0 | | | 2500,0 | | | 3500,0 | | | 4000,0 | | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **2.15** | **Мероприятие 01.29.**  **Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях** | 2024 | **Итого:** | 96 053,23 | 0,0 | 96 053,23 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 96 053,23 | 0,0 | 96 053,23 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | | в том числе: | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев |  |  |
| 8 | **-** | 8 | - | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| **2.16** | **Мероприятие 01.30.**  **Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области** | 2024 | **Итого:** | 57 732,48 | 0,0 | 57 732,48 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 57 732,48 | 0,0 | 57 732,48 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | 2024 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 5 | **-** | 5 | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** |
| **2.17** | **Мероприятие**  **01.32.**  **Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий**  **(картами свыше 25 кв. м)** | 2025-2027 | **Итого:** | 140 588,0 | 0,0 | 0,0 | 45 037,00 | | | | | | | | | | | | 46 839,00 | 48 712,00 | Управление по содержанию  территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково, |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 140 588,0 | 0,0 | 0,0 | 45 037,00 | | | | | | | | | | | | 46 839,00 | 48 712,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м)кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 80 769,2 | **-** | - | 26769,2 | **-** | | | **-** | | | - | | | 26769,2 | | 27 000,0 | 27 000,0 |
| **2.18** | **Мероприятие**  **01.33.**  **Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах** | 2025-2027 | **Итого:** | 39 254,0 | 0,0 | 0,0 | 12 575,0 | | | | | | | | | | | | 13 078,0 | 13 601,0 | Управление по содержанию  территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково. |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 39 254,0 | 0,0 | 0,0 | 12 575,0 | | | | | | | | | | | | 13 078,0 | 13 601,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 24 | **-** | **-** | 8 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 8 | | 8 | 8 |
| **2.19** | **Мероприятие**  **01.34.**  **Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)** | 2025-2027 | **Итого:** | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 12 | **-** | **-** | 12 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 12 | | - | - |
|  | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| 12 | **-** | **-** | 12 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 12 | | - | - |  |
|  | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | 12 |  |  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| **-** | **-** | 12 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 12 | | - | - |  |
| **2.20** | **Мероприятие**  **01.35.**  **Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка**  **ДИП)** | 2025-2027 | **Итого:** | 279 156,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | | | | | | | | | | | | 95 632,0 | 99 458,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 279 156,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | | | | | | | | | | | | 95 632,0 | 99 458,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 36 | **-** | **-** | 16 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 16 | | 10 | 10 |  |
| **2.21** | **Мероприятие**  **01.39.**  **Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)** | 2025-2027 | **Итого:** | 145 280,86 | 0,0 | 0,0 | 43 983,86 | | | | | | | | | | | | 49 655,0 | 51 642,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 145 280,86 | 0,0 | 0,0 | 43 983,86 | | | | | | | | | | | | 49 655,0 | 51 642,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 9 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | 3 | 3 |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 9 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | 3 | 3 |
| **2.22** | **Мероприятие**  **01.40.**  **Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)** | 2025-2027 | **Итого:** | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 | 3 761,14 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 | 3 761,14 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 3 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | **-** | **-** |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 3 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | **-** | **-** |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 3 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | **-** | **-** |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства,  ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 3 | **-** | **-** | 3 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | 3 | | **-** | **-** |
| **3.** | **Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах** | 2023-2027 | **Итого:** | **239 149,53** | **27 229,53** | **129 480,00** | **82 440,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **67 766,63** | **4 190,63** | **38 844,00** | **24 732,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **8 743,40** | **8 743,40** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Средства Федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства | **162 639,50** | **14 295,5** | **90 636,00** | **57 708,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| **3.1** | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО -Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | **Итого:** | 156 709,53 | 27 229,53 | 129 480,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 43 034,63 | 4 190,63 | 38 844,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 743,40 | 8 743,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 104 931,5 | 14 295,5 | 90 636,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 178 | 53 | 125 | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** |
| **3.2** | **Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах** |  | **Итого:** | 82 440,0 | 0,0 | 0,0 | 82 440,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 24 732,0 | 0,0 | 0,0 | 24 732,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 57 708,0 | 0,0 | 0,0 | 57 708,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед*.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 | Итого  в 2025  году | в том числе: | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | 1  полуго  дие | | | 9 месяцев | | | 12  месяцев | |  |  |
| 74 | **-** | **-** | 74 | **-** | | | **-** | | | - | | | 74 | | **-** | **-** |
|  | **Итого Подпрограмма II** | 2023-2027 | **Итого:** | **8 958 038,86** | **1 247 401,56** | **1 710 684,30** | **1 955 067,00** | | | | | | | | | | | | **1 968 336,00** | **2 076 550,00** | Отдел муниципальных программ по благоустройству, Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Управление по ЖКХ и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково,  МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий», МАУК ГОЩ "Дирекция парков". |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **8 641 400,81** | **1 084 752,51** | **1 618 712,30** | **1 895 924,00** | | | | | | | | | | | | **1 966 900,00** | **2 075 112,00** |
| Средства бюджета Московской области | **153 998,55** | **148 353,55** | **1 336,00** | **1 435,00** | | | | | | | | | | | | **1 436,00** | **1 438,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные средства | **162 639,50** | **14 295,50** | **90 636,00** | **57 708,00** | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** |

Приложение 2

к подпрограмме II

**Адресный перечень дворовых территорий, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01:**

**«Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2. «Формирование комфортной городской среды»**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | г.о. Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 113 481,34 | 113 481,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 36 768,04 | 36 768,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 76 713,30 | 76 713,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, ул.Московская,д.138к3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 4 375,67 |  | Итого | 4 375,67 | 4 375,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 417,72 | 1 417,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 957,95 | 2 957,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, ул.Московская,д.138к2 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 8 223,53 |  | Итого | 8 223,53 | 8 223,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 664,43 | 2 664,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 5 559,10 | 5 559,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, д.30к1,30к2, ул.Пустовская,д.20 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 2 352,06 |  | Итого | 2 352,06 | 2 352,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 762,07 | 762,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 589,99 | 1 589,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, ул.Советская, д.1 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 3 849,02 |  | Итого | 3 849,02 | 3 849,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 247,09 | 1 247,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 601,93 | 2 601,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  мкр. Щелково-3, ул.Институтская,  д.24,26 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 821,22 |  | Итого | 1 821,22 | 1 821,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 590,08 | 590,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 231,14 | 1 231,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Комсомольская, д. 10А | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 6 802,48 |  | Итого | 6 802,48 | 6 802,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 204,01 | 2 204,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 598,47 | 4 598,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.о. Щёлково, д. Огуднево, д.6,7,8,9 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 28 238,45 |  | Итого | 28 238,45 | 28 238,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 149,27 | 9 149,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 19 089,18 | 19 089,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.о. Щёлково, п. Новый городок,  д. 4-15 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 23 989,58 |  | Итого | 23 989,58 | 23 989,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 772,63 | 7 772,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 216,95 | 16 216,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Беляева, д. 49 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 3 751,54 |  | Итого | 3 751,54 | 3 751,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 215,50 | 1 215,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 536,04 | 2 536,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Беляева,  д.41,45,47 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 7 567,82 |  | Итого | 7 567,82 | 7 567,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 451,98 | 2 451,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 5 115,84 | 5 115,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Полевая,  д.10 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 897,17 |  | Итого | 897,17 | 897,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 290,69 | 290,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 606,48 | 606,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Супруна,  д.1 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 3 500,24 |  | Итого | 3 500,24 | 3 500,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 134,08 | 1 134,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 366,16 | 2 366,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.о. Щёлково,  р.п.Фряново,  ул. Текстильщиков,  д.11, 13, 14, 15 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 6 869,58 |  | Итого | 6 869,58 | 6 869,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 225,75 | 2 225,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 643,83 | 4 643,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Щёлково,  ул. Беляева, д.2,4 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 4 984,98 |  | Итого | 4 984,98 | 4 984,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 615,14 | 1 615,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 3 369,84 | 3 369,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.о . Щёлково,  ул. Институтская, д.28,30 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 4 121,04 |  | Итого | 4 121,04 | 4 121,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 335,22 | 1 335,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 785,82 | 2 785,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Щёлково,  улица Комсомольская д. 9/11 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 2 136,96 |  | Итого | 2 136,96 | 2 136,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 692,38 | 692,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 444,58 | 1 444,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень дворовых территорий, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01: «Мероприятия в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий», основного мероприятия F2. «Формирование комфортной городской среды»**

Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | г.о. Щёлково |  |  |  |  | 64 298,79 |  | Итого | 64 298,79 | 0,0 | 64 298,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 64 298,79 | 0,0 | 64 298,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | г. Щёлково,  ул. Комарова, д. 8, 6, 6А, 4, 4А; | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 6 520,75 |  | Итого | 6 520,75 | 0,0 | 6 520,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 520,75 | 0,0 | 6 520,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | г. Щёлково,  ул. Космодемъянская, д.17/1,17/2,17/3,17/4; | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 3 496,02 |  | Итого | 3 496 02 | 0,0 | 3 496 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 496 02 | 0,0 | 3 496 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | г. Щёлково, ул.Космодемьянская д.12; Пролетарский пр.,д.21,25 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 5 523,23 |  | Итого | 5 523,23 | 0,0 | 5 523,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 523,23 | 0,0 | 5 523,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д.1а,1б,1,3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 4 528,23 |  | Итого | 4 528,23 | 0,0 | 4 528,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 528,23 | 0,0 | 4 528,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | г.о. Щёлково,  п. Монино, ул. Южная, д. 3А, 5, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 6 825,97 |  | Итого | 6 825,97 | 0,0 | 6 825,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 825,97 | 0,0 | 6 825,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | г. Щёлково, г.п.Загорянский, ул. Ватутина, д.103,102 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 10 954,05 |  | Итого | 10 954,05 | 0,0 | 10 954,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 954,05 | 0,0 | 10 954,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | г. Щёлково, ул. Талсинская д.6, 6А | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 8 540,20 |  | Итого | 8 540,20 | 0,0 | 8 540,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 540,20 | 0,0 | 8 540,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | г.о. Щелково,  р.п. Фряново, ул. Поварова, д.57,57-а | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 7 564,91 |  | Итого | 7 564,91 | 0,0 | 7 564,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 564,91 | 0,0 | 7 564,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | г.Щелково,  ул. Центральная, д.9,9А,5 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 10 345,43 |  | Итого | 10 345,43 | 0,0 | 10 345,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 345,43 | 0,0 | 10 345,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень дворовых территорий, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01   
«Ремонт дворовых территорий», основного мероприятия И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

**Таблица 1.2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | г.о. Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 540 368,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | 180030,0 | 187232,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 540 368,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | 180030,0 | 187232,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 1. г.о. Щёлково,  р.п. Фряново, ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А;  2. г.о. Щёлково,  р.п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6;  3. г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д. 9, 15, 17;  4. г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;  5. г. Щёлково,  ул. Беляева, д. 8, 10;  6. г. Щёлково,  ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А;  7. г.о. Щёлково, д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;  8. г.о. Щёлково,  д. Долгое Лёдово,  д. 7А, 9, 11, 12;  9. г.о. Щёлково,  п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7;  8.  10. г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 8, 8А, ул. Сиреневая, д. 4, 4А, ул. Комсомольская, д. 2, 2А;  11. г. Щёлково, ул. Гагарина, д. 1;  12. г.о. Щёлково, д. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 173 106,0 |  | Итого | 173 106,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 173 106,0 | 0,0 | 0,0 | 173 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02:**

**«Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»**.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие 01.02:  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |  |  |  |  |  |  | Итого | 15 700,01 | 15 700,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 086,96 | 5 086,96 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 613,05 | 10 613,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  п. Фряново,  ул. Лепешкина,д.2А к.1,2 (56.139090, 38.430765; 56.139006, 38.430357) | 46  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 182,23 |  | Итого | 182,23 | 182,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 59,05 | 59,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 123,18 | 124,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  р.п. Фряново, ул. Молодежная, д. 12, 13, 14 (56.117153, 38.421600; 56.117483, 38.421256) | 90 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 320,08 |  | Итого | 320,08 | 320,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 103,71 | 103,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 216,37 | 216,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  ул. Талсинская, д. 8, 8А, ул. Сиреневая, д. 4, 4А, ул. Комсомольская,  д. 2, 2А. (55.929019, 37.989710; 55.929292, 37.989542) | 50  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 198,08 |  | Итого | 198,08 | 198,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 64,19 | 64,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 133,89 | 133,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Маршала Красовского д.8,10,12, ул. Трудовая д.2,4,6,8 (участок 1) (55.842007, 38.196054; 55.841911, 38.195888) | 44  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 174,31 |  | Итого | 174,31 | 174,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 56,48 | 56,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 117,83 | 117,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Маршала Красовского д.8,10,12, ул. Трудовая д.2,4,6,8 (участок 2) (55.841758, 38.195976; 55.841758, 38.195976) | 38  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 150,54 |  | Итого | 150,54 | 150,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 48,78 | 48,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 101,76 | 101,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  р.п. Фряново,  ул. Октябрьская д.12, ул. Первомайская д.9 (56.138138, 38.427787; 56.138022, 38.427299) | 70 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 255,11 |  | Итого | 255,11 | 255,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 82,66 | 82,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 172,45 | 172,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  п. Литвиново, д. 3, 4 (участок 1). (56.008070, 38.138436; 56.008090, 38.137916) | 68  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 269,38 |  | Итого | 269,38 | 269,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 87,28 | 87,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 183,10 | 183,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  п. Литвиново, д. 3, 4 (участок 2) (56.007827, 38.138788; 56.008143, 38.139438) | 98  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 388,22 |  | Итого | 388,22 | 388,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 125,79 | 125,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 262,43 | 262,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  п. Литвиново, д. 3, 4 (участок 3). (56.007827, 38.138788; 56.007853, 38.139440) | 70  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 277,30 |  | Итого | 277,30 | 277,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 89,85 | 89,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 187,45 | 187,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково,  р.п. Монино, от  ул. Авиационная до МАДОУ Д/С №45 «Домовенок» (55.839235, 38.201909; 55.839334, 38.200134) | 230  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 911,11 |  | Итого | 911,11 | 911,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 295,20 | 295,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 615,91 | 615,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково, от  ул. Центральная к МБОУ СОШ№ 16 и МАДОУ ДС№ 25 «Малыш» (участок 1) (55.918670, 37.986441; 55.919487, 37.986087) | 126  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 499,14 |  | Итого | 499,14 | 499,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 161,73 | 161,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 337,41 | 337,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково, от ул. Центральная к МБОУ СОШ№ 16 и МАДОУ ДС№ 25 «Малыш» (участок 2) (55.918673, 37.986457; 55.919143, 37.986972; 55.919086, 37.987567; 55.919237, 37.988200) | 315  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 247,82 |  | Итого | 1 247,82 | 1 247,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 404,3 | 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 843,52 | 843,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково, от ул. Центральная к МБОУ СОШ№ 16 и МАДОУ ДС№ 25 «Малыш» (участок 3) (55.919237, 37.988200; 55.919935, 37.988833) | 156 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 617,98 |  | Итого | 617,98 | 617,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 200,23 | 200,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 417,75 | 417,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково, от пешеходного моста через р. Клязьма к ул. Талсинская (55.924449, 37.988774; 55.924782, 37.989702) | 146 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 578,36 |  | Итого | 578,36 | 578,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 187,39 | 187,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 390,97 | 390,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково,  д. Медвежьи Озера, к МАДОУ детский сад № 29 «Солнечный зайчик» (участок 1) (55.866388, 37.985577; 55.867576, 37.986376) | 276 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 093,33 |  | Итого | 1 093,33 | 1 093,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 354,25 | 354,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 739,08 | 739,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково, д. Медвежьи Озера, к МАДОУ детский сад № 29 «Солнечный зайчик» (участок 2)(55.867223, 37.986441; 55.866952, 37.987701) | 146 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 578,36 |  | Итого | 578,36 | 578,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 187,39 | 187,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 390,97 | 390,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково,  д. Медвежьи Озера к МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» и стадиону (участок 1) (55.868979, 37.987031; 55.868767, 37.987913; 55.868947, 37.987685) | 146  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 578,36 |  | Итого | 578,36 | 578,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 187,39 | 187,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 390,97 | 390,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково, д. Медвежьи Озера к МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» и стадиону (участок 2) (55.868947, 37.987685; 55.868754, 37.987927; 55.868460, 37.988734) | 174 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 689,28 |  | Итого | 689,28 | 689,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 223,33 | 223,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 465,95 | 465,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково, в д. Ново от д. 27 к МБОУ СОШ №26 (55.956880, 38.072360; 55.956251, 38.073111) | 168  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 662,33 |  | Итого | 662,33 | 662,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 214,60 | 214,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 447,73 | 447,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково,  д. Богослово, от д. 33 до остановки общественного транспорта (участок 1) (56.016418, 38.073509; 56.016217, 38.072790) | 112  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 443,68 |  | Итого | 443,68 | 443,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 143,76 | 143,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 299,92 | 299,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково, д. Богослово, от д. 33 до остановки общественного транспорта (участок 2) (56.016415, 38.072855; 56.016388, 38.073279) | 52  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 206,00 |  | Итого | 206,00 | 206,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 66,75 | 66,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 139,25 | 139,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково, от дороги к школе и центру п. Литвиново (магазинам, губернаторской ДИП) (56.009672, 38.136718; 56.010198, 38.137823) | 196  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 776,43 |  | Итого | 776,43 | 776,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 251,57 | 251,57 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 524,86 | 524,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково,  д. Медвежьи Озера, от ул. Юбилейная,  д. 3 к МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» (Участок 1) (55.868374, 37.989469; 55.868259, 37.989407) | 13  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 51,54 |  | Итого | 51,54 | 51,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 16,70 | 16,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 34,84 | 34,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  д. Медвежьи Озера, от ул. Юбилейная,  д. 3 к МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» (Участок 2) (55.868259, 37.989407; 55.868259, 37.989407) | 32  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 126,78 |  | Итого | 126,78 | 126,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 41,08 | 41,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 85,70 | 85,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково от дворовой территории д. 7, 15 по ул. 8 Марта к ГСК (Участок 1) (55.908519, 37.987768; 55.908142, 37.987564) | 87,4  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 346,23 |  | Итого | 346,23 | 346,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 112,18 | 112,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 234,05 | 234,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково от многоквартирных домов к остановке общественного транспорта (55.905573, 37.988097; 55.905573, 37.988097) | 273  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 081,45 |  | Итого | 1 081,45 | 1 081,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 350,39 | 350,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 731,06 | 731,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково от д. 24 а по ул. Беляева к детской игровой площадке. (55.875082, 38.089464; 55.875250, 38.088432) | 147  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 340,67 |  | Итого | 340,67 | 340,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 110,38 | 110,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 230,29 | 230,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково от дворовой территории д. 7, 15 по ул. 8 Марта к ГСК( Участок 4) (55.908124, 37.989796; 55.908428, 37.989908) | 73,4  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 290,77 |  | Итого | 290,77 | 290,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 94,21 | 94,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 196,56 | 196,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково от ул. Строителей к школе 8 типа (участок 1) (55.923389, 37.971433; 55.923124, 37.971180) | 29  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 114,89 |  | Итого | 114,89 | 114,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 37,23 | 37,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 77,66 | 77,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково от ул. Строителей к школе 8 типа (участок 2) (55.923580, 37.971618; 55.923580, 37.971618) | 70,4  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 278,89 |  | Итого | 278,89 | 278,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 90,37 | 90,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 188,52 | 188,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Пешеходная коммуникация  г. о. Щёлково от ул. Строителей к школе 8 типа (участок 3) (55.923110, 37.971162; 55.923110, 37.971162) | 54 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 213,93 |  | Итого | 213,93 | 213,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 69,32 | 69,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 144,61 | 144,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково от дворовой территории д. 7, 15 по ул. 8 Марта к ГСК(Участок 2) (55.908177, 37.989762; 55.908436, 37.988378) | 202,8 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 792,25 |  | Итого | 792,25 | 792,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 256,69 | 256,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 535,56 | 535,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Пешеходная коммуникация г. о. Щёлково от дворовой территории д. 7, 15 по ул. 8 Марта к ГСК(Участок 3) (55.908678, 37.988653; 55.908347, 37.988589) | 71,2 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 282,06 |  | Итого | 282,06 | 282,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 91,39 | 91,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 190,67 | 190,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пешеходная коммуникация по адресу: г.о. Щёлково, ул. Институтская, д.21,23,25 ул. Ленина, д.2,4 (участок 1) (55.901256, 38.057593; 55.901256, 38.057593) | 68  Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 269,38 |  | Итого | 269,38 | 269,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 87,28 | 87,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 182,10 | 182,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пешеходная коммуникация по адресу:  г.о. Щёлково,  ул. Институтская,  д.21,23,25 ул. Ленина, д.2,4 (участок 2) (55.901772, 38.056906; 55.901772, 38.056906 | 74,1 Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 413,74 |  | Итого | 413,74 | 413,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 134,06 | 134,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 279,68 | 279,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02:**

**«Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»**.

**Таблица 2.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 28 559,36 | 0,0 | 15 984,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 28 559,36 | 0,0 | 15 984,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  р.п. Фряново ул. Молодежная, д. 16. (56.119303, 38.418000; 56.120471, 38.418212) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 1 121,72 |  | Итого | 1 121,72 | 0,0 | 1 121,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 121,72 | 0,0 | 1 121,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  р.п. Фряново ул. Молодежная, д. 5 (56.117412, 38.415768; 56.117536, 38.414585) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 534,80 |  | Итого | 534,80 | 0,0 | 534,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 534,80 | 0,0 | 534,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  р.п. Фряново ул. Молодежная, д. 6 (56.116931, 38.416892; 56.117499, 38.416112) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 705,57 |  | Итого | 705,57 | 0,0 | 705,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 705,57 | 0,0 | 705,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щелково,  р.п. Фряново ул. Молодежная от д. 1 до ул. Молодежная д. 4 (56.116943, 38.414462; 56.117241, 38.413918) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 428,14 |  | Итого | 428,14 | 0,0 | 428,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 428,14 | 0,0 | 428,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.о. Щёлково, улица Радиоцентра 5, д.12. (55.898063, 38.064270; 55.898028, 38.064345) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 1 866,97 |  | Итого | 1 866,97 | 0,0 | 1 866,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 866,97 | 0,0 | 1 866,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково д. Аксиньино от д. 16 до д.17 (56.017155, 38.221408;56.016294, 38.220310) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 983,40 |  | Итого | 983,40 | 0,0 | 983,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 983,40 | 0,0 | 983,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  г. Щёлково, улица Неделина, д.3.  (55.943655, 37.971831;55.943741, 37.972621) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 435,39 |  | Итого | 435,39 | 0,0 | 435,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 435,39 | 0,0 | 435,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная коммуникация, г.о. Щёлково, с. Трубино ул. Новостройка (55.989388, 38.129698; 55.988944, 38. 131328) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 844,08 |  | Итого | 844,08 | 0,0 | 844,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 844,08 | 0,0 | 844,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково, дп. Загорянский, ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Пушкина до д. 12 (55.914722, 37.916037; 55.914544, 37.911925) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 2 013,14 |  | Итого | 2 013,14 | 0,0 | 2 013,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 013,14 | 0,0 | 2 013,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, д. Серково от д.57Б до Дома учителя  (55.894487, 37.960794; 55.895222, 37.959570) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 856,27 |  | Итого | 856,27 | 0,0 | 856,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 856,27 | 0,0 | 856,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щелково,  р.п. Фряново ул. Механизаторов д. 12 (56.123213, 38.429270; 56.122089, 38.431730) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 2 075,50 |  | Итого | 2 075,50 | 0,0 | 2 075,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 075,50 | 0,0 | 2 075,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щелково,  р.п. Фряново ул. Механизаторов д. 11 (56.121872, 38.431354; 56.121701, 38.432159) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 428,60 |  | Итого | 428,60 | 0,0 | 428,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 428,60 | 0,0 | 428,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г.о. Щелково, с. Петровское, д. 26, 27, 29, 75 (56.085139, 38.227306; 56.085121, 38.228513) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 475,76 |  | Итого | 475,76 | 0,0 | 475,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 475,76 | 0,0 | 475,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пешеходная коммуникация дворовой территории г. о. Щёлково, улица Проспект 60 лет Октября, д. 2Б  (55.941701, 37.975751; 55.942154, 37.975142) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 467,93 |  | Итого | 467,93 | 0,0 | 467,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 467,93 | 0,0 | 467,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, д. Маврино (56.137040, 38.362566; 56.137765, 38.362955) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 762,94 |  | Итого | 762,94 | 0,0 | 762,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 762,94 | 0,0 | 762,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, от ул. Беляева д. 7 к МАУ Гощ МФЦ г.о. Щёлково (55.880791, 38.084530; 55.880107, 38.084131) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 798,64 |  | Итого | 798,64 | 0,0 | 798,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 798,64 | 0,0 | 798,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково,  ул. Беляева, д. 9А к детской игровой площадке (55.876666, 38.088428; 55.876616, 38.088254) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 120,39 |  | Итого | 120,39 | 0,0 | 120,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 120,39 | 0,0 | 120,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щёлково, от  ул. Талсинская д. 16 к ГБПОУ Щелковский колледж (55.931056, 37.984786; 55.931390, 37.985395) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 242,54 |  | Итого | 242,54 | 0,0 | 242,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 242,54 | 0,0 | 242,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пешеходная коммуникация  г.о. Щелково,  р.п. Фряново, ул. Молодежная, д. 7 к МДОУ (56.116923, 38.416904; 56.117190, 38.417753) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 600,05 |  | Итого | 600,05 | 0,0 | 600,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 600,05 | 0,0 | 600,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Нераспределенный остаток на 2024 год – 222,53 тыс. рублей. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятие 01.33.**

**«Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах»**.

**Таблица 2.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 39 254,00 | 0,0 | 0,0 | 12 575,0 | 13 078,0 | 13 601,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 39 254,00 | 0,0 | 0,0 | 12 575,0 | 13 078,0 | 13 601,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, д. Богослово вблизи Храма (56.017370, 38.073595; 56.017036, 38.074105) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 679,85 |  | Итого | 679,85 | 0,0 | 0,0 | 679,85 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 679,85 | 0,0 | 0,0 | 679,85 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, д. Богослово вблизи Храма и детской площадки, к остановочному павильону (56.016739, 38.073335; 56.017494, 38.073810) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 1 382,69 |  | Итого | 1 382,69 | 0,0 | 0,0 | 1 382,69 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 382,69 | 0,0 | 0,0 | 1 382,69 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, д. Богослово от Храма к остановочному павильону (56.016715, 38.073222; 56.017185, 38.074462) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 1 073,84 |  | Итого | 1 073,84 | 0,0 | 0,0 | 1 073,84 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 073,84 | 0,0 | 0,0 | 1 073,84 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, от ул. Железнодорожная к ГБУЗ МО ЩБ, обособленное подразделение № 5 в Р. П. Монино (55.843399, 38.201807; 55.843612, 38.207210) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 5 041,45 |  | Итого | 5 041,45 | 0,0 | 0,0 | 5 041,45 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 041,45 | 0,0 | 0,0 | 5 041,45 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Южная, д. 14, 16 (55.844538, 38.186893; 55.844538, 38.186893) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 420,34 |  | Итого | 420,34 | 0,0 | 0,0 | 420,34 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 420,34 | 0,0 | 0,0 | 420,34 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, р.п. Фряново, от ул. Победы(мкр. Жилкоп) по Ленинскому пер. до пересечения с ул. Нагорная (Участок 1) (56.136707, 38.435804; 56.136308, 38.438624;) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 2 392,26 |  | Итого | 2 392,26 | 0,0 | 0,0 | 2 392,26 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 392,26 | 0,0 | 0,0 | 2 392,26 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, р.п. Фряново, от ул. Победы(мкр. Жилкоп) по Ленинскому пер. до пересечения с ул. Нагорная (Участок 2) (56.136279, 38.438921; 56.135778, 38.441203) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 1 236,01 |  | Итого | 1 236,01 | 0,0 | 0,0 | 1 236,01 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 236,01 | 0,0 | 0,0 | 1 236,01 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пешеходная коммуникация г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, от д. 11 к ДИП(56.116551, 38.422307; 56.116340, 38.423001) | Квадратный метр общей площади | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 193,27 |  | Итого | 193,27 | 0,0 | 0,0 | 193,27 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 193,27 | 0,0 | 0,0 | 193,27 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Нераспределенный остаток на 2025 год – 155 279,30 тыс. руб. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3**

**Адресный перечень**

**дворовых территорий городского округа Щёлково, подлежащих комплексному благоустройству в 2023 году,**

**в рамках мероприятия 01.17. «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)», в том числе с учетом голосования жителей на интернет *-* портале Добродел.**

1. г. Щёлково, улица Московская, д. 138к3;

2. г. Щёлково, улица Московская, д. 138к2;

3. г. Щёлково, улица Комсомольская, д. 10А;

4. г. Щёлково, улица Институтская, д. 24, 26;

5. г. Щёлково, 1-й Советский переулок, д. 30к1, 30к2, улица Пустовская, д. 20;

6. г. Щёлково, улица Беляева, д. 2, 4;

7. г. Щёлково, улица Советская, д. 1;

8. г. Щёлково, улица Талсинская, д. 26;

9. г. Щёлково, улица Супруна, д. 1;

10. г. Щёлково, улица Комсомольская д. 9/11;

11. г. Щёлково, улица Институтская, д. 28, 30;

12. посёлок Новый городок, д. 4-15;

13. деревня Огуднево, д. 6, 7, 8, 9;

14. рабочий посёлок Фряново, улица Текстильщиков, д. 11, 13, 14, 15;

15. г. Щёлково, улица Полевая, д. 10;

16. г. Щёлково, улица Беляева, д. 41, 45, 47;

17. г. Щёлково, улица Беляева, д. 49.

**Таблица 3.1**

**Адресный перечень**

**дворовых территорий городского округа Щёлково, подлежащих комплексному благоустройству в 2024 году,**

**в рамках мероприятия 01.17. «Комплексное благоустройство дворовых территорий**

**(установка новых и замена существующих элементов)»**

1. г. Щёлково, ул. Комарова, д. 8, 6, 6А, 4, 4А

2. г. Щёлково, ул. Космодемъянская, д.17/1,17/2,17/3,17/4

3. г. Щёлково, ул. Космодемьянская д.12; Пролетарский пр.,д.21,25

4. г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д.1а,1б,1,3

5. г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Южная, д. 3А, 5, 7

6. г. Щёлково, г.п.Загорянский, ул. Ватутина, д.103,102

7. г. Щёлково, ул. Талсинская д.6, 6А

8. г.о. Щелково, р.п. Фряново, ул. Поварова, д.57,57-а

9. г. Щелково, ул. Центральная, д.9,9А,5

**Таблица 3.2**

**Адресный перечень**

**дворовых территорий городского округа Щёлково, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2025 году, в рамках мероприятия**

**01.17. «Благоустройство дворовых территорий».**

1. г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А

2. г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6

3. г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д. 9, 15, 17

4. г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4

5. г. Щёлково, ул. Беляева, д. 8, 10

6. г. Щёлково, ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А

7. г.о. Щёлково, д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13

8. г.о. Щёлково, д. Долгое Лёдово, д. 7А, 9, 11, 12

9. г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7

10. г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 8, 8А, ул. Сиреневая, д. 4, 4А, ул. Комсомольская, д. 2, 2А

11. г. Щёлково, ул. Гагарина, д. 1

12. г.о. Щёлково, д. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4, 7

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20:**

**«Замена и модернизация детских игровых площадок»**.

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 58 931,92 | 0,0 | 58 931,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 58 931,92 | 0,0 | 58 931,92 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Щелково, ул. Космодемьянская, д.17/1,17/2,17/3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 5 669,69 |  | Итого | 5 669,69 | 0,0 | 5 669,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 669,69 | 0,0 | 5 669,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Щелково, ул. Космодемьянская, д.17/1,17/2,17/3 (воркаут) | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 2 338,33 |  | Итого | 2 338,33 | 0,0 | 2 338,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 338,33 | 0,0 | 2 338,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Щелково, ул. Космодемьянская, д.17/1,17/2,17/3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 4 343,94 |  | Итого | 4 343,94 | 0,0 | 4 343,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 343,94 | 0,0 | 4 343,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.о. Щёлково,  ул. Талсинская, д. 6, 6А | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 4 695,27 |  | Итого | 4 695,27 | 0,0 | 4 695,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 695,27 | 0,0 | 4 695,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.о. Щёлково,  п. Монино, ул. Южная, д. 3А, 5, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 3 166,78 |  | Итого | 3 166,78 | 0,0 | 3 166,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 166,78 | 0,0 | 3 166,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.о. Щёлково,  п. Монино, ул. Южная, д. 3А, 5, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 5 495,30 |  | Итого | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.о. Щёлково,  ул. Комарова, д. 4,4А,6,6А,8 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 5 495,30 |  | Итого | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.о. Щёлково,  р.п. Фряново, ул. Поварова, д. 57,57а | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 5 495,30 |  | Итого | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 495,30 | 0,0 | 5 495,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.о. Щёлково,  р.п. Фряново, ул. Поварова, д. 57,57а (воркаут) | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 2 338,33 |  | Итого | 2 338,33 | 0,0 | 2 338,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 338,33 | 0,0 | 2 338,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.о. Щёлково,  проспект 60 лет Октября, д. 1а, д. 1б д.1,д.3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 3 166,78 |  | Итого | 3 166,78 | 0,0 | 3 166,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 166,78 | 0,0 | 3 166,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.о. Щёлково,  60 лет Октября, д. 1а, д. 1б д.1,д.3 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 5 669,69 |  | Итого | 5 669,69 | 0,0 | 5 669,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 669,69 | 0,0 | 5 669,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.о. Щёлково,  Проспект 60 лет Октября, д. 10,12, ул. Неделина,  д. 1,3,5,7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 3 663,04 |  | Итого | 3 663,04 | 0,0 | 3 663,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 663,04 | 0,0 | 3 663,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.о. Щёлково,  Проспект 60 лет Октября, д. 10,12, ул. Неделина,  д. 1,3,5,7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 6 306,61 |  | Итого | 6 306,61 | 0,0 | 6 306,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 6 306,61 | 0,0 | 6 306,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Нераспределенный остаток по объектам составляет 1 087,57 тыс. руб.

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.34.**

**«Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»**.

**Таблица 4.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. г. Щелково, ул. Гагарина д. 1;  2. г. Щелково, ул. Беляева, д.8, 10;  3. г. Щелково, ул. Талсинская, д. 8,8а, ул. Сиреневая д. 4,4а, ул. Комсомольская д. 2, 2а;  4. г.о. Щёлково, д. Долгое Лёдово, д. 7А, 9, 11, 12;  5. г.о. Щелково, р.п. Фряново ул. Победы д. 4,5,6;  6. г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7;  7. г.о. Щёлково, д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;  8. г. Щелково, Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;  9. г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.15,17,9;  10.г. Щёлково, ул. Неделина, д.22,23,24  11.г.о. Щёлково,  д. Оболдино, ул. Радужная, д. 26;  12.г. Щёлково, ул. Супруна, д. 2А, 2Б. | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 7 887,28 |  | Итого | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 | 7 887,28 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35.**

**«Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)»**.

**Таблица 4.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 279 156,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | 95 632,0 | 99 458,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 279 156,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | 95 632,0 | 99 458,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. г. Щелково, ул. Гагарина д. 1;  2. г. Щелково, ул. Беляева, д.8, 10;  3. г. Щелково, ул. Талсинская, д. 8,8а, ул. Сиреневая д. 4,4а, ул. Комсомольская д. 2, 2а (2шт.);  4. г.о. Щёлково, д. Долгое Лёдово, д. 7А, 9, 11, 12;  5. г.о. Щелково, р.п. Фряново ул. Победы д. 4,5,6;  6. г.о. Щёлково, п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7;  7. г.о. Щёлково, д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13 (2 шт.);  8. г. Щелково, Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;  9. г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.15,17,9;  10.г. Щёлково, ул. Неделина, д.22,23,24 (2 шт.)  11.г.о. Щёлково,  д. Оболдино, ул. Радужная, д. 26 (2шт);  12.г. Щёлково, ул. Супруна, д. 2А, 2Б. | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2025-  15.10.2025 | 15.10.2025 | 84 066,72 |  | Итого | 84 066,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 84 066,72 | 0,0 | 0,0 | 84 066,72 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30:**

**«Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»**.

**Таблица 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 57 732,48 | 0,0 | 57 732,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 57 732,48 | 0,0 | 57 732,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, мкр. Жегалово, ул. Московская, д. 134А. (Спортивная) | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 9 622,08 |  | Итого | 9 622,08 | 0,0 | 9 622,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 9 622,08 | 0,0 | 9 622,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково, мкр. Жегалово, ул. Московская, д. 134А | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 10 794,91 |  | Итого | 10 794,91 | 0,0 | 10 794,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 794,91 | 0,0 | 10 794,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Щёлково,  р.п. Монино,  ул. Московская,  д. 13,15,17,25 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 10 794,91 |  | Итого | 10 794,91 | 0,0 | 10 794,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 10 794,91 | 0,0 | 10 794,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.о. Щёлково,  дп. Загорянский,  ул. Ватутина, д. 34А | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 13 255,89 |  | Итого | 13 255,89 | 0,0 | 13 255,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 13 255,89 | 0,0 | 13 255,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.о. Щёлково,  дер. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 единица | Работы по благоустройству | 15.04.2024-  15.10.2024 | 15.10.2024 | 13 264,69 |  | Итого | 13 264,69 | 0,0 | 13 264,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 13 264,69 | 0,0 | 13 264,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия**

**01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)»**.

**Таблица 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 145 280,86 | 0,0 | 0,0 | 43 983,86 | 49 665,0 | 51 642,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 145 280,86 | 0,0 | 0,0 | 43 983,86 | 49 665,0 | 51 642,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Щёлково,  г. Щелково, ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Итого | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Беляева,  д. 13, 15, 17 | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Итого | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Щелково,  г.п. Фряново,  пос. Фряново,  ул. Текстильщиков, д. 5, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Итого | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 | 14 661,29 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)».**

**Таблица 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию,  (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Городской округ Щёлково |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 | 3 761,14 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Щёлково,  г. Щелково, ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,71 |  | Итого | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Щёлково,  г. Щёлково,  ул. Беляева,  д. 13, 15, 17 | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,71 |  | Итого | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Щелково,  г.п. Фряново,  пос. Фряново,  ул. Текстильщиков, д. 5, 7 | 1 единица | Работы по благоустройству | 01.05.2025-  31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,71 |  | Итого | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 | 1 253,71 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по содержанию территорий и обращению с ТКО Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к Подпрограмме III

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия подпрограммы III | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | 2023-2027 | **Итого** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | **Итого** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по подпрограмме III** | 2023-2027 | **Итого** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |