- 7.4 Адресные перечни объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                         Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

- 7.4.1. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 06.01. «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организациях»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объём выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «МАОУ СОШ № 16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО, г. Щелково, Парковая, стр. 1А» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 986,3 кв. м | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 129 626,84 | 0,00 | 129 626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31 888,20 | 0,00 | 31 888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 738,64 | 0,00 | 97 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | Итого: | 129 626,84 | 0,00 | 129 626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 31 888,20 | 0,00 | 31 888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 738,64 | 0,00 | 97 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7.4.2. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 06.02. «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций»

| № п/п |  | Наименование объекта (адрес объекта) |  |  |  |  |  | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) |  |  | Объём выполняемых работ |  |  | Период проведения работ |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | «МАОУ СОШ № 16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО, г. Щелково, Парковая, стр. 1А» |  |  | Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства |  |  |  |  |  | 01.01.24-01.09.24 |  |  | Итого: |  |  |  | 9 386,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 386,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  |  |  | 2 309,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 309,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 7 077,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 077,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 9 386,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 386,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  |  |  | 2 309,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 309,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 7 077,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 077,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |

- 7.4.3. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.01. «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объём выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 5334,8 | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 343 085,82 | 0,00 | 343 085,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 34 308,58 | 0,00 | 34 308,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 982,54 | 0,00 | 238 982,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 794,70 | 0,00 | 69 794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту |  | х | Итого: | 343 085,82 | 0,00 | 343 085,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 34 308,58 | 0,00 | 34 308,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 982,54 | 0,00 | 238 982,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 794,70 | 0,00 | 69 794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 4243,8 | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 305 702,19 | 0,00 | 305 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 30 570,22 | 0,00 | 30 570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 205 337,27 | 0,00 | 205 337,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 794,70 | 0,00 | 69 794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту |  | х | Итого: | 305 702,19 | 0,00 | 305 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 30 570,22 | 0,00 | 30 570,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 205 337,27 | 0,00 | 205 337,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 794,70 | 0,00 | 69 794,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | Итого: | 648 788,01 | 0,00 | 648 788,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 64 878,80 | 0,00 | 64 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 444 319,81 | 0,00 | 444 319,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 139 589,40 | 0,00 | 139 589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7.4.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.02. «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объём выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14» | Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а» | Поставка , монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | Итого: | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7.4.5. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.03. «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объём выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 17 253,37 | 0,00 | 17 253,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 725,34 | 0,00 | 1 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 528,03 | 0,00 | 15 528,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе: Проектные изыскательские работы на капитальный ремонт |  | х | Итого: | 17 253,37 | 0,00 | 17 253,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 725,34 | 0,00 | 1 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 528,03 | 0,00 | 15 528,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 24 588,32 | 0,00 | 24 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 458,83 | 0,00 | 2 458,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 129,49 | 0,00 | 22 129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | В том числе: Проектные изыскательские работы на капитальный ремонт |  | х | Итого: | 24 588,32 | 0,00 | 24 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 2 458,83 | 0,00 | 2 458,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 129,49 | 0,00 | 22 129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | Итого: | 41 841,69 | 0,00 | 41 841,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 4 184,17 | 0,00 | 4 184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37 657,52 | 0,00 | 37 657,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7.4.6. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 07.04. «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт»

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объём выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 17 385,86 | 0,00 | 17 385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 738,59 | 0,00 | 1 738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 647,27 | 0,00 | 15 647,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: благоустройство территории |  | х | Итого: | 17 385,86 | 0,00 | 17 385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 738,59 | 0,00 | 1 738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 647,27 | 0,00 | 15 647,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | 01.01.24-01.09.24 | Итого: | 17 245,98 | 0,00 | 17 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 724,60 | 0,00 | 1 724,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 521,38 | 0,00 | 15 521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: благоустройство территории |  | х | Итого: | 17 245,98 | 0,00 | 17 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 724,60 | 0,00 | 1 724,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 521,38 | 0,00 | 15 521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | Итого: | 34 631,84 | 0,00 | 34 631,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 3 463,19 | 0,00 | 3 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 168,65 | 0,00 | 31 168,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |