- 7.3 Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                         Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

- 7.3.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено                                                                                мероприятием 01.01. «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»

| № п/п |  | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства объектов муниципальной собственности |  |  | Мощность (мест) |  | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1 | «Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Школьная, вблизи МБОУ СОШ №1 (ПИР и строительство)» |  |  | 2020-2024 | 220 мест |  | 606 596,89 |  | 49 709,44 |  | Итого: |  | 550 103,91 |  |  | 178 518,55 |  | 371 585,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского округа Щёлково |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 035,47 |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 27 655,26 |  |  | 9 058,92 |  | 18 596,34 |  | 0,00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,97 |  | Средства бюджета Московской области |  | 522 448,65 |  |  | 169 459,63 |  | 352 989,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 606 596,89 |  | 49 709,44 |  | Итого: |  | 550 103,91 |  |  | 178 518,55 |  | 371 585,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 035,47 |  | Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 27 655,26 |  |  | 9 058,92 |  | 18 596,34 |  | 0,00 |  | 0.00 |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,97 |  | Средства бюджета Московской области |  | 522 448,65 |  |  | 169 459,63 |  | 352 989,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | - |  |  |  |

7.3.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04.

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства объектов муниципальной собственности | Мощность (мест) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | "Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д.5 (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)" | 2017-2022 | 550 мест | 1 155 260,97 | 1 155 260,97 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 238 830,02 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 756 208,85 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 222,10 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Потапово-3А» (ПИР и строительство)» | 2017-2023 | 825 мест | 1 457 098,79 | 612 725,87 | Итого: | 844 372,92 | 844 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 32 145,37 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 42 218,60 | 42 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 408 194,00 | Средства бюджета Московской области | 602 204,92 | 602 204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 172 386,50 | Федеральный бюджет | 199 949,40 | 199 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 2 612 359,76 | 1 767 986,84 | Итого: | 844 372,92 | 844 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  |  | 270 975,39 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 42 218,60 | 42 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 164 402,85 | Средства бюджета Московской области | 602 204,92 | 602 204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 332 608,60 | Федеральный бюджет | 199 949,40 | 199 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

7.3.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04.

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства объектов муниципальной собственности | Мощность (мест) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | "Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д.5 (ПИР и строительство), 2й этап (в том числе демонтаж здания существующей школы и благоустройство)" | 2017-2023 | 550 мест | 119 486,79 | 0,00 | Итого: | 119 486,79 | 119 486,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Администрация городского округа Щёлково |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 974,34 | 5 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 113 512,45 | 113 512,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | "Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (в том числе ПИР)" | 2023-2024 | 550 мест | 1 616 472,19 | 196 056,17 | Итого: | 1 401 096,67 | 813 867,39 | 587 229,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28 415,86 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 80 284,69 | 33 368,56 | 46 916,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 167 640,31 | Средства бюджета Московской области | 1 320 811,98 | 780 498,83 | 540 313,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 1 735 958,98 | 196 056,17 | Итого: | 1 520 583,46 | 933 354,18 | 587 229,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28 415,86 | Средства бюджета городского округа Щёлково | 86 259,03 | 39 342,90 | 46 916,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 167 640,31 | Средства бюджета Московской области | 1 434 324,43 | 894 011,28 | 540 313,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |