|  |
| --- |
| Приложение 1 к подпрограмме II «Развитие  водохозяйственного комплекса» |
| **Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению». | 2023-2027 | Итого | 30 161,9 | 27 040,0 | 1 321,9 | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| Средства бюджета  ГОЩ | 13 566,1 | 10 444,2 | 1 321,9 | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 16 595,8 | 16 595,8 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01** Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических  сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого | 1 748,1 | 1 449,6 | 298,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 1 748,1 | 1 449,6 | 298,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образованияй. Ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 9 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.2 | **Мероприятие 01.03**  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации. | 2023-2027 | Итого | 25 017,7 | 24 994,0 | 23,7 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 8 421,9 | 8 398,2 | 23,7 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 595,8 | 16 595,8 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | **Мероприятие 01.05** «Обследование и  содержание гидротехнических сооружений» | 2023-2027 | Итого | 3 396,1 | 596,4 | 999,7 | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 3 396,1 | 596,4 | 999,7 | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию  гидротехнических сооружений. Ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 40 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | **Основное мероприятие 03** «Ликвидация последствий засорения водных объектов». | 2023-2027 | Итого | 14 422,8 | 3 928,5 | 2 220,3 | | | | | 2 758,0 | 2 758,0 | 2 758,0 |  |
| Средства бюджета  ГОЩ | 14 422,8 | 3 928,5 | 2 220,3 | | | | | 2 758,0 | 2 758,0 | 2 758,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие 03.01**  «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности». | 2023-2027 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности. Га. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **Мероприятие 03.02**  Исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа. | 2023-2027 | Итого | 180,0 | 180,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 180,0 | 180,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах городского округа. Ед. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | **Мероприятие 03.03**  «Проведение работ по очистке прудов от мусора». | 2023-2027 | Итого | 14 242,8 | 3 748,5 | 2 220,3 | | | | | 2 758,0 | 2 758,0 | 2 758,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Управления по содержанию территорий и обращению с ТКО  Администрации городского округа Щёлково Администрации городского округа Щёлково |
| Средства бюджета  ГОЩ | 14 242,8 | 3 748,5 | 2 220,3 | | | | | 2 758,0 | 2 758,0 | 2 758,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора. Га. | X | X | Всего | 2023 | 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 22,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **Всего по подпрограмме:** | |  | Итого | 44 584,7 | 30 968,5 | 3 542,2 | | | | | 3 358,0 | 3 358,0 | 3 358,0 |  |
| Средства бюджета  ГОЩ | 27 988,9 | 14 372,7 | 3 542,2 | | | | | 3 358,0 | 3 358,0 | 3 358,0 |
| Средства бюджета Московской области | 16 595,8 | 16 595,8 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерльного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |